附件2

2018年市级重点前期准备项目名单

| 序号 | 项目名称 | 建设规模及主要 建设内容 | 工作进展情况 | 2018年主要建设 内容和工作目标 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、实施基础设施建设提升行动计划 |
| （一）综合交通 |
| 1 | 渝西高铁重庆东站至万州段 | 全长250公里。 | 完成预可研。 | 完成可研报告编制。 | 市交委 |
| 2 | 渝西高铁万州至城口段 | 全长160公里。 | 完成预可研。 | 完成可研报告编制。 | 市交委 |
| 3 | 成渝中线高铁 | 全长176.6公里。 | 完成规划方案。 | 完成可研报告编制。 | 市交委 |
| 4 | 渝湘高铁黔江秀山首段 | 重庆境内104公里。 | 完成预可研，启动可研编制。 | 完成可研报告编制。 | 市交委 |
| 5 | 兰渝高铁 | 重庆境内123公里。 | 完成规划方案。 | 完成可研报告编制。 | 市交委 |
| 6 | 成渝铁路改造工程 | 改造老成渝铁路217公里。 | 正在编制可研方案。 | 完成可研报告编制。 | 市交委 |
| 7 | 重庆东站铁路综合交通枢纽 | 新建站房综合楼、市政交通及配套设施等。 | 完成规划方案。 | 完成可研报告编制。 | 市交委 |
| 8 | 彭水至酉阳高速公路 | 全长106.8公里。 | 开展前期工作。 | 开展投资人招商工作。 | 市交委 |
| 9 | 重庆万盛至贵州正安高速公路 | 全长73.05公里。 | 已完成方案研究报告。 | 完成可研报告编制。 | 市交委 |
| 10 | 巫开高速公路 | 全长90公里。 | 启动线路方案设计。 | 开展规划研究。 | 市交委 |
| 11 | 大足至永川至江津高速公路 | 全长70公里。 | 正在开展线路方案研究。 | 深化方案研究。 | 市交委 |
| 12 | 渝黔扩能高速公路重庆江南机场支线 | 全长27公里。 | 已初步完成可研编制。 | 完成方案研究。 | 市交委、万盛经开区管委会 |
| 13 | 钱塘至双槐高速公路 | 全长30公里。 | 正在开展规划方案设计。 | 完成可研报告编制。 | 市交委、合川区政府 |
| 14 | 梁平至开江高速公路 | 梁平境内47公里。 | 完成方案研究。 | 开展可研报告编制。 | 市交委 |
| 15 | 两巫高速公路 | 全长14公里。 | 启动线路方案设计。 | 完成可研报告编制。 | 市交委 |
| 16 | 梁平—忠县—石柱西沱高速公路 | 全长90公里。 | 开展前期工作。 | 开展可研报告编制。 | 市交委 |
| 17 | 万达（直线）高速公路 | 全长20公里。 | 正在编制可研报告。 | 完成可研报告编制。 | 市交委 |
| 18 | 渝武高速公路扩能项目 | 合川段26公里。 | 开展方案研究。 | 开展可研报告编制。 | 市交委 |
| 19 | G85成渝高速扩能荣昌段 | 全长15公里。 | 正在开展线路方案研究。 | 开展可研报告编制。 | 市交委 |
| 20 | 巫溪通用机场 | 建设航管综合楼、机库、跑道等。 | 正在进行机场选址论证。 | 完成选址，开展投资人招商。 | 巫溪县政府 |
| 21 | 潼南通用机场 | 建设停机坪、跑道等。 | 已开展选址方案评审。 | 开展前期手续办理及投资人招商。 | 潼南区政府 |
| 22 | 潼南双江航电枢纽工程 | 电站装机容量6万千瓦、船闸为V级，通航300吨级船舶。 | 正在编制项目建议书。 | 完成可研报告编制，力争辅助工程开工建设。 | 市交委 |
| 23 | 渝怀高铁武隆站至仙女山旅游度假区有轨电车旅游示范线工程（一期） | 全长24公里。 | 正在开展规划方案设计。 | 深化方案研究。 | 武隆区政府 |
| 24 | 黔江区现代有轨电车示范线工程 | 全长33公里。 | 开展项目线网规划。 | 深化规划研究。 | 黔江区政府 |
| 25 | 轨道交通五A线工程 | 全长29公里，车站19座。 | 开展前期工作。 | 开展可研报告编制。 | 市轨道集团 |
| 26 | 都市快轨江北机场至白市驿线 | 全长57公里。 | 已完成规划工作。 | 开展可研报告编制。 | 重庆交通开投集团 |
| 27 | 都市快轨壁山至重庆东站线 | 全长56公里。 | 已完成规划工作。 | 开展可研报告编制。 | 重庆交通开投集团 |
| 28 | 都市快轨一纵线一期 | 全长77公里。 | 开展前期工作。 | 深化可研报告编制。 | 重庆交通开投集团 |
| 29 | 中梁山东侧沿山路沙坪坝段 | 全长18公里。 | 正在开展前期工作。 | 完成方案设计，力争开工建设。 | 市城发公司 |
| 30 | 中梁山东侧沿山路九龙坡段 | 全长9公里。 | 正在开展前期工作。 | 完成方案设计，力争开工建设。 | 市城发公司 |
| 31 | 白市驿隧道 | 全长10.6公里。 | 完成可研报告编制。 | 完成初步设计，力争开工建设。 | 市城发公司 |
| 32 | 火车西站东接线 | 全长11.2公里。 | 正在开展前期工作。 | 完成方案设计，力争开工建设。 | 市城发公司 |
| 33 | 陶家隧道 | 全长20公里。 | 开展前期工作。 | 完成初步设计，力争开工建设。 | 市城投集团 |
| 34 | 新燕尾山隧道 | 全长6.8公里。 | 开展前期工作。 | 完成初步设计，力争开工建设。 | 市城发公司 |
| 35 | 鹿角隧道 | 全长5.8公里。 | 开展前期工作。 | 完成初步设计，力争开工建设。 | 市城投集团 |
| 36 | 渝黔复线高速公路连接道 | 全长12.2公里。 | 开展前期工作。 | 完成初步设计，力争开工建设。 | 市地产集团 |
| 37 | 金凤隧道 | 全长8.7公里。 | 开展前期工作。 | 完成初步设计，力争开工建设。 | 市城投集团 |
| 38 | 黄桷坪长江大桥 | 全长2.5公里。 | 开展前期工作。 | 完成初步设计，力争开工建设。 | 市城投集团 |
| 39 | 渝长高速复线进城连接道 | 全长22.4公里。 | 开展前期工作。 | 完成初步设计，力争开工建设。 | 市城投集团 |
| 40 | 大学城复线隧道及坪山大道 | 全长7.7公里。 | 开展前期工作。 | 完成初步设计，力争开工建设。 | 市城投集团 |
| 41 | 四横线分流道白市驿隧道至黄桷坪大桥段 | 起于内环华岩立交，止于黄桷坪长江大桥，双向六车道。 | 完成可研报告编制。 | 完成初步设计，力争开工建设。 | 市城投集团 |
| 42 | 宝山嘉陵江大桥 | 起于北碚蔡家组团西桥头立交，止于悦来组团椿萱立交。 | 已完成施工图设计。 | 完成前期工作。 | 市城投集团 |
| 43 | 李家沱复线桥 | 全长5.2公里。 | 正在开展前期工作。 | 完成方案设计。 | 市城投集团 |
| 44 | 铜罐驿长江大桥 | 全长6.9公里。 | 正在开展前期工作。 | 完成方案设计。 | 市城投集团 |
| 45 | 支坪长江大桥 | 全长5.3公里。 | 正在开展前期工作。 | 完成方案设计。 | 市城乡建委 |
| 46 | 土湾嘉陵江大桥 | 全线含跨江大桥1座、穿山隧道1座、地下立交1座。 | 正在开展初步方案论证及可行性研究。 | 开展方案设计。 | 市城投集团 |
| 47 | 西沱长江大桥 | 全长5公里。 | 完成可研报告编制。 | 开展前期手续办理。 | 石柱县政府 |
| 48 | 龙头港长江大桥 | 全长10公里。 | 开展前期设计。 | 完成可研报告编制。 | 涪陵区政府 |
| 49 | S440潼南区双江特大桥及引道工程 | 全长5.1公里。 | 正在细化选址方案。 | 完成规划选址，开展前期手续办理。 | 潼南区政府 |
| 50 | 江南隧道 | 新建连接南坪至茶园穿山隧道。 | 开展方案研究。 | 完成方案研究。 | 南岸区政府 |
| 51 | 明月山两江新区至长寿隧道 | 新建连接长寿经开区与两江新区隧道。 | 开展前期规划设计工作。 | 完成项目论证。 | 市城乡建委 |
| 52 | 巫溪县S301城巫路龙洞湾至大九湖特长隧道工程 | 全长7公里。 | 正在编制可研报告。 | 完成可研报告编制。 | 巫溪县政府 |
| 53 | 云篆山隧道 | 全长5.5公里。 | 正在开展方案设计。 | 完成方案设计。 | 巴南区政府 |
| 54 | 一纵线白彭路至小湾立交段 | 全长11.2公里。 | 开展前期工作。 | 完成初步设计，力争开工建设。 | 市城发公司 |
| 55 | 三纵线五台山立交至双山隧道段改造工程 | 全长2.6公里。 | 开展前期工作。 | 完成初步设计，力争开工建设。 | 市城发公司 |
| 56 | 五纵线扩容改造工程 | 按双向十二车道设置，含1座隧道，1座嘉陵江大桥和1座长江大桥。 | 正在开展初步方案论证及可行性研究。 | 深化方案论证。 | 市城投集团 |
| 57 | 二横线西段（渝西立交至桃家院子立交段） | 双向八车道，含桃家院子互通立交。 | 已取得初步设计批复，正在开展施工图设计。 | 完成施工图设计。 | 市城投集团 |
| 58 | 三横线扩容改造工程 | 全长7.1公里。 | 开展前期工作。 | 完成方案设计和可研报告编制。 | 市城发公司 |
| 59 | 大庆村立交 | 嘉华大桥北延伸段与红石路相交节点。 | 正在开展初步方案论证及可行性研究。 | 完成方案论证。 | 市城投集团 |
| 60 | 大石坝立交连接道 | 双向四车道，含大石坝立交。 | 正在开展初步方案论证及可行性研究。 | 完成方案论证。 | 市城投集团 |
| 61 | 渝遂立交改造工程三期 | 双向四车道，其中隧道266米。 | 已完成施工图设计。 | 完成前期工作。 | 市城投集团 |
| 62 | 蚂蝗梁立交改造工程 | 渝澳大道与建新西路相交节点。 | 开展前期工作。 | 完成初步设计，力争开工建设。 | 市城投集团 |
| 63 | 红土地立交改造工程 | 快速路三横线与兴盛大道相交节点，3层菱形立交。 | 开展前期工作。 | 完成初步设计，力争开工建设。 | 市城发公司 |
| 64 | 加工区立交 | 二横线金渝大道与渝长射线高速相交节点。 | 开展前期工作。 | 完成初步设计，力争开工建设。 | 市城发公司 |
| 65 | 通江立交 | 快速路三横线与通江大道相交节点，全互通立交。 | 开展前期工作。 | 完成初步设计，力争开工建设。 | 市城发公司 |
| 66 | 数据谷北立交 | 数据谷东、西环线与渝广高速、悦港北路组合成互通立交。 | 开展前期工作。 | 完成初步设计。 | 市城发公司 |
| 67 | 龙凤溪立交 | 渝武高速与快速路一纵线相交节点。 | 开展前期工作。 | 完成初步设计，力争开工建设。 | 北碚区政府 |
| 68 | 渝武高速金开至三溪口段拓宽改造工程 | 全长16.4公里。 | 开展前期工作。 | 完成施工图设计。 | 市城发公司 |
| 69 | 九滨路与大渡口滨江路连接道 | 起于九滨路，止于大渡口滨江路二期，双向四车道。 | 开展前期工作。 | 完成初步设计，力争开工建设。 | 市城发公司 |
| 70 | 重钢片区双溪路（B19） | 全长约1.1公里。 | 已取得项目选址意见书和环评批复。 | 完成施工图设计。 | 重庆渝富集团 |
| 71 | 重钢片区榕华隧道 | 全长约1.85公里。 | 正开展设计招标。 | 完成初步设计。 | 重庆渝富集团 |
| 72 | 重钢片区大坪山B7路 | 全长2.6公里。 | 完成设计招标。 | 开展前期手续办理。 | 重庆渝富集团 |
| 73 | 重钢片区百花村隧道 | 全长1.1公里。 | 开展前期工作。 | 完成初步设计。 | 重庆渝富集团 |
| 74 | 北滨路东延伸段 | 主干路全长9.7公里，次干路全长1.7公里。 | 完成方案设计和项目建议书。 | 完成调规、行洪论证、初步设计、施工图设计。 | 江北区政府 |
| 75 | 忠县银山片区基础设施建设工程 | 建设15公里道路工程、银山污水处理厂等公用设施建设项目。 | 已完成方案设计。 | 完成征地拆迁等前期工作。 | 忠县政府 |
| 76 | 云汉大道延伸段（静观至金刀峡） | 全长14.4公里。 | 正在开展方案设计。 | 完成方案设计。 | 北碚区政府 |
| 77 | 城区南北快速通道（南山隧道） | 全长10公里。 | 完成立项。 | 完成可研报告编制。 | 开州区政府 |
| 78 | 麻柳沿江开发区道路基础设施建设项目 | 全长14.9公里。 | 部分项目完成区级立项。 | 开展前期手续办理。 | 巴南区政府 |
| 79 | 璧山福禄至大学城连接线璧山段工程 | 全长9公里。 | 获得可研批复。 | 开展前期手续办理。 | 璧山区政府 |
| 80 | 璧山正兴至九龙坡金凤连接线璧山段工程 | 全长10公里。 | 获得可研批复。 | 开展前期手续办理。 | 璧山区政府 |
| 81 | 璧山广普至江津双福连接线璧山段工程 | 全长6公里。 | 获得可研批复。 | 开展前期手续办理。 | 璧山区政府 |
| 82 | 垫江对外通道畅通工程 | 新建G243复线与G42高速出口、G50垫江南出口及连接道路。 | 完成可研批复。 | 开展前期手续办理。 | 垫江县政府 |
| 83 | 巴南区城市地下综合管廊市级试点项目 | 新建10公里综合管廊。 | 正在进行规划方案设计。 | 完成规划方案设计。 | 巴南区政府 |
| 84 | 主城区西部片区干线综合管廊 | 新建115公里综合管廊。 | 正在进行可研报告编制。 | 完成可研报告编制。 | 市城乡建委 |
| 85 | 重庆站改造及配套综合交通枢纽工程 | 对重庆站实施综合改造。 | 完成规划方案。 | 推进项目可研方案编制工作，协调征地拆迁赔偿方式及费用。 | 市交委 |
| 86 | 2019年重庆市主城区公交优先道建设项目 | 建设公交优先道110公里。 | 开展前期工作。 | 完成实施方案编制。 | 市交委、市公安局 |
| （二）水利 |
| 87 | 藻渡水库 | 总库容2亿立方米。 | 完成可研报告初稿。 | 深化专题报告论证。 | 市水利局 |
| 88 | 向阳水库 | 总库容1.03亿立方米。 | 正在编制可研报告。 | 完成可研报告编制。 | 市水利局 |
| 89 | 跳磴水库 | 总库容1.56亿立方米。 | 正在编制可研报告。 | 完成可研报告编制。 | 市水利局 |
| 90 | 蔡家水厂 | 30万吨/天，配套建设管网11公里、加压站1座、调节池1座。 | 开展前期工作。 | 完成可研报告编制。 | 市水务资产公司 |
| （三）生态环保 |
| 91 | 荣昌濑溪河沿岸及新型产业园生态治理工程 | 整治河道右岸17公里，堤防右岸17公里，堤防左岸1公里。 | 完成项目建议书。 | 完成可研报告编制。 | 荣昌区政府 |
| 92 | 龙溪河流域（垫江段）黑臭水体综合整治工程 | 开展黑臭水体整治、底泥疏浚及生态修复工程和污水管网等配套工程。 | 完成初步设计。 | 开展前期手续办理。 | 垫江县政府 |
| 93 | 忠县银山片区岸线环境综合治理工程 | 整治岸线3.2公里。 | 正在开展方案设计。 | 开展前期手续办理。 | 忠县政府 |
| 94 | 阿蓬江流域水生态综合治理工程 | 新建、改建生态堤防37公里，新建生态护岸12.5公里。 | 开展可研报告编制。 | 完成前期工作，力争开工建设。 | 黔江区政府 |
| 95 | 龙溪河流域综合整治项目 | 新建防洪护岸70公里，配套建设垃圾处理、生态修复等附属工程。 | 正开展可研、环评报告编制。 | 完成施工图设计。 | 长寿区政府 |
| 96 | 涪江流域综合整治项目 | 流域老垃圾处置及垃圾收运系统、城镇污水处理厂及配套管网建设。 | 已获得项目可研批复。 | 开展前期手续办理。 | 潼南区政府 |
| （四）能源 |
| 97 | 中梁山500千伏输变电工程 | 新建500千伏线路48公里。 | 开展可研报告编制。 | 协调选址路径，取得可研报告审批批复。 | 国网市电力公司 |
| 98 | 磨溪—铜梁输气管道 | 新建天然气输气管线65千米，设计年输送气量40亿立方米。 | 基本完成国土规划等前期工作。 | 开展前期手续办理，力争开工建设。 | 市能源局 |
| 99 | 长寿至江北机场航空煤油输油管道 | 建设长寿至江北机场航空煤油输油管线约80公里，设计年输油能力400万吨。 | 开展可研报告编制等前期工作。 | 开展前期手续办理，力争开工建设。 | 市能源局 |
| 100 | 铜锣峡地下储气库 | 库容11.4亿立方米，工作气量7.3亿立方米，注气规模341万立方米/日，采气规模608万立方米/日。 | 正在开展项目可研论证。 | 开展前期手续办理。 | 市能源局 |
| 101 | 黄草峡地下储气库 | 库容约20亿立方米，工作气量12亿立方米。 | 正在开展项目可研论证。 | 开展前期手续办理。 | 市能源局 |
| （五）通信 |
| 102 | 重庆有线综合业务枢纽基地一期工程 | 先期建设1400个标准机架。 | 完成总体方案设计。 | 完成初步设计和施工图设计，开始土建施工。 | 重庆广电集团 |
| 二、实施以大数据智能化为引领的创新驱动发展战略行动计划 |
| （一）智能产业 |
| 103 | 高端智能装备生产基地 | 总建筑面积5万平方米，包括厂房、办公楼。 | 正在开展项目设计等前期工作。 | 完成项目设计。 | 璧山区政府 |
| 104 | 中机信息重庆数据中心 | 新建办公、数据研发用房及附属设施。 | 开展方案设计。 | 完成方案设计。 | 涪陵区政府 |
| 105 | 国家生猪大数据中心建设 | 建设生猪大数据标准体系、生猪大数据资源中心、生猪大数据监测预警应用平台等七大平台。 | 完成国家生猪大数据中心牌照报审。 | 成立运营主体，力争启动平台搭建工作。 | 荣昌区政府 |
| （二）新兴制造业 |
| 106 | 惠科8.6代线二期项目 | 建设43万平方米主生产车间、研发办公楼等。 | 开展前期工作。 | 完成可研报告编制。 | 巴南区政府 |
| 107 | 医药产业园 | 新建800亩医药产业园。 | 正在编制产业规划、环评规划。 | 完成产业、环评规划手续办理。 | 潼南区政府 |
| 108 | 重庆科瑞制药（集团）有限公司更新升级项目 | 新建309亩厂房、办公用房及质检楼。 | 已备案。 | 完成土地协议签订，取得初设等批复。 | 重庆化医集团 |
| 109 | 盛实百草现代中药产业项目 | 建设高品质中药配方颗粒生产基地和中药经典名方制剂研究开发基地。 | 开展投资洽谈。 | 签订投资协议，完成项目用地出让。 | 九龙坡区政府 |
| 110 | 年产10万吨丁二烯直接氢氰化制己二腈国产化项目 | 新建6万吨/年液体氢氰酸装置，改扩建4.2万吨/年硫酸铵装置。 | 已完成初设。 | 取得安评、环评批复，完成合资公司组建。 | 重庆化医集团 |
| 111 | 15万吨/年甲基丙烯酸甲酯及其深加工产品项目 | 建设12.5万吨/年甲基丙烯酸甲酯（MMA）等生产装置，3万吨/年的特种酯（甲基丙烯酸正丁酯）等配套建设。 | 已取得安评、环评批复，正开展初步设计。 | 完成初步设计及资产重组。 | 重庆化医集团 |
| 112 | 煤电硫锰多联产循环经济项目 | 建设年产3万吨电解金属锰的氧化锰脱硫装置、电解金属锰装置。 | 正开展项目经济可行性论证。 | 完成合资公司组建，开展前期手续办理。 | 重庆化医集团 |
| 113 | 半岛医疗器械生产项目 | 为微整形美容领域的医疗器械及皮肤美容、治疗整体解决方案。 | 开展投资洽谈。 | 签订投资协议，完成项目用地出让。 | 九龙坡区政府 |
| （三）新兴服务业 |
| 114 | 红星美凯龙家具广场 | 总建筑面积13.2万平方米。 | 完成土地合同签订。 | 开展前期手续办理。 | 北碚区政府 |
| 115 | 巫山县抱龙物流产业园 | 新建物流运输中心、生活服务中心。 | 已完成可研报告编制。 | 开展前期手续办理，力争部分开工建设。 | 巫山县政府 |
| 116 | 物流平台项目 | 建设6万平方米现代化仓储物流厂房。 | 开展项目设计。 | 开展前期手续办理。 | 璧山区政府 |
| 117 | 重庆江北国际机场保税港二期工程 | 新建B01国际货运站、国际快件中心、B00生产保障用房等。 | 完成可研报告编制。 | 开展前期手续办理，力争开工建设。 | 重庆机场集团 |
| 118 | 探索世界文旅主题小镇（暂定名） | 新建883亩主题乐园、配套商业及酒店等。 | 正进行合同洽谈。 | 完成项目方案设计。 | 巴南区政府 |
| 119 | 天山海世界文化旅游特色小镇 | 新建大型室内戏水乐园、文化博览中心等。 | 开展投资洽谈。 | 签订投资协议，力争开工建设。 | 永川区政府 |
| 120 | 白马山高端文化休闲度假小镇 | 新建主题精品民宿、山体树屋、野趣营地、健身运动、餐饮服务、会议接待等文化旅游产品。 | 正在开展规划方案设计。 | 完成规划设计、用地等手续，力争开工建设。 | 武隆区政府 |
| 121 | 中坝岛整体开发项目 | 建设面积40万平方米的文化旅游休闲度假岛。 | 正在开展方案设计。 | 完成方案设计，开展前期手续办理。 | 巴南区政府 |
| 122 | 国和城市商业旅游综合体项目 | 新建500亩高档国际城市商业旅游购物村。 | 已签约，正在开展项目策划。 | 开展前期手续办理。 | 九龙坡区政府 |
| 123 | 中国摩（重庆）项目三期、四期（娱乐综合体）项目 | 计划新建占地360亩的商业综合体。 | 正在开展前期工作。 | 开展前期手续办理，力争开工建设。 | 两江新区管委会 |
| 124 | 中铁任之健康城二期 | 新建适老住宅、医院及医护公寓、老年文化生活服务中心等。 | 正在开展项目设计。 | 开展前期手续办理。 | 璧山区政府 |
| 125 | 重庆市科惠苑项目 | 新建科普公园、酒店等。 | 开展前期工作。 | 完成项目总体策划。 | 江津区政府 |
| 126 | 中国土司城 | 新建土司城文化体验区、城东全域旅游服务区等。 | 完成总体规划编制。 | 完成前期规划编制及相关手续办理，力争开工建设游客接待中心及土司城文化体验区。 | 石柱县政府 |
| 127 | 来龙湖文旅小镇 | 新建湖滨公园、森林公园、体育公园、温泉酒店等。 | 正在开展规划方案设计。 | 开展前期手续办理，力争开工建设。 | 永川区政府 |
| 128 | 熊出没乐园 | 打造集娱乐、休闲于一体的人文旅游项目。 | 签订正式投资协议。 | 签订投资协议，力争开工建设。 | 涪陵区政府 |
| 129 | 清溪沟乡村生态艺术公园 | 新建乡村旅游、有机农业、休闲体育融合功能区。 | 开展前期工作。 | 开展前期手续办理。 | 江津区政府 |
| 130 | 垫江县东部片区旅游集散中心 | 新建客运大楼、办公大楼、检测房等。 | 开展前期工作。 | 开展前期手续办理。 | 垫江县政府 |
| 131 | 石柱莼农旅融合国际康养体验产业园 | 新建莼菜及康养产业研究中心、乡村民宿农家乐示范带等。 | 已签订框架协议，正在洽谈项目选址事宜。 | 签订投资协议，开展前期手续办理。 | 石柱县政府 |
| 132 | 四面山旅游特色小镇文旅片区项目 | 计划新建占地4995亩的公用基础设施建设及旅游综合体。 | 开展前期工作。 | 完成项目总体策划。 | 江津区政府 |
| 133 | 四面山旅游特色小镇康养片区项目 | 计划新建占地4500亩的公用基础设施建设及旅游综合体。 | 开展前期工作。 | 完成项目总体策划。 | 江津区政府 |
| 134 | 四面山旅游特色小镇运动休闲片区项目 | 计划新建占地4305亩的公用基础设施建设及旅游综合体。 | 开展前期工作。 | 完成项目总体策划。 | 江津区政府 |
| 135 | 四面山酒庄项目 | 新建全国首个高品质高山酒庄旅游体验中心。 | 开展前期工作。 | 完成项目总体策划。 | 江津区政府 |
| （四）传统制造业改造升级 |
| 136 | 重庆飞亚实业有限公司年产15万吨高级再生包装纸板项目 | 建设年产15万吨高级再生包装纸板废纸制浆车间、造纸车间、废纸仓库、废水处理站等。 | 开展前期工作。 | 完成项目选址。 | 重庆化医集团 |
| 137 | 笔电配套项目 | 总建筑面积6.7万平方米，包括生产厂房及配套设施。 | 正开展厂房设计工作。 | 开展前期手续办理。 | 璧山区政府 |
| 138 | 正品溯源重庆项目 | 建设西南地区管理与经营中心，辐射大西南业务拓展，并承担部分总部职能。 | 正开展商务洽谈。 | 开展前期手续办理。 | 九龙坡区政府 |
| 139 | 润滑油项目 | 建设30万吨润滑油项目。 | 正在谈判。 | 促进签约。 | 长寿区政府 |
| 140 | 乙醇30万吨/年项目 | 建设合成气提纯CO和H2装置、甲醇脱水制二甲醚、二甲醚羰基化制醋酸甲酯、醋酸甲酯加氢制乙醇装置、冷冻站。 | 完成项目选址。 | 完成合资公司组建及立项审批，力争土建开工。 | 重庆化医集团 |
| 141 | 芳烃联产烯烃项目 | 建设300万吨芳烃联产烯烃项目。 | 正在谈判。 | 促进签约。 | 长寿区政府 |
| 142 | 30万吨/年精细磷酸盐及配套新型专用肥生产项目（一期） | 年产22精细磷酸盐及90万吨新型专用肥。 | 完成安评、环评、用地手续办理。 | 开展前期手续办理。 | 涪陵区政府 |
| 143 | 磺胺产品基地 | 新建氨苯磺胺5000吨/年等生产装置及配套公用工程。 | 完成可研。 | 开展前期手续办理，力争土建开工。 | 重庆化医集团 |
| 144 | 高档原木家具生产项目 | 总建筑面积5万平方米。 | 完成项目设计。 | 开展前期手续办理。 | 璧山区政府 |
| 145 | 万丰年产300万支铝轮毂 | 年产300万支铝轮毂。 | 开展前期工作。 | 开展前期手续办理。 | 涪陵区政府 |
| 146 | 铁马军民融合特种装备制造（九龙园区巴福地块一期） | 总建筑面积4万平方米，新增工艺设备及软件217台/套。 | 开展前期工作。 | 开展前期手续办理，力争开工建设。 | 九龙坡区政府 |
| （五）创新平台建设 |
| 147 | 北斗产业园项目 | 建设北斗系统为主的实验室、检测中心、产业基地、科创中心等。 | 开展投资洽谈。 | 开展招商工作。 | 潼南区政府 |
| 148 | M2精密模具制造研发中心及产业园 | 新建模具开发工程中心、3D打印技术应用中心、高校联合研发平台等。 | 已完成项目方案设计，正在开展规划设计。 | 完成施工图设计。 | 沙坪坝区政府 |
| 149 | 重庆国农畜牧业现代化研究院 | 建设国农生猪种业创新产业化基地、国农生物医药产业园、国农新型高端研发机构。 | 已完成公司注册，正在编制建设方案。 | 完成规划、用地等前期工作，力争土建开工。 | 荣昌区政府 |
| 三、实施乡村振兴战略行动计划 |
| 150 | 一品幸福田园小镇 | 建设集生态疗养、农业体验、主题旅游等于一体幸福田园小镇。 | 完成概念性规划设计。 | 完成方案设计。 | 巴南区政府 |
| 151 | 重庆金山湖大树茶产业化项目 | 计划建设3000亩的茶叶种植示范基地，配套建设大树茶研发中心等。 | 完成方案设计编制。 | 完成规划设计和前期手续办理。 | 南川区政府 |
| 152 | 长寿邻封美丽乡村田园综合体项目 | 建设乡村度假酒店、民宿、冷链物流中心、特色小镇等。 | 启动项目规划方案编制。 | 完成规划、方案设计。 | 长寿区政府 |
| 四、实施以需求为导向的保障和改善民生行动计划 |
| （一）教育 |
| 153 | 重庆市井双新城南渝学校 | 新建9.5万平方米校舍及2.5万平方米附属工程。 | 开展方案设计。 | 完成施工图设计。 | 沙坪坝区政府 |
| 154 | 重庆市医药科技学校迁扩建项目 | 总建设面积4.7万平方米。 | 开展前期工作。 | 完成项目立项、工程设计、土地征用、规划等前期工作。 | 市食品药品监管局 |
| （二）社会保障 |
| 155 | 主城老旧供水管网改造三期工程 | 旧管改造400公里。 | 正在编制可研报告。 | 开展前期手续办理，力争开工建设。 | 市水务资产公司 |
| （三）医疗 |
| 156 | 井双新城沙区人民医院 | 总建设面积12.5万平方米。 | 开展方案设计。 | 完成施工图设计。 | 沙坪坝区政府 |
| 157 | 璧山区中医院 | 总建筑面积12万平方米，床位800张。 | 开展前期工作。 | 开展可研报告编制。 | 璧山区政府 |
| 158 | 涪陵中心医院新城区医院 | 规划总建筑面积30万平方米，其中一期建设面积4.8万平方米。 | 规划设计方案审查、修改。 | 完成一期工程施工图设计。 | 涪陵区政府 |
| 159 | 市五院迁建项目 | 总建筑面积22万平方米。 | 完成了设计招标和初设方案。 | 开展前期手续办理。 | 南岸区政府 |
| （四）文化体育 |
| 160 | 沙坪坝区文化艺术中心项目 | 新建4万平方米“三馆六中心”，26万平方米体育休闲产业及配套。 | 开展方案设计。 | 完成土地招拍挂。 | 沙坪坝区政府 |
| 161 | 重庆1935特钢厂项目 | 完成5.1万平方米旧厂房改造及新建12.9万平方米文创产业园。 | 开展方案设计。 | 完成土地招拍挂。 | 沙坪坝区政府 |
| 162 | 奥体中心综合体育馆 | 新建12000座席位标准体育馆。 | 编制PPP实施方案。 | 力争完成PPP招商。 | 市体育局 |
| 163 | 非物质文化遗产博览园 | 总建筑面积1.2万平方米。 | 正开展项目选址工作。 | 完成项目选址及可行性研究。 | 市文化委 |
| 164 | 杨家沟画家村一期项目 | 新建6.7万平方米一流文化艺术旅游区。 | 开展方案设计。 | 完成两规覆盖，与投资方签订正式协议。 | 沙坪坝区政府 |
| 165 | 重庆图书馆二期 | 总建筑面积8万平方米，业务区、公共服务区等。 | 开展前期工作。 | 开展项目选址工作。 | 市文化委 |
| 166 | 重庆自然博物馆园区建设项目 | 丰富观览内容，改善配套服务，提升环境质量。 | 完成项目建设概念方案。 | 完成项目建设方案及投资模式方案。 | 市文化委 |
| （五）其他 |
| 167 | 重庆医疗器械质量检验中心购建项目 | 购买总建筑面积3.9万平方米，含定制购建1200电磁兼容实验室。 | 已制定选址购建及能力建设方案，正重新编制项目可研报告。 | 完成可研报告编制。 | 市食品药品监管局 |
| 168 | 重庆市安全生产综合应急培训演练基地 | 建设战训合一的市级安全生产应急救援综合性培训演练基地。 | 开展前期工作。 | 开展前期手续办理。 | 市安监局 |