附件1

××工程竣工验收报告

编写单位：

编写日期：

一、项目单位工作报告

第一章 工程概况

1．建设依据：行政主管部门有关审批、核准或者备案证明文件。注明文件文号、名称和时间等。

2．地理位置：概括描述相对位置并注明经纬度。

3．自然条件：地形、地质、水文和气象等主要特征。

4．审批、核准或者备案的建设规模、标准、能力和总投资。

5．工程建设实际内容，包括泊位数量、等级、吞吐能力，码头前沿设计底高程，以及进出港口的航道等级，防波堤长度、顶高程，锚地面积、性质、底高程，护岸长度、顶高程等。

6．项目单位、主要设计、施工（含设备制造、安装）、监理单位、负有质量监督管理职责的机构等名称。

7．开、完工日期。

第二章 招投标及合同管理

概述招标、投标情况，合同的签订及执行情况。

第三章 工程建设情况

详细叙述各单项工程的工程总量、开工和完工时间、主要设计变更内容、工程中采用的主要施工工艺等；工程事故的处理；对各单项工程中的主要单位工程应当着重说明其结构特点、特殊使用要求和建设情况，同时附工程建设项目一览表。

单项工程建设情况的内容按照初步设计文件编制的章节顺序编写。

第四章 工艺设备

概述主要工艺流程，机械设备和工作车船的数量及其性能参数、制造厂家和供货、安装、调试情况，同时附机械设备一览表。

第五章 环保、安全、职业病防护、消防和档案

专项验收或者备案情况

概述有关环境保护、安全、职业病防护、消防等设施主要建设情况，工程档案资料归档情况，以及相关专项验收或者备案情况。

第六章 交工验收和工程质量

概述交工验收情况。根据交工质量核验意见，综述工程质量评定情况以及存在问题的处理情况。

第七章 工程建设强制性标准执行情况

 概述工程建设、设计、施工、监理各方执行工程建设强制性标准的情况。

第八章 竣工决算

 概述竣工决算情况，按照国家有关规定需要进行审计的，应当概述竣工决算审计报告主要结论。

第九章 问题和建议

如实反映工程建设存在的主要问题并提出建议意见。

 二、设计单位工作报告

 概述主要设计单位的设计范围和内容，设计组织与服务，主要设计变更内容、理由及批准情况，工程建设强制性标准执行情况，技术创新与关键技术的处理，设计符合性评价意见，总结设计经验，存在的主要问题与建议等。

 三、施工单位工作报告

 概述主要施工单位的施工范围和内容，质量管理体系、质量控制和施工组织形式，主要施工工艺，施工管理措施，工程建设强制性标准执行情况，施工技术创新与关键技术的处理，安全生产风险管理情况，总结施工经验，存在的主要问题与建议等。

 四、监理单位工作报告

概述主要监理单位的监理范围和内容，监理依据，监理组织机构，监理工作质量管理体系，监理主要工作开展情况，工程建设强制性标准执行情况，施工中主要问题的处理情况，对工程质量、安全、投资、进度、环境保护工作评价，对施工单位质量管理体系的评价，总结监理经验，存在的主要问题与建议等。

 五、交工质量核验意见

 提供负有质量监督管理职责的机构出具的交工质量核验意见。

 六、竣工决算报告

按照规定编制竣工决算报告。按照国家有关规定需要审计的，应当包括竣工决算审计报告。

 七、专项验收或者备案文件

环境保护、安全、职业病防护、消防、工程档案等按照有关规定通过验收或者备案的相关文件。

 八、有关批准文件

主要包括：工程审批、核准、备案等立项文件或者证明，初步设计、施工图设计、设计变更批准文件；环境保护、安全、职业病防护、消防等审批（审查、评估、评价）等各类批准文件。

附件：主要包括港区形势图、总平面布置图及能够反映工程特点的部分图片

附件2

××工程竣工验收现场核查报告

竣工验收现场核查组

年 月 日前 言

概述现场核查组组成，工作开展情况等。

第一章 工程概况

概述工程建设规模、主要建设内容和投资、工程建设依据，主要工程参建单位，工程开工、完工日期等。

第二章 竣工验收现场核查工作情况

1．检查工程执行有关部门批准文件情况；

2．检查工程实体质量；

3．检查工程合同履约情况；

4．检查工程执行强制性标准情况；

5．检查环境保护设施、安全设施、职业病防护设施、消防设施、档案等验收或者备案情况；

6．检查竣工验收报告编制情况；

7．检查廉政建设合同执行情况。

8．检查其他管理部门专项验收情况。

第三章 竣工验收现场核查结论

1．对港口工程建设、设计、施工、监理等单位的工作作出综合评价；

2．对工程竣工验收是否合格作出结论；

3．现场核查发现的问题及处理意见；

4．对尾留工程提出处理意见；

5．验收核查组成员对竣工验收的不同意见，现场研究情况，表决情况。

 附件：验收组成员签字表

附件3

港口工程建设项目竣工验收证书

编号：

项目单位：

工程名称：

建设依据：

建设规模及主要建设内容：

（章）

年 月 日

填 表 说 明

 一、本证书由组织竣工验收的交通主管部门签发。

 二、建设依据主要填写项目立项文件（审批、核准或备案）、初步设计文件和施工图设计批复文件，格式为“批复部门+批文名称+文号+批复日期”。

 三、建设规模和内容按竣工验收现场核查核定的内容填写，具体要求如下：

 （一）码头工程：泊位类别数量、等级、长度、年吞吐能力，码头前沿设计底高程，以及进出港航道等级等。

 （二）锚地工程：锚地面积、性质、底高程等。

 （三）护岸工程：护岸长度、顶高程等。

 四、本证书一式三份，双面打印，签发部门留存一份、项目单位留存两份。