渝府办发〔2024〕33号

重庆市人民政府办公厅

关于做好2024年市级重点项目实施

有关工作的通知

各区县（自治县）人民政府，市政府有关部门，有关单位：

为深入贯彻党的二十大和二十届二中全会、中央经济工作会议精神，细化落实市委经济工作会议、全市“两会”部署和市政府工作报告安排，纵深推进现代化新重庆建设迈上新台阶，提速推动2024年市级重点项目实施，经市政府同意，现就有关事项通知如下：

一、全力推进项目加快实施

2024年市级重点项目包括重点建设项目、重点前期规划研究项目，其中：重点建设项目1189个，总投资约2.9万亿元，年度计划投资约4500亿元；重点前期规划研究项目355个，总投资约1.5万亿元。各区县（自治县，以下简称区县）政府和市政府有关部门、有关单位要坚持以重点项目为载体落实重大战略，以重点项目为平台争取国家支持，以重点项目为抓手支撑投资稳定增长，全力推动前期项目早开工、在建项目早竣工、竣工项目早见效，助推实现全年经济增长预期目标。

二、全面优化项目工作机制

进一步优化完善市级重点项目有关工作制度，形成齐抓共管、高效运转的工作格局。充分发挥市重大项目工作领导小组统筹协调作用和各重点工作专班分工调度等作用。各区县政府和市政府有关部门、有关单位要认真落实项目法人主体责任、市级行业主管部门牵头责任以及区县政府属地责任，协同做好有关工作。市发展改革委要切实履行好市重大项目工作领导小组办公室职能，牵头编制市级重点项目新开工、在建、前期工作“三张清单”，深化项目计划管理，强化统筹调度服务。加强市级重点项目名单动态管理，根据项目法人投资意愿、招商引资、前期工作进展等最新情况，及时进行优化调整。

三、扎实推进项目储备及前期工作

进一步深化重点项目“五年储备、三年滚动、年度实施”推进机制。各区县政府和市政府有关部门、有关单位要聚焦成渝地区双城经济圈建设、西部陆海新通道建设、长江经济带高质量发展等国家重大战略部署，围绕国家政策支持的重点行业领域，结合“十五五”规划研究编制，迭代编制五年储备重点项目清单。要严格落实《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市市级重大项目前期工作管理办法的通知》（渝府办发〔2022〕96号）、《重庆市人民政府办公厅关于加快市级政府投资项目前期工作的通知》（渝府办发〔2020〕118号）有关要求，加强市级重点项目前期工作计划、标准、责任等管理，做好项目前期工作经费保障，不断提升项目前期工作质量。

四、统筹加强要素综合保障

进一步强化项目库与资金池、资源要素池、资产池“一库三池”统筹匹配机制。市政府有关部门、有关单位要全力争取国家政策和资金支持，加强政府和社会资本合作新机制应用推广，深化重点领域基础设施REITs试点，推动市级重点项目与金融机构开展常态化融资需求对接，鼓励金融机构开发融资产品、匹配项目需求，多渠道筹措项目建设资金。加快编制土地储备和出让计划，保障市级重点项目用地指标。优化环评、能评管理措施，做好市级重点项目环境容量、用能空间等要素支撑。统筹拓展市内市外两种资源，强化能源保障。

五、深入做好调度服务工作

进一步细化市级重点项目分级分类调度服务机制。各区县政府和市政府有关部门、有关单位要做实市级重点项目“三张清单”，锚定项目前期工作和建设实施关键节点，逐月分解到旬、落实责任到人，针对性做好服务工作。对新开工项目，倒排开工计划、核实开工前置审批要件，力争尽快开工建设。对在建项目，及时梳理卡点难点问题，加快调度解决，力争加快投资放量。对前期规划研究项目，加强技术方案、审查节点协同，力争加快完成审批。按照项目法人与区县政府、市级行业主管部门、市政府分管领导（重点工作专班等）、市重大项目工作领导小组等层级依次开展调度，其中百项重点关注项目由市政府督查办跟踪督办。项目法人要指定专人负责，通过投资项目在线服务监管平台（市重点项目运行监测系统）完善项目基本信息，并于每月25日前填报当月调度信息，其中完成投资数据应与报送统计部门联网直报数据保持一致。

六、持续开展考核监管

进一步完善市级重点项目考核激励和督查督办工作机制。将市级重点项目纳入“争先创优赛马比拼机制”，作为对市级部门、区县政府、市级投资集团考核的重要指标，确保工作责任分解落实到单位、落实到个人。各区县政府和市政府有关部门、有关单位要强化项目安全管理，落实安全生产责任制，坚决守牢市级重点项目安全底线。

附件：1．2024年市级重点建设项目

2．2024年市级重点前期规划研究项目

重庆市人民政府办公厅

2024年4月3日

（此件公开发布）

附件1

2024年市级重点建设项目

序号	项目名称	主要建设内容及规模	2024年

建设阶段	牵头单位
一、现代化产业体系
（一）制造业
1．主导产业集群
（1）智能网联新能源汽车
1	九龙坡秦安机电总部基地及新能源汽车驱动系统项目	建设传统项目生产线及新能源汽车驱动系统生产线	完工	九龙坡区政府
2	★长安汽车渝北工厂置换及绿色智能升级建设项目	建设CD701、CD570、C798三个系列纯电动车生产线	完工	渝北区政府
3	合川新能源汽车关键零部件暨工装模具产业园	建设汽车内饰、新能源汽车电池托盘、电池箱上盖等汽车零配件生产线以及电泳喷粉喷pvc生产线	完工	合川区政府
4	★璧山长安线控底盘及轻量化项目	建设线控底盘、轻量化研发中心，三大底盘线控产品生产线，低压铸造、高压铸造以及铝型材产品生产线	完工	璧山区政府
5	巴南宗申高端零部件产业化项目	建设集研发、生产、销售于一体的航空发动机和新能源汽车高端零部件生产制造基地	完工	巴南区政府
6	铜梁昆凌高端线束和新能源汽车零部件生产基地	建设高端线束和新能源汽车零部件生产基地	完工	铜梁区政府
7	九龙坡汽车及摩托车铝合金零部件生产线项目	建设汽车及摩托车高端铝合金零部件智能制造生产线	完工	九龙坡区政府
8	永川太平洋精工汽车用高端齿轮及轻量化等关键零部件生产基地	建设年产1000万件精密轴齿类零部件、4万吨铝合金水平铸造棒材、600万件铝合金轻量化生产线	完工	永川区政府
9	垫江博邦汽车环保隔音新材料及零部件搬迁、扩能生产项目	建设新型环保隔音胶皮材料、汽车新型环保隔音前围总成等生产线45条	完工	垫江县政府
10	合川哈丁扩能项目	建设4条智能装备数字化生产线	完工	合川区政府
11	荣昌安纳杰汽车零部件及钢结构制造项目	建设压铸加工生产线4条	完工	荣昌区政府
12	巴南载重汽车轻量化构件智能制造基地	生产、开发载重汽车轻量化和金属集装箱所需的核心主材，制造载重汽车及其他机动车辆所需的高强度合金钢结构件	完工	巴南区政府
13	★两江龙兴新城智能网联新能源汽车产业园基础设施配套项目	建设智能网联新能源汽车产业园区内生产基地、市政基础设施及相关配套设施	完工	两江新区管委会
14	南川年产新能源汽车零部件80万套项目	建设年产80万套新能源汽车零部件生产线	续建	南川区政府
15	沙坪坝文灿新能源汽车轻量化一体车身生产基地	建设集压铸车间、机械加工车间、后处理及装配工艺于一体的智慧工厂	续建	沙坪坝区政府
16	万盛年产100万套一体化成型工艺轻量化新能源汽车零部件项目	建设年产100万套一体化成型工艺轻量化新能源汽车零部件生产线	续建	万盛经开区管委会
17	綦江新能源汽车轻量化配套产业园	建设年产15万套长安汽车车身结构件生产线、25万吨高导电节能型铝用炭材料生产线等	续建	綦江区政府
18	两江信质新能源汽车驱动电机研发生产基地	建设年产300万台新能源汽车定转子总成生产线	续建	两江新区管委会
19	九龙坡登科新能源零部件制造总部基地	建设新能源汽车空调压缩机壳体、新能源汽车电机壳体及端盖、其他新能源零部件生产线	续建	九龙坡区政府
20	九龙坡新能源与智能网联汽车开发试验中心	总建筑面积1.3万平方米，开展新能源汽车零部件、三电系统开发试验、仿真分析及性能测试以及自动驾驶及智能网联开发等，培育庆铃汽车“新四化”领域主要核心技术能力	续建	九龙坡区政府
21	合川安瑞光电汽车照明系统生产项目	建成年产80万台（套）灯具生产线	续建	合川区政府
22	渝北友蓝能源净化设备项目	建设年产30万套汽车尾气净化设备等汽车零部件以及相关电子产品生产线	续建	渝北区政府
23	两江汽车轻量化零部件智能制造产业化基地	生产、建设、研发新能源汽车零部件	续建	两江新区管委会
24	南川超群汽车轮毂项目二期	新建厂房5万平方米，建设年产360万支轻量化汽车轮毂生产线	新开工	南川区政府
25	万盛年产300万支新能源汽车制动卡钳、1000万片轻量化制动盘片项目	一期建设年产300万支新能源汽车制动卡钳产能；二期建设年产500万片轻量化制动盘片产能；三期建设年产500万片轻量化制动盘片产能	新开工	万盛经开区管委会
26	永川汽车精密配件生产项目	总建筑面积10万平方米，购置组合式汽车凸轮轴生产线等设备43条，年产精密工程机械配件40万件、喷射系统驱动轴1200万件	新开工	永川区政府
27	潼南汽车发动机生产项目	生产3.0升和3.7升的V6发动机、其他小排量汽车发动机等	新开工	潼南区政府
28	璧山新能源智能网联检测平台	围绕新能源汽车高端智能试验检测装备，包括高速动态试验设备，打造新能源汽车试验检测高端装备生产基地	新开工	璧山区政府
29	沙坪坝快联新能源汽车介质输送管路生产基地	总建筑面积1.9万平方米，建设集生产、研发、办公于一体的智慧工厂	新开工	沙坪坝区政府
30	垫江年产5000辆舒适型房车项目	一期建设房车、改装车生产线1条，二期建设中、高端房车生产线各1条	新开工	垫江县政府
31	沙坪坝立中年产10万吨高性能铝合金新材料项目	围绕新能源汽车及一体化压铸用免热处理铝合金材料、高性能铝合金新材料等产品生产、研发，打造智能化数字工厂	新开工	沙坪坝区政府
32	沙坪坝博俊科技精密模具及汽车零部件研发生产基地	建设年产8000套汽车热成型模具、压铸模具和冲压模具及500万套汽车零部件生产线	新开工	沙坪坝区政府
33	忠县普利斯汽车发动机产业园暨七个汽车发动机产业链项目	建设年产1.4万吨合金铸件和金属锻件制品、年产3万套汽车制动器、年产500台汽车部件生产和检验检测设备等3个项目	新开工	忠县政府
34	江津REPS（齿条式电动助力转向器）生产基地	建设REPS生产线	新开工	江津区政府
（2）新一代电子信息制造业
35	两江欣晖硅及碳化硅部件项目	建设集成电路核心设备耗材硅及碳化硅部件的生产厂房及厂务配套，实现硅环产能13万件/年、硅电极产能4万件/年、碳化硅环产能8万片/年	完工	两江新区管委会
36	★两江奥特斯重庆四期半导体封装载板生产线扩建项目	建设半导体封装载板生产线和系统级封装印制电路板生产线	完工	两江新区管委会
37	大渡口萤石智能制造基地	建设年产智能家居摄像头5000万台、智能锁产品158万套、智能机器人48万台生产线	完工	大渡口区政府
38	两江康宁重庆项目三期盖板玻璃熔炉生产线项目	建成2条7.5代盖板玻璃生产线	完工	两江新区管委会
39	大渡口海康威视科技园三期	建设年产1000万件视频产品生产线	完工	大渡口区政府
40	铜梁百钰顺精密零部件智能制造产业园	建设笔记本电脑外壳、转轴、服务器机顶盒、平板外壳等产品生产线	完工	铜梁区政府
41	★两江仁宝新一代智能屏显终端产业链一体化项目	建设“汽车+电子、网内+网外”的产品设计开发型综合研发中心	完工	两江新区管委会
42	垫江晶芯频控电子超小型号频控元器件项目	建设10条频控元器件生产线	续建	垫江县政府
43	涪陵6英寸IGBT功率半导体生产线项目	建设70微米超薄背面制造和Trench技术正面制造6英寸车规级晶圆生产线	续建	涪陵区政府
44	渝北康特项目	建设智能终端、笔电及消费电子精密五金结构件研发生产基地	续建	渝北区政府
45	重庆高新区奥松半导体8英寸MEMS特色芯片IDM产业基地	建设2条8英寸MEMS半导体晶圆生产线、总部办公大楼	续建	西部科学城重庆

高新区管委会
46	★重庆高新区安意法半导体8英寸碳化硅外延、芯片项目	建设1条月产4万片8英寸碳化硅晶圆生产线	续建	西部科学城重庆

高新区管委会
47	★重庆高新区三安半导体碳化硅衬底项目	总建筑面积24万平方米，建设月产4万—4.5万片8英寸碳化硅衬底生产线	续建	西部科学城重庆

高新区管委会
48	★重庆高新区12英寸集成电路特色工艺线一期	建设月产2万片40—50纳米12英寸集成电路特色工艺线	续建	西部科学城重庆

高新区管委会
49	重庆光掩膜版制造项目	建设光掩膜版生产线1条，形成年产2250张光掩膜版生产能力	续建	两江新区管委会
50	南岸第三代半导体和芯片激光高频切割装备生产基地	开展超快激光器及其精密切割成套装备系统的研发、生产	续建	南岸区政府
51	巴南奇芯项目	建设6英寸先进硅基光子集成芯片生产线及研究院	续建	巴南区政府
52	南岸光学功能薄膜微纳压印一体成型技术研发生产基地	建设光学功能薄膜微纳压印一体成型技术研发生产基地	续建	南岸区政府
53	长寿电子新材料项目	新建绝缘胶注料、汽车封装胶、涂敷新材料等8条生产线，建成达产后，可形成年产5.8万吨电子专用材料生产能力	续建	长寿区政府
54	忠县爱谱华顿超导体新材料及数据传输设备西部生产基地	一期租赁园区标准厂房约4万平方米，建设超导体材料生产线30条；二期自建厂房10万平方米，建设数据传输设备生产线	新开工	忠县政府
55	江津西北工业技术研究院重庆产业基地	建设碲锌镉晶体材料及探测器项目、国家钛材产品质量监督检验中心重庆实验室、军民两用特种数字控制开关电源芯片项目、精密光学（球面光学透镜）冷加工项目	新开工	江津区政府
56	江津微链科技西南总部暨人工智能机器人大脑生产及应用研发基地	建设全球3D智能相机和车载智能辅助驾驶控制PCB模组及人工智能机器人专机生产研发基地	新开工	江津区政府
57	重庆高新区杰恩特喜智能终端面板制造项目	生产微晶手机盖板及车载盖板，布局研发中心和化学抛光垫等新业务板块	新开工	西部科学城重庆

高新区管委会
58	南岸台达电子西部制造基地	建设电源转换器等产品生产线	新开工	南岸区政府
59	南川普利英电子玻璃显示面板项目	建设年产3000万片2D显示面板、3000万片2.5D显示面板、800万片3D显示面板全制程工艺生产线	新开工	南川区政府
60	梁平赛美康GPP芯片生产项目	总建筑面积4万平方米，建设GPP芯片生产线	新开工	梁平区政府
61	万州半导体器件模组产业化项目	年产激光器封装5000万颗、模块产品2500万个	新开工	万州区政府
62	万州年产3000万台无线路由器、蓝牙无线产品项目	年产3000万台无线路由器、蓝牙无线产品等	新开工	万州区政府
63	万州全球保税维修项目	首期拟在综合保税区开展电器保税维修业务	新开工	万州区政府
64	开州电器开关生产基地	建设电工产品、电子产品、塑胶制品、五金制品、模具及成品组装生产线	新开工	开州区政府
65	开州显示器加工生产项目	建设显示器加工生产项目	新开工	开州区政府
66	两江东湖高新产业园	建设智慧科技产业园，聚焦集成电路、汽车电子、智能终端、新型显示、智慧能源五大细分产业	新开工	两江新区管委会
（3）先进材料
67	涪陵年产新能源汽车电池箱20万套项目	新建厂房4万平方米，建设年产20万套新能源汽车电池箱、100万套新能源汽车压铸造零部件生产线	完工	涪陵区政府
68	荣昌嘉德摩尔工业气体生产、销售项目	总建筑面积1万平方米，建设4条生产线	完工	荣昌区政府
69	长寿年产75万吨高端金属材料项目	建设年产75万吨智能化机械、装备、建筑、汽车等领域高端金属材料生产线	完工	长寿区政府
70	涪陵焦炭一体化项目	建设年产150万吨焦炭项目	完工	涪陵区政府
71	铜梁西南水泥厂搬迁项目	建设日产7300吨熟料及粉磨生产线、年产200万吨建筑用砂石骨料生产线	完工	铜梁区政府
72	江津伟星新型防水建筑材料生产基地	总建筑面积2.8万平方米，建设伟星新型防水建筑材料生产基地	完工	江津区政府
73	长寿年产30万吨PMMA、MS和4万吨特种酯项目	建设特种酯生产车间，购置PMMA、MS生产装置等，一期将形成年产7.5万吨PMMA、7.5万吨MS、2万吨PMA及2万吨HMA的生产能力	完工	长寿区政府
74	垫江新型节能环保墙体材料暨装配式建筑部品产业研发与制造基地	建设新型节能环保墙体材料生产线	完工	垫江县政府
75	城口年产200万吨新型环保优质骨料项目	建设年产200万吨新型环保优质骨料生产线	完工	城口县政府
76	荣昌兰溪金工高端钢结构生产项目	建设5条钢结构生产线	完工	荣昌区政府
77	九龙坡氢燃料电池研发检测基地	建设辐射全国的氢燃料电池发动机研发、生产基地	续建	九龙坡区政府
78	九龙坡国创轻合金研究院新型高端研发机构建设项目	建设分析测试平台、多功能熔铸平台、压铸及其他加工技术中试平台、应用研究平台等，打造国家级分析测试中心	续建	九龙坡区政府
79	江津年产8吉瓦光伏封装材料及制品项目	建设光伏封装材料生产线、光伏组件生产线以及配套的技术研发中心等	续建	江津区政府
80	涪陵年产30万吨差别化氨纶扩建项目	新建年产5万吨高品质高性能氨纶、年产25万吨高端经纬编专用氨纶生产线	续建	涪陵区政府
81	万盛绿色建材循环经济产业园	一期建设年产砂石骨料500万吨生产线；二期建设日产5000吨水泥熟料生产线及配套设施；三期建设日产5000吨水泥熟料等生产线	续建	万盛经开区管委会
82	长寿中润新材料产业园	建设30万吨/年NMP、30万吨/年甲胺、10万吨/年DMF、5000吨/年碳纳米管、石墨烯、氢气综合利用生产线及配套附属设施	续建	长寿区政府
83	涪陵芳香腈新材料项目	建设芳香腈系列产品生产线，年产1万吨邻氯苯腈、2万吨四氯对苯二腈、0.5万吨戊唑醇制剂等	续建	涪陵区政府
84	永川卓生年产100万吨绿色清洁能源页岩气液化项目	建设年产100万吨绿色清洁能源（LNG）项目生产线及辅助设施	续建	永川区政府
85	荣昌华阳耐火绝热保温节能材料生产项目	建设4条耐火绝热保温节能材料生产线	续建	荣昌区政府
86	潼南年产1.2万吨可膨胀微球新材料生产项目	建设年产1.2万吨高分子新材料生产线	续建	潼南区政府
87	开州反渗透膜研发生产运营及总部基地上市项目	新建3条以上RO膜片生产线；新建膜元件生产线；研发家用及商用RO膜片及元件	续建	开州区政府
88	潼南建筑模架生产基地	建设年产120万平方米建筑铝模板、爬架、装配式构件等10条生产线，新建厂房10万平方米	续建	潼南区政府
89	九龙坡新型建材现代建筑项目	建设预制混凝土构件生产基地	续建	九龙坡区政府
90	江津年产60万吨超白石英砂提纯项目	建设年产15万吨超白石英砂生产线4条	续建	江津区政府
91	永川建筑结构用高强度抗震型钢生产项目	新建建筑结构用高强度抗震型钢生产线	续建	永川区政府
92	涪陵年产80万吨石油沥青道路防水建材加工中心	建设年产80万吨石油沥青道路防水建材加工中心	续建	涪陵区政府
93	万州湘渝盐化联碱装置绿色固碳升级改造项目	对现有联碱装置进行节能环保升级改造	续建	万州区政府
94	涪陵年产6万吨聚己二酸对苯二甲酸丁二酯（PBAT）/聚丁二酸丁二酯（PBS）项目	新建年产6万吨可降解材料、聚酯纤维、高分子新材料（PBAT/PBS/PBT等系列产品）生产装置及配套设施	续建	涪陵区政府
95	涪陵年产5万吨碳酸二甲酯项目	建设年产5万吨碳酸二甲酯生产线及配套设施	续建	涪陵区政府
96	涪陵华峰中试基地项目	建设年产2000吨环己烯氧化制环己烷、年产3000吨合成聚碳酸环己烯酯、年产1000吨非光气法HDI生产线	续建	涪陵区政府
97	大足朝航年产100万吨钢结构制造项目	建设年产100万吨钢结构（装配式建筑）生产线	续建	大足区政府
98	秀山装配式智能集成建筑产业园	建设矿山（搅拌站）、PC构件、智能钢结构装配式构件等生产线	续建	秀山县政府
99	涪陵卡涞高性能复合材料轻量化零部件研发及制造二期项目	建设年产240万件高性能纤维复合材料生产线	新开工	涪陵区政府
100	涪陵联洋年产1.8万吨高性能复合材料项目一期	一期建设年产1万吨高性能复合材料项目	新开工	涪陵区政府
101	綦江日产5000吨熟料及配套生产线搬迁技改工程	建设1条日产5000吨熟料及粉磨生产线	新开工	綦江区政府
102	万州焦电铬一体化项目	新建180万吨焦炭、70万吨铬铁生产线，配套余热和尾气发电设施	新开工	万州区政府
103	长寿巴斯夫聚氨酯MDI优化提升项目	建设13.3万吨/年MDI精馏装置，生产硝基苯、苯胺、MDA、粗MDI中间产品，生产MDI终产品	新开工	长寿区政府
104	长寿6条PVA光学膜生产线、2条偏光片生产线和PVA产业链研发中心	建设6条PVA光学膜生产线和PVA产业链研发中心项目	新开工	长寿区政府
105	永川100万吨玻璃纤维全产业链项目一期	建设2条玻璃纤维生产线以及配套自用的天然气燃气电站、生石灰厂等	新开工	永川区政府
106	涪陵年产15万吨新能源汽车用高端铝板带箔项目	建设年产15万吨新能源汽车用高端铝板带箔生产线	新开工	涪陵区政府
107	涪陵年产50万吨铁合金项目	建设年产50万吨铁合金生产线	新开工	涪陵区政府
108	城口页岩陶粒绿色建材项目	建设年产页岩陶粒100万立方米矿物功能材料制造基地和年产轻混预制件30万立方米、页岩陶粒200万立方米的绿色建材装配式建筑产业园	新开工	城口县政府
109	大足重铝新型建材生产项目	建设年产600万平方米幕墙装饰材料生产线，主要生产铝单板、铝制新材料、节能玻璃、防火玻璃等新型建材	新开工	大足区政府
110	★丰都玻璃纤维及高性能复合材料智能制造产业基地	建设年产玻璃纤维100万吨、生石灰60万吨的玻纤及复合材料产业基地	新开工	丰都县政府
111	开州绿色节能建筑材料生产项目	建设年产30万立方米墙板、100万立方米自保温砌块、40万吨防水抗裂砂浆、治水防潮砂浆、防水瓷砖胶生产线6条，干混砂浆生产线1条	新开工	开州区政府
112	永川特种优质浮法玻璃及Low—E镀膜玻璃生产项目	新建日熔化量2000吨浮法玻璃生产线，新增年产1200万平方米的镀膜玻璃生产线	新开工	永川区政府
113	★涪陵华峰年产138万吨功能性新材料一体化产业链项目	建设18万吨/年乙炔装置、104万吨/年甲醛装置等	新开工	涪陵区政府
114	涪陵蓬威石化有限责任公司聚酯分公司150万吨/年聚酯瓶片项目	一期建设75万吨/年CP1聚合装置处理车间，2套40万吨/年固相增粘装置；二期建设75万吨/年CP2聚合装置处理车间，2套40万吨/年固相增粘装置；辅助工程建设辅助办公楼1栋、安装打包线2条	新开工	涪陵区政府
115	石柱张家湾熔剂用灰岩矿加工项目	一期建设300万吨/年熔剂用灰岩矿生产线及配套设施；二期建设100万吨/年优质活性氧化钙生产线及配套设施	新开工	石柱县政府
116	长寿工业废水综合利用项目	建设资源综合利用绿色循环智能化装置1套	新开工	长寿区政府
117	铜梁天齐新增2000吨高能锂电材料电池级金属锂项目	建设年产2000吨高能锂电材料电池级金属锂生产线	新开工	铜梁区政府
118	涪陵年产160万吨食品级PET高分子节能新材料一期	建设生产厂房等配套设施，购置基础切片生产装置一套、固相增粘装置两套以及循环泵等设备，建成后实现年产80万吨食品级PET的生产能力	新开工	涪陵区政府
119	长寿氟化工一体化项目一期	建设氟化工产业链原料配套装置	新开工	长寿区政府
120	铜梁灏睿纳米隔热复合材料研发生产项目一期	建设150条自动化纳米隔热复合新材料生产线	新开工	铜梁区政府
121	开州新型预制电缆管及新型电杆生产项目	建设新型预制电缆管及新型电杆生产线	新开工	开州区政府
122	南川大镁高铝熟料项目	建设年产40万吨高铝熟料生产线	新开工	南川区政府
2．支柱产业集群
（1）智能装备及智能制造
123	沙坪坝大型往复隔膜泵扩能改造项目	围绕大型往复隔膜泵等产品研发制造，建设大型零部件加工、装配及大功率全速试验基地	完工	沙坪坝区政府
124	巴南宗申航空发动机研发及产业化扩建项目	建设研发实验室、总成实验室、零部件实验室等，新增智能化设备150余台（套）、智能化生产线2条	完工	巴南区政府
125	中昊港创璧山智造创新产业园	建设以高端装备为主导产业的智能制造产业基地	续建	璧山区政府
126	巴南美心集团智能系统窗、智能门制造基地	建设智能系统窗、功能性玻璃、隔断、防火窗、幕墙等生产线	续建	巴南区政府
127	铜梁万洋众创产业园	总建筑面积20万平方米，建设万洋众创智能制造产业园、化妆品及相关产业项目	续建	铜梁区政府
128	璧山新基建物联网智能装备研发生产总部基地项目	建设人工智能生产线、打磨成型中心、软硬件研发中心、总部办公楼、物联网研究院等	续建	璧山区政府
129	铜梁智韬坤煌智能制造产业园一期	建设新型装备制造生产线	续建	铜梁区政府
130	江津智能化柔性化生产基地及丘陵山区农用机械研发技术中心建设项目	建设新能源农业、园林机械项目，丘陵山区农业机械工程技术中心	续建	江津区政府
131	九龙坡航空航天产业基地	总建筑面积90万平方米，建设飞机、卫星等相关零部件生产及研发项目	续建	九龙坡区政府
132	九龙坡无人机核心零部件及总装、测试项目	总建筑面积20万平方米，建设无人机机体材料、核心动力设备、无线控制系统的研发和生产基地	续建	九龙坡区政府
133	璧山新能源汽车高端检测装备研发制造基地	围绕新能源汽车领域，从测试验证目标制定、测试方案设计，帮助企业快速可靠通过整车、新产品实验阶段，打造新能源汽车电子试验检测高端装备生产基地	新开工	璧山区政府
134	忠县多联供及稳态置换流空调装备产业园	建设多联供空调装备生产基地和稳态置换流空调装备生产基地、稳态置换流环控技术研究院	新开工	忠县政府
135	江津康硕集团西南总部基地	新建厂房3.8万平方米，建设年产300种型号产品、2万套复杂结构核心零部件生产线	新开工	江津区政府
136	綦江激光定向能产业基地	建设研发中心、装调中心、自主无人系统与智能激光操控技术联合工程中心	新开工	綦江区政府
137	武隆傲得通用航空飞行器研发生产及配套产业项目	总建筑面积7.8万平方米，建设Colt飞机装配生产线10条、涵道式重载无人机生产线10条，形成年产500架Colt飞机及200架涵道式重载无人机的生产能力	新开工	武隆区政府
138	梁平专用工业空调、特种空调生产项目	生产专用工业空调、特种空调项目	新开工	梁平区政府
139	开州智能数控项目	建设工业智能机器人辅助设备生产项目	新开工	开州区政府
140	江津微小流量控制阀生产和高精密电气设备装配项目	建设微小流量控制阀生产和高精密电气设备装配线	新开工	江津区政府
141	璧山新能源智能装备及户外设备生产研发基地	建设新能源储能电源、锂电园林产品生产研发基地	新开工	璧山区政府
142	大足富宇智能装备及成套设备生产项目	建设年产2000套玻纤产品成套设备，主要生产玻纤产品智能装备及短切机、烘干炉	新开工	大足区政府
（2）食品及农产品加工
143	黔江卷烟厂易地技术改造项目	建设年产30万标箱卷烟生产线	完工	黔江区政府
144	荣昌众鹏食品生产项目	总建筑面积1.5万平方米，建设食品生产线6条	完工	荣昌区政府
145	梁平川菜预制菜加工项目	总建筑面积3万平方米，生产竹笋、海带、花生及肉制品预制菜	完工	梁平区政府
146	潼南10万吨休闲食品、调味品生产项目	建设年产10万吨调味品、休闲食品生产线	续建	潼南区政府
147	涪陵乌江涪陵榨菜绿色智能化生产基地一期	建设年产20万吨榨菜生产线	续建	涪陵区政府
148	万州诗仙太白2万吨基酒技改扩能项目	一期原厂技改，保留酿酒车间进行窖池修复；二期新建扩能，建设酒库、灌装车间等配套设施，形成2万吨基酒产能	续建	万州区政府
149	荣昌河包镇粉条生产加工区A区项目	总建筑面积13.8万平方米	续建	荣昌区政府
150	涪陵中粮粮谷新建60万吨/年小麦加工项目	建设2条750吨/日小麦加工生产线、1条500吨/日小麦加工生产线	续建	涪陵区政府
151	江津南侨淡奶油生产加工基地	建设年产2.7万吨淡奶油生产线	续建	江津区政府
152	潼南蜜雪冰城数字农业产地仓暨冷冻深加工项目	购置水果分选加工设备，设立水果分选加工通道，修建配套冷库	续建	潼南区政府
153	綦江正大綦江100万头生猪产业链项目	建设100万头屠宰规模的生猪综合加工车间、10万吨食品加工车间等	续建	綦江区政府
154	涪陵攀华西南预制菜产业园	建设川、湘、渝精品预制菜和榨菜酸菜等生产线及配套设施，年产各类酸菜和预制菜等5.5万吨	续建	涪陵区政府
155	奉节1000万只肉兔全产业链项目	建设1个存栏1万只祖代种兔场、1个存栏1万只父母代商品兔场、1个年屠宰200万只肉兔屠宰场、1个年产20万吨的饲料加工工厂和1000吨兔肉食品深加工厂	续建	奉节县政府
156	★天友优质乳工程智能化产业园	建设优质乳生产基地、研发基地和总部办公楼及配套设施	新开工	渝北区政府
157	九龙坡智能化食品加工及配送项目	建设深加工车间、产品研发及检验检疫中心、办公楼等生产用房，冷库仓储、管理及物流配送、市场直营店等	新开工	九龙坡区政府
158	开州城市央厨智慧港项目	建设1000亩富硒果蔬食材农光互补种植大棚和1000亩蓝莓休闲观光种植基地，集数字化食品生产厂房、研发检测中心、大数据和监控中心、冷链仓储物流、食品加工等于一体的央厨预制菜产业集群	新开工	开州区政府
159	潼南数智农商科技产业园	建设牛、羊、猪等肉类深加工车间、净菜加工车间，可年加工牛、羊、猪等30万头以上	新开工	潼南区政府
160	奉节水果加工基地及果蔬生鲜市场项目	安装1条水果榨汁生产线，配备3条NFC果汁灌装线，安装2台碳基纸板注塑机、磨切机和1条印刷线；建设果蔬生鲜交易大厅、农产品交易商铺等	新开工	奉节县政府
161	涪陵立华牧业年产20万吨饲料厂项目	建设年产20万吨饲料生产线	新开工	涪陵区政府
162	江津预制菜生产基地	建设火锅底料等调料及预制菜生产线	新开工	江津区政府
163	江津烘焙食品及预制菜研发生产基地	年产蛋糕、面包5000吨	新开工	江津区政府
164	丰都红心柚大健康产品项目	生产王老吉柚子系列饮品及植物饮料、红心柚精深提取品、红心柚吸附原料、红心柚日化产品等	新开工	丰都县政府
165	开州健康休闲食品加工项目	建设用地15亩，建设健康休闲食品加工标准厂房	新开工	开州区政府
166	万州进口牛肉深加工项目	租用综保区标准厂房1万平方米，建设现代切片生产线、牛肉丸生产线、宠物食品生产线等	新开工	万州区政府
167	万州饲料加工项目	年产36万吨配合饲料、5万吨核心添加剂预混料	新开工	万州区政府
168	两江康师傅饮品重庆智能化生产基地	引进20余套饮料自动化生产设备，建设“康师傅”“百事”双品牌智能化饮料生产、销售及新产品研发基地，打造康师傅饮品西南区域总部和供应链中心	新开工	两江新区管委会
3．特色优势产业集群
（1）新型显示
169	两江康宁重庆二期显示材料前段生产线项目	建设大尺寸高清液晶显示屏玻璃基板生产线	完工	两江新区管委会
170	綦江新视通LED显示屏核心生产基地	建设LED模组生产线	续建	綦江区政府
171	巫山触摸屏、液晶模组及智能终端设备项目	租赁4万平方米标准厂房，生产触摸屏、液晶模组及智能终端设备等	新开工	巫山县政府
（2）高端摩托车
172	永川豪斯特热成型、电池壳体等汽车零部件生产项目	建设4条生产线，生产热成型、电池壳体等汽车零部件	完工	永川区政府
173	大渡口虬龙研发生产项目	总建筑面积5万平方米，建设厂房及附属建筑	完工	大渡口区政府
174	大足立可休闲娱乐机车整车生产项目	建设年产6万辆越野摩托车整车及零部件、年产2万台车用电机生产基地	完工	大足区政府
175	荣昌高端自行车关键零部件智能生产基地	新建生产车间1.5万平方米，建设高端自行车花毂、轮毂等配件智能化生产线和数控机床设计组装生产线	完工	荣昌区政府
176	铜梁爱玛西南制造基地二期	建设年产250万辆各类电动车生产线	续建	铜梁区政府
177	大渡口浙江春风摩托车项目	研发生产400cc及以下的四轮和两轮产品	新开工	大渡口区政府
178	荣昌新能源电动车生产基地	总建筑面积10万平方米，建设4条生产线	新开工	荣昌区政府
179	大足绿源绿色出行产业基地	建设年产200万辆电动车整车及关键零部件（车架、塑件、涂装、电机等）项目，配套绿源（重庆）绿色出行产业基地	新开工	大足区政府
180	涪陵钱江摩托研发及制造西南基地	建设年产10万辆摩托车和15万台摩托车发动机及相关零部件生产线	新开工	涪陵区政府
181	大足人杰科技电动车项目	生产电动自行车、电动轻便摩托车、电动车等	新开工	大足区政府
（3）轻合金材料
182	万盛高性能轻量镁铝合金生产基地暨镁铝合金创新研发中心	建设年产5G屏蔽盖150万件、新能源模组端板1000万件、汽车座椅100万件、汽车减震塔30万件生产线	完工	万盛经开区管委会
183	永川特业法兰年产10万吨再生铝及铝压铸件项目	建设年产10万吨再生铝及铝压铸件生产线	完工	永川区政府
184	万州氧化铝智能化升级和产能置换项目	对现有生产线进行升级改造	续建	万州区政府
185	大足东憧铝加工研发及应用加工产业园	建设铝深加工应用研发中心和铝板带柔性切割、铝板钣金加工、铝幕墙板喷涂等生产线	续建	大足区政府
186	江津航空、航天、新能源等特种合金材料零部件制造基地	建设航空、航天、新能源等特种合金材料零部件生产线	新开工	江津区政府
187	★九龙坡西南铝产能提升项目	建设20万吨循环经济项目、高性能特种环件生产线项目、2.5万吨大规格挤压生产线项目、宽幅板带线项目、中厚板增产扩能项目、精密模锻生产线项目等6个子项目，建成后实现西南铝产能翻倍	新开工	九龙坡区政府
188	黔江年产30万吨铝加工一体化二期项目	二期建设年产15万吨铝棒及5万吨大板锭生产线	新开工	黔江区政府
（4）轻纺
189	垫江新型合金材料包装生产项目	建设2条新型合金材料包装生产线	完工	垫江县政府
190	江津顾家家居西南生产基地	一期总建筑面积26.2万平方米	完工	江津区政府
191	丰都高档生活用纸智能化技改扩能项目	在原有2万吨规模的基础上，新增3.5万吨产能，达到5.5万吨生产规模	完工	丰都县政府
192	荣昌食品级塑制品智能工厂及电子商务示范产业基地	总建筑面积4万平方米，建设食品级塑制品智能化生产车间及配套用房	完工	荣昌区政府
193	大足生旺不锈钢玻璃杯生产项目	建设年产100万个不锈钢杯、玻璃杯生产线	完工	大足区政府
194	南岸宏声滤材研发生产绿色智能工厂	建设烟用滤嘴棒生产线	完工	南岸区政府
195	荣昌闽通塑胶新型PE管材生产项目	总建筑面积2.6万平方米，建设4条生产线	完工	荣昌区政府
196	璧山富易达可降解地膜生产项目	建设可降解材料制品生产线	完工	璧山区政府
197	荣昌年产5万吨全生物降解新材料制品项目	总建筑面积8万平方米，建设生产车间5栋、生产线40条	新开工	荣昌区政府
198	垫江PET新材料加工项目	建设自动化食品塑料包装废品再加工生产线	新开工	垫江县政府
199	大足锦大富厂房项目	采购成型纸张为原料，年产纸箱220万个，纸盒250万个，彩箱、彩盒100万个，隔板1000万个	新开工	大足区政府
200	大足璟捷城市智慧照明项目	建设智能LED照明生产线	新开工	大足区政府
201	★永川理文110万吨绿色新材料全产业链项目	新建年产110万吨绿色新材料全产业链项目，包括食品级包装纸、卫生用纸原纸等	新开工	永川区政府
202	巴南快生活智能新材料科技产业园	建设智能生产车间，包含复合包装智能生产线20条、冷链包装智能生产线10条、预制菜包装智能生产线5条、餐饮外卖包装智能生产线4条	新开工	巴南区政府
203	大足万裕泓智能环保印务项目二期	总建筑面积2.8万平方米，新增生产线2条	新开工	大足区政府
204	潼南年产12万吨特种纸和南区天然气热电联产项目	建设3条高速特种纸原纸生产线，安装1台32兆瓦级燃气轮发电机组等	新开工	潼南区政府
205	万州智能照明灯饰配件生产项目	年产3500万套T5支架、2000万个筒灯、2000万个射灯、500万套消防应急照明、1000万套户外灯具支架	新开工	万州区政府
（5）生物医药
206	大渡口中元汇吉生物科技园	总建筑面积11.4万平方米，建设试剂生产车间、仪器生产车间、综合楼、质检中心及相关配套设施	完工	大渡口区政府
207	巴南蕾明视康眼用制品生产基地	建设眼用器械及药物制造基地	完工	巴南区政府
208	江津无纺布制品及医卫耗材基地	建设年产230万个无纺布、日用口罩生产线	完工	江津区政府
209	南川九隆中药生产基地	建设中药饮片、中药配方颗粒制剂生产线	完工	南川区政府
210	潼南都创医药生产基地	生产肿瘤类、血液类、糖尿病、免疫类医疗药及医药中间体	完工	潼南区政府
211	铜梁上海国创医药智能研发生产基地	建设肝络欣丸、健脾止遗片、吸入式氯化钠溶液等药物生产研发基地	完工	铜梁区政府
212	长寿国际化原料药及制剂产业基地二期	建设卡格列净、氟比洛芬酯、阿普斯特、阿立哌唑、索拉非尼等生产线	完工	长寿区政府
213	璧山X射线检测装备生产基地	建设X射线智能检测装备研发、生产基地	续建	璧山区政府
214	两江西山微创外科医疗器械研发及产业化基地	建设年产1200台微创医疗设备和150万支微创耗材生产线	续建	两江新区管委会
215	开州望业生物制药项目	建设生物提取物及食品生产线、生物原料药生产线、成品药生产线及附属配套设施	续建	开州区政府
216	万盛年产3.5万吨原药及中间体合成生产项目	建设年产3.5万吨原药及中间体合成生产线	续建	万盛经开区管委会
217	璧山华道生物西部细胞免疫治疗研发和生产转化中心基地	建设年产8万—10万份CAR—T细胞、24万—40万支慢病毒等生产线	续建	璧山区政府
218	巴南智睿生物医药产业园宸安项目	建设年产1000万支长效胰岛素研发生产基地	续建	巴南区政府
219	重庆高新区亦度疫苗生产基地	建设9条生产线的新型现代化疫苗生产基地	续建	西部科学城重庆

高新区管委会
220	★沙坪坝国药太极西南医药产业基地	建设集研发、生产、销售为一体的大型药品生产基地，新厂区承接国药集团内部1—3个创新药转移	续建	沙坪坝区政府
221	巴南智睿生物医药产业园智翔金泰项目	建设单抗类生物制药产品生产线	续建	巴南区政府
222	涪陵年产120亿只药用瓶盖、120亿只药用吸管智能制造基地	建设年产120亿只药用瓶盖、120亿只药用吸管生产线	续建	涪陵区政府
223	涪陵年产60亿只新型药用密封弹性体项目	对现有药用密封弹性体产业进行升级改造，新建新型高端粉针、水针及冻干药类密封弹性体生产线	续建	涪陵区政府
224	璧山BNCT核医疗健康产业示范项目	建设高端BNCT装备生产基地等	续建	璧山区政府
225	两江国药太极冬虫夏草拟境抚育及衍生品基地	建设冬虫夏草和衍生产品产业化基地，生产冬虫夏草分级品种、多种剂型产品及衍生产品	续建	两江新区管委会
226	涪陵年产90亿只药用玻璃瓶生产基地	建设钠钙药用玻璃管、7.0硼硅药用玻璃管、5.0硼硅药用玻璃管生产线	续建	涪陵区政府
227	铜梁凯盛君恒药玻5.0中性硼硅药玻产业园	建设5.0中性硼硅药玻产业园	续建	铜梁区政府
228	万州医药中间体及原料药项目	建设原料药及医疗中间体甲类生产线	新开工	万州区政府
229	涪陵太极医药城二期	建设105个中药多能提取罐配套的前处理车间、提取车间、中药中试车间以及配套乙醇回收系统、除渣除尘系统等	新开工	涪陵区政府
230	南川上药慧远庆龙药业成药生产项目	建设智慧煎煮中心、毒性饮片生产厂房、第三方检验检测中心、成药生产线	新开工	南川区政府
231	巴南皓元抗体偶联药物生产基地	建设抗体蛋白原液生产线、液体制剂灌装线，生产冻干制剂等	新开工	巴南区政府
232	华润三九（酉阳）医药健康产业园	建设麻芩止咳糖浆、强力枇杷露生产线	新开工	酉阳县政府
233	重庆高新区国家电投国核铀业医用同位素一期制造项目	建设利用专用加速器生产以α核素为代表的多种医用同位素的创新研发中心和稀有肿瘤靶向放射疗法（TRT）药物生产中心	新开工	西部科学城重庆高新区管委会
234	两江山外山血液净化设备及高值耗材产业化项目	建设研发中心、血液净化设备生产基地、血液净化高值耗材生产基地及有关生产线	新开工	两江新区管委会
235	两江水土生物医药产业孵化基地	建设标准厂房18万平方米	新开工	两江新区管委会
（6）新能源及新型储能
236	长寿新宙邦锂电池材料及半导体化学品项目一期	新建电解液生产车间、桶处理车间、库房、罐区、污水站、RTO焚烧炉、灌装站等公辅设施，建成后年产锂离子电池电解液及材料10万吨	完工	长寿区政府
237	铜梁锂离子电池负极材料生产基地	建设年产10万吨锂离子电池负极材料生产基地	完工	铜梁区政府
238	★两江赣锋新型锂电池科技产业园	建设锂电池生产线	完工	两江新区管委会
239	★厦门海辰西南智能制造中心及研发中心（铜梁）	建设50吉瓦时新一代储能锂电池、18吉瓦时储能模组的智能生产线及研发中心	完工	铜梁区政府
240	璧山动力电池研究总院建设项目	总建筑面积26.5万平方米，建设动力电池研发中心、测试中心、实验中心以及中试生产线	续建	璧山区政府
241	★涪陵瑞浦兰钧年产30吉瓦时电芯及PACK生产基地	建设年产30吉瓦时电芯、PACK生产基地及相关配套设施	续建	涪陵区政府
242	★涪陵吉利科技年产18吉瓦时动力电池项目	建设年产18吉瓦时动力电池生产线	续建	涪陵区政府
243	★九龙坡国鸿氢能科技产业园	建设核心装备制造项目集群，构建制氢、加氢等氢能源闭环全产业链生态圈	续建	九龙坡区政府
244	河北兴恒电池用铝箔重庆生产基地（铜梁）	建设年产能6万吨电池用铝箔生产基地	续建	铜梁区政府
245	大足环锂新能源动力电池综合利用项目	建设年产90万套（5G）通信基站用锂电储能模块及分布式储能包项目、年拆解10万台新能源报废汽车项目、新能源电池生产线	续建	大足区政府
246	江苏厚生新能源锂电池隔膜生产西南基地（铜梁）	新建16条基膜产线和配套涂覆产线	续建	铜梁区政府
247	铜梁科达锂电池负极材料智能化生产项目	建设年产5万吨锂电池负极材料智能化生产线	续建	铜梁区政府
248	云阳光伏产业园一期	建设1吉瓦高效异质结太阳能电池组件生产线、建筑光伏一体化BIPV、交通光伏一体TIPV生产线、光伏支架生产线	续建	云阳县政府
249	万州维都利锂离子电池生产四期项目	建设40条小型电池（手机电池、扣式电池、方形电池）全自动设备生产线，10条PC电池自动卷绕生产线，60条PACK生产线	续建	万州区政府
250	两江太蓝新能源二期项目	建设半固态锂电池电芯产线、半固态锂电池PACK产线	续建	两江新区管委会
251	长寿年产3吉瓦时大功率固态聚合物电池生产线项目	建设年产3吉瓦时大功率固态聚合物电池智慧生产车间	新开工	长寿区政府
252	垫江信华新材料新能源光伏产业园	建设1条光伏组件生产线、1条光伏玻璃组件生产线、2条钙钛矿光伏组件生产线，达到总装机容量2吉瓦的光伏组件生产规模	新开工	垫江县政府
253	万州20万吨电池级纯碱项目	年产20万吨电池级纯碱	新开工	万州区政府
254	★涪陵赣锋锂电年产24吉瓦时动力电池项目	建设年产24吉瓦时动力电池、年产10吉瓦时电池PACK装配生产线及相关配套设施	新开工	涪陵区政府
255	九龙坡新型平板长寿命储能电池生产项目	建设年产10吉瓦时（其中一期5吉瓦时）具有专利技术的新型平板长寿命储能/商用车磷酸铁锂电芯生产线	新开工	九龙坡区政府
256	潼南新能源循环科技产业园	建设新能源报废车精拆及核心零部件再制造中心、三电维修检测中心、电池拆解及分容检测中心等	新开工	潼南区政府
257	江津年产3吉瓦钙钛矿太阳能电池组件西南基地	年产3吉瓦钙钛矿太阳能电池组件	新开工	江津区政府
258	铜梁新型储能产业技术研究院	建设新型储能研究院，进行储能电池产业链技术攻关，建设储能领域中试平台	新开工	铜梁区政府
259	两江英飞源新能源及储能产业园	建设以充换电设备、储能集成为核心的研发制造基地	新开工	两江新区管委会
4．其他产业
260	★卫星互联网地面系统项目	建设运控中心和地面站网，购置信道模拟器等设备1500台（套），提供卫星互联网地面运行管理与维护服务	完工	两江新区管委会
261	大足嘉耀整体家居生产项目	建设年产8万套智能整体家居生产线	完工	大足区政府
262	荣昌童婴智能安居生产项目	建设厂房5万平方米，生产智能玩具、高端婴幼儿童智能家居等	完工	荣昌区政府
263	永川东鹏智能家居创意产业园三期	建设智能家居生产线	续建	永川区政府
（二）科技创新
1．创新主体
264	基于量子密钥应用机制的自主可控云平台项目	建设覆盖八大枢纽的自主可控云平台，以成渝枢纽为管控中心形成自主可控的一体化量子密钥体系，建成云平台算力规模不小于2.5PFlops	完工	璧山区政府
265	武隆能源装备安全野外科学观测研究站	总建筑面积0.5万平方米，建设雷电闪击光电磁智能观测与雷电预警防御、极端环境能源装备环境适应性智能监测与分析等研究平台	完工	武隆区政府
266	南川中石化重庆页岩气生产科研中心	总建筑面积1.5万平方米	完工	南川区政府
267	荣昌电子加速器辐照中心	建设厂房0.8万平方米，投入2台10MeV/20kW电子加速器设备，建设2个防护间	完工	荣昌区政府
268	★超瞬态实验装置	建设0.5GeV超瞬态光源、集成同步辐射光源和超瞬态电子显微镜	续建	市发展改革委
269	长江上游种质创制科学设施	建设可持续利用的长江上游种质资源库、多组学与人工智能生物大数据平台、工程化种质创制中心等	续建	市科技局
270	大规模分布孔径深空探测雷达预研项目	建设观测雷达并用于类地行星、近地小行星及地月系统演化等前沿科技创新研究	续建	市科技局
271	智慧检验与精准医学前沿技术创新中心	搭建基于生物与信息技术融合技术的创新资源开放共享平台，突破关键共性技术	续建	市科技局
272	重庆市理化分析检测研究中心	建设集分析检测技术创新、仪器研发、技术服务于一体的“实体+云端”的全方位开放共享平台，打造跨尺度多维度精准成像、极端条件量子输运表征及复杂体系未知成分解析三大特色平台	续建	市科技局
273	重庆市技术转移研究院	以重庆市技术要素公共平台作为数据底座，构建以技术转移政策研究、技术转移人才培育、技术转移公共服务、技术转移机构管理、技术创新基金管理五大中心为核心支撑的重庆市技术转移研究院	续建	市科技局
274	省部共建先进制造智能计算全国重点实验室	建设智能感知与可靠传输、数据建模与认知计算、智能决策与协同控制等研究平台，完善大数据试验场建设	续建	市科技局
275	★北京大学重庆碳基集成电路研究院	建设碳基集成电路加工示范线、碳基集成电路检测中心、碳基集成电路设计和应用开发平台3大平台，推进碳基集成电路芯片工程化和产业化	续建	市科技局
276	智慧广阳岛	基于5G、物联网、大数据和人工智能等新型基础设施，建设长江模拟器（一期、二期）和广阳岛野外科学观测站	续建	广阳岛领导小组办公室
277	★重庆大学科学中心	总建筑面积32万平方米	续建	西部科学城重庆

高新区管委会
278	精密机械检测技术与装备工程研究中心	建设“3个实验室+1个基地”，包括超精密计量山洞实验室、纳米时栅中试基地、纳米时栅技术应用研究实验室、“纳米时栅+”研发实验室	续建	市发展改革委
279	中子科技氘氚科学装置建设及中子科技产业创新项目	建设大型中子科学实验装置，新建中子科技产业创新项目载体13.8万平方米，打造中子科学核心领域科研平台、公共技术服务平台和产业化应用转化平台	续建	西部科学城重庆

高新区管委会
280	器官智能生物制造工程中心	搭建“2所1库2平台”基础设施，包括器官生物制造研究所、器官生物芯片研究所，干细胞制备及组织器官储存库，器官制造产业转化平台、器官智能制造产品临床应用评价平台	续建	沙坪坝区政府
281	北碚中国电子西部创新基地	建设集技术创新、中试研发、智造生产及商务配套等于一体的功能复合示范园	续建	北碚区政府
282	觉醒睡眠与认知全国重点实验室创建项目	建设觉醒睡眠与认知专用研究平台与公共研究平台，合理配置仪器设备，集聚一批觉醒睡眠与认知研究相关科技创新人才，开展觉醒睡眠与认知相关科学研究	续建	南岸区政府
283	巴南人类疾病模型动物繁育中心	建设集临床检测、机制研究和疫苗评价于一体的P3实验室	续建	巴南区政府
284	★张江实验室重庆基地创建	构建后摩尔时代光电融合的技术创新体系	新开工	市科技局
285	重庆医科大学前沿技术交叉研究院	建设跨尺度超分辨显微成像、多代组合高通量测序分析、IPS干细胞转化、跨物种疾病模型模式动物、全生命周期临床数据采集分析、多组学整合系统生物学等创新研究平台	新开工	市科技局
286	重庆大学前沿技术交叉研究院建设	建设原子和分子行为量化测量、多尺度超快原位界面研究、极端环境量子特性、特种工程设备、医用超洁净精密器件5大前沿研究平台	新开工	市科技局
287	国家健康战略资源库	建设“三库二平台二基地”，其中，“三库”为国防动员健康资源库、人类遗传种质资源库和细胞种质资源库，“二平台”为细胞智能制造技术平台和样本信息资源平台，“二基地”为细胞治疗产品临床试验基地和生物医药产业化基地	新开工	市科技局
288	卫星互联网应用技术创新中心	建设卫星互联网基础实验平台、卫星互联网创新数字平台和卫星互联网公共服务平台	新开工	市科技局
289	汽车软件虚拟孪生开发云项目	建设一个满足汽车软件全生命周期的开发测试平台，建设硬件设备抽象层、基础软件层、原子服务层、应用层等	新开工	市科技局
290	西部（重庆）科学城气象科技创新中心	总建筑面积3.1万平方米，建设重大气象科学装置	新开工	重庆气象局
291	中国地质调查局重庆地质科技创新中心	总建筑面积7.5万平方米，迁建中国地质科学院岩溶地质研究所，共建中国地质调查局重庆地质科技创新中心	新开工	市规划自然资源局
292	涪陵卡涞科技先进复合材料科创中心	总建筑面积0.5万平方米，开展轻量化零部件、玻璃纤维复合材料、碳纤维复合材料等研发与应用	新开工	涪陵区政府
2．创新平台
293	两江新区协同创新区五期	总建筑面积27.6万平方米	完工	两江新区管委会
294	两江明月湖孵化加速器项目	总建筑面积29.5万平方米	完工	两江新区管委会
295	璧山阿里元境全国元宇宙内容生态产业园	建设阿里元境西南总部公司，建成元宇宙示范项目、培育元宇宙内容产业生态	完工	璧山区政府
296	璧山科技创新产业生态区展示中心、创业孵化中心	总建筑面积9.6万平方米，建设园林景观、生化池、充电桩、海绵城市等	完工	璧山区政府
297	吉芯科技高性能数据转换器集成电路研发及产业化基地	总建筑面积0.9万平方米，包括净化厂房、动力保障、设备购置、研发等	完工	沙坪坝区政府
298	涪陵太极科创中心	总建筑面积2.4万平方米，包括智能化分析测试中心、中药研发中心、中药工艺展示中心、办公用房等，购置科研及质检设备1000余台（套）	完工	涪陵区政府
299	南岸迎龙科创港	总建筑面积142万平方米	续建	南岸区政府
300	川渝高竹新区科技创新基地	建设产业孵化区、产业服务区、综合配套区等三个功能区	续建	渝北区政府
301	涪陵慧谷湖科创小镇	建设用地面积5.1平方公里，包括基础设施、公共空间、公共配套等	续建	涪陵区政府
302	两江大地（国际）生命科学园二期厂房	总建筑面积19.5万平方米	续建	两江新区管委会
303	涪陵华峰低碳研究院	建设己二酸、尼龙、聚酯多元醇、PTMEG等产品的催化剂、工艺等技术研发平台	续建	涪陵区政府
304	巴南产教融合科技园	总建筑面积34万平方米，建成后引入新能源及智能网联汽车关键零部件、智能制造及智能装备、实验实训科研及相关配套设施	新开工	巴南区政府
（三）现代服务业
1．商贸物流
305	秀山武陵山物流仓储枢纽	总建筑面积11.4万平方米	完工	秀山县政府
306	渝北东方嘉盛“一带一路”供应链协同平台	总建筑面积5万平方米	完工	渝北区政府
307	梁平渝东北冷链物流集配中心	总建筑面积13.8万平方米	完工	梁平区政府
308	渝新欧国际铁路（果园港）多式联运枢纽一期	总建筑面积1.2万平方米，建设物流仓储配套设施等	完工	两江新区管委会
309	中储粮重庆万州直属库有限公司建仓项目二期	建设浅圆仓35座、总仓容35万吨，配套建设提升塔、栈桥等附属设施	完工	万州区政府
310	沙坪坝公运公铁联运中心二期	总建筑面积4.9万平方米，建设高标准仓库	完工	沙坪坝区政府
311	西部陆海新通道供应链综合服务平台	建设多式联运物流平台、区块链数字单证服务平台（一单制）、集散分拨服务平台、安全服务资源等软硬件设施设备	完工	沙坪坝区政府
312	秀山武陵华南生鲜农产品交易市场二期	建设商铺及配套用房3.1万平方米	完工	秀山县政府
313	南川水江物流集散中心	新建年货运量600万吨的物流货运中心	完工	南川区政府
314	县域商业体系建设	建设改造区县级物流配送中心9个、乡镇商贸中心45个、村级便民商店500个、“快递进村”网点2550个	续建	市商务委
315	渝中化龙桥商务集聚区	总建筑面积342万平方米，对化龙桥国际商务区片区进行整体开发建设，建设企业天地、重庆天地等办公商业楼宇及配套建筑、配套设施	续建	渝中区政府
316	巴南东盟国际食品产业园	总建筑面积250.2万平方米	续建	巴南区政府
317	江津综合保税区片区开发建设项目	建设市政基础设施、城市公共服务配套设施、产业服务配套设施等	续建	江津区政府
318	永川综合保税区建设二期项目	总建筑面积29.2万平方米	续建	永川区政府
319	巴南粮食仓储项目	建设8万吨综合性粮食储备库	续建	巴南区政府
320	涪陵中储粮涪陵粮食仓储项目	建设60万吨国家粮食储备仓库	续建	涪陵区政府
321	巴南西部木材贸易港	总建筑面积30.7万平方米	续建	巴南区政府
322	彭水现代物流园一期	总建筑面积25万平方米	续建	彭水县政府
323	南川昌达智慧物流园	总建筑面积27.1万平方米	续建	南川区政府
324	开州西部现代物流产业园配套基础设施建设项目	建设物流仓库、交易区、管理区、隧道等	续建	开州区政府
325	合川渭沱物流园	重点发展物流核心区3平方公里	续建	合川区政府
326	武隆京东渝东分拨中心	总建筑面积7万平方米	续建	武隆区政府
327	中国石化重庆油气经营中心	总建筑面积4万平方米	续建	江北区政府
328	沙坪坝重药集团进出口药品器械分拨中心	总建筑面积4.3万平方米，建设高标准仓库	续建	沙坪坝区政府
329	荣昌传化公路港物流项目	总建筑面积5万平方米	续建	荣昌区政府
330	重庆（万盛）内陆无水港（低碳产业园）	新建科创空间、智慧展示空间、研发实验室、会展中心等，总建筑面积21万平方米；新建标准厂房22万平方米，以及配套市政道路等基础设施	续建	万盛经开区管委会
331	黔江渝东南现代智慧物流园一期	总建筑面积32万平方米	续建	黔江区政府
332	沙坪坝国际贸易产业园一期	总建筑面积8.6万平方米	续建	沙坪坝区政府
333	沙坪坝中交冷链智慧产业园一期	总建筑面积8万平方米，建设集应急食品保障储备、食品加工等功能于一体的特色冷链产业综合体	续建	沙坪坝区政府
334	巫山渝东北农产品冷链物流建设项目	总建筑面积4.5万平方米，建设冷冻库、冷藏库、管理服务用房等	续建	巫山县政府
335	优化三峡过闸船舶运力结构项目	新建“130米标准船型”200艘、新建江海直达船舶5艘，优化重庆航运船舶运力及三峡过闸船舶结构	续建	市政府口岸物流办
336	西部陆海新通道万州冷链物流分拨中心	占地136亩，建设集食品冷藏加工、交易批发、仓储、配送、展销和电子商务于一体的低温冷藏物流中心	续建	万州区政府
337	江津西部（东盟）农产品冷链分拨中心	总建筑面积11.4万平方米	续建	江津区政府
338	重庆港巫山港区鳊鱼溪作业区中润码头一期工程	建设3个2000吨级散货泊位及陆域中转仓储	续建	巫山县政府
339	忠县三一绿色智能建筑产业项目	建设矿山、破碎场、配套码头及12.6公里廊道	续建	忠县政府
340	垫江渝东家居建材产业城一期	总建筑面积18万平方米，建设集家居家具研发生产，家居建材展示、体验、仓储式交易、物流配送于一体的产业综合体	新开工	垫江县政府
341	大渡口万吨商旅融合总部基地	总建筑面积34.3万平方米	新开工	大渡口区政府
342	中储粮万州仓储项目	扩建浅圆仓24座，总仓容24万吨；配套建设提升塔、栈桥等附属设施及道路、地坪、水电外网等总图工程	新开工	万州区政府
343	合川国际石材城	建设石材拉锯工厂、加工厂房、仓库及配套服务用房等	新开工	合川区政府
344	大足达富石材加工交易园区一期	总建筑面积15万平方米，建设集石材加工、雕刻、展览、培训、设计、批发、施工于一体的石材加工交易园区	新开工	大足区政府
345	奉节朱衣镇五湘社区立体冻库及配套设施建设项目	总建筑面积8万平方米，建设不低于25万吨的立体冻库和冷链物流配送区	新开工	奉节县政府
346	两江国药控股本部医药智慧供应链产业园	总建筑面积15万平方米，其中物流仓储类用房14万平方米	新开工	两江新区管委会
347	梁平冷链物流园建设项目（二、三期）	建设17万立方米冻库，生产厂房等	新开工	梁平区政府
2．城市商业综合体
348	江北德国城产业项目	总建筑面积32万平方米	完工	江北区政府
349	九龙坡力扬金融总部中心	总建筑面积9.3万平方米	完工	九龙坡区政府
350	重庆远东城	总建筑面积8万平方米	完工	江北区政府
351	江北嘴金融中心建设工程	总建筑面积1.4万平方米	完工	江北区政府
352	九龙坡京东MALL	总建筑面积6万平方米	完工	九龙坡区政府
353	两江悦来汇	总建筑面积20.8万平方米	续建	两江新区管委会
354	沙坪坝磁器口外街	总建筑面积11万平方米	续建	沙坪坝区政府
355	渝中国浩·重庆十八梯	总建筑面积34.1万平方米	续建	渝中区政府
356	重庆陆海国际中心	总建筑面积52万平方米，包括23万平方米超甲级写字楼、3.9万平方米写字楼、10万平方米主题购物中心	续建	渝中区政府
357	渝中解放碑时尚文化中心	商业面积5.9万平方米	续建	渝中区政府
358	江北中环万象城	商业面积14万平方米	续建	江北区政府
359	江北小苑CQ2008项目	商业面积11万平方米	续建	江北区政府
360	江北煌华国际商城二、三、四期	总建筑面积25万平方米	续建	江北区政府
361	江北大石坝G15—4—1/05、G15—4—4/07地块开发项目	总建筑面积4.8万平方米	续建	江北区政府
362	大渡口茄子溪长江音悦港	商业面积15万平方米，建设音乐产业基地、音乐码头等	续建	大渡口区政府
363	渝北光环花园城	总建筑面积40万平方米	续建	渝北区政府
364	九龙坡秋池商业步行街A区	总建筑面积25万平方米	续建	九龙坡区政府
365	南岸国瑞·长嘉外滩项目	总建筑面积70万平方米	续建	南岸区政府
366	南岸国瑞·龙门里项目	总建筑面积30万平方米	续建	南岸区政府
367	南岸南坪汽车站TOD项目	总建筑面积19.7万平方米	续建	南岸区政府
368	轨道交通四公里站TOD示范项目	总建筑面积33万平方米	续建	南岸区政府
369	璧山TOD大型城市综合体	总建筑面积113万平方米	续建	璧山区政府
370	江北电测村片区消费升级项目	总建筑面积35万平方米	续建	江北区政府
371	秀山川河盖景区银河天街建设工程	总建筑面积10.6万平方米，建设商业街、民宿、演艺中心等	续建	秀山县政府
372	大渡口潜能大酒店	地上建筑面积6万平方米，酒店客房数量218间，配套不同功能会议厅5间	续建	大渡口区政府
373	奉节万达广场	总建筑面积8.5万平方米	续建	奉节县政府
374	大足海棠壹号	总建筑面积15万平方米	续建	大足区政府
375	渝闽时代服务贸易中心	总建筑面积21万平方米，其中商业面积2.8万平方米	新开工	江北区政府
376	江北瓦厂嘴片区城市更新项目	总建筑面积30.7万平方米	新开工	江北区政府
377	北碚铁建·新时代中心	总建筑面积19万平方米，建设企业研发办公楼等	新开工	北碚区政府
378	九龙坡幸福城主题乐园	总建筑面积2.7万平方米	新开工	九龙坡区政府
379	南岸长嘉汇金融广场	总建筑面积20万平方米	新开工	南岸区政府
380	南岸龙门浩老街二期	总建筑面积4万平方米	新开工	南岸区政府
381	九龙坡九建地块国际艺术商业综合中心	总建筑面积11.2万平方米，打造“艺术+”的国际艺术商业综合体	新开工	九龙坡区政府
382	重庆东站站前核心区商业商务用地项目一期工程	建设酒店、公寓、办公、街区商业等	新开工	南岸区政府
383	南岸黄葛晚渡片区江湾项目	建设集综合商业、文旅于一体的城市综合体	新开工	南岸区政府
384	南岸弹子石能投地块开发项目	总建筑面积35.9万平方米，建设文化娱乐、商业金融业楼宇	新开工	南岸区政府
385	武隆高端酒店项目	新建两个高端酒店	新开工	武隆区政府
（四）数实融合
1．信息基础设施
386	中国电信綦江云数据中心	建设A级数据中心及相关配套设施	完工	綦江区政府
387	巴南腾龙5G公园	建设高等级数据中心、科技体验展示馆等	续建	巴南区政府
388	2021—2025年中国铁塔5G基站及配套设施	建设5G基站及配套设施	续建	重庆通信管理局
389	中国移动成渝（重庆）江南数据中心一期	总建筑面积5万平方米，共建设机柜6007架	续建	重庆通信管理局
390	中国联通重庆5G融合创新中心	设立中国联通（重庆）5G融合创新中心，设立行业重点实验室，提供5G应用标准及专业化服务	续建	九龙坡区政府
391	中国电信科学城数字产业基地	总建筑面积27.5万平方米，建设数据中心、超算中心、动力中心、核心枢纽楼、网络中心、综合楼及相关配套工程	续建	西部科学城重庆高新区管委会
392	2023年中国联通重庆数据中心	建设数据中心土建机房，机架规模3100架；建设数据中心基地110kV变电站	续建	重庆通信管理局
393	2024年中国联通重庆千兆网络	建设10GPON设备	新开工	重庆通信管理局
394	2024年重庆电信千兆光网建设项目	建设千兆OLT设备	新开工	重庆通信管理局
395	2024年重庆电信5G网络建设项目	建设5G站点2000个	新开工	重庆通信管理局
396	2024年中国联通重庆5G基站建设项目	建设5G站点750个	新开工	重庆通信管理局
397	2024年中国移动重庆公司5G工程	新建5G站点1250个	新开工	重庆通信管理局
2．融合基础设施
398	★九龙坡东数西算算力枢纽数据中心—润泽（西南）国际信息港	总建筑面积26万平方米，建设8幢数据中心和超算中心，以及其他配套设施	续建	九龙坡区政府
399	璧山西部（国际）数字经济产业园	总建筑面积16.9万平方米，建设产业载体设施、产业配套设施、园区基础配套及附属设施	续建	璧山区政府
400	★长寿数据存储及开发应用项目	建设上汽集团云计算中心及西南地区研发运营总部、重庆同城双活数据中心、云计算存储中心，安装机柜6547套	续建	长寿区政府
401	大渡口华韶智算中心一期	总建筑面积54.8万平方米	续建	大渡口区政府
402	潼南昇之云大数据产业园	建设3300个机柜数据中心、机房数据区，打造集办公总部、产业孵化基地、未来展示中心、大数据实验室等于一体的综合区	续建	潼南区政府
403	永川西部自动驾驶运营中心	建设自动驾驶智慧公园，加装封闭测试设施设备	新开工	永川区政府
二、内陆开放高地
（一）铁路
404	★渝昆高速铁路重庆段	重庆境内长84公里	完工	市交通运输委
405	新建涪陵龙头港铁路专用线	新建龙头港铁路专用线2.97公里，设置车站2座，其中既有站1座（涪陵西站）、新建站1座（龙头港车站）	完工	涪陵区政府
406	★渝万高速铁路	全长252公里	续建	市交通运输委
407	★成渝中线高速铁路重庆段	重庆境内长102公里	续建	市交通运输委
408	★渝湘高速铁路重庆至黔江段	全长265公里	续建	市交通运输委
409	★渝西高速铁路重庆段	重庆境内长172公里	续建	市交通运输委
410	★成达万高速铁路重庆段	重庆境内长42公里	续建	市交通运输委
411	重庆枢纽东环线	全长208公里	续建	市交通运输委
412	成渝铁路重庆站至江津站段改造工程	改造为双线铁路，全长61公里	续建	市交通运输委
413	白涛化工园区铁路专用线	全长3.8公里	续建	涪陵区政府
414	新田港铁路集疏运中心散货联运作业区	全长3.9公里，设整列矿石装车线1条、存车线2条，配备快速定量装车系统	新开工	万州区政府
415	★渝宜高速铁路重庆段	重庆境内长161公里	新开工	市交通运输委
416	★重庆都市圈环线铁路合川至永川段	全长143公里	新开工	市发展改革委、市交通运输委
（二）交通枢纽
417	渝昆高铁永川南站综合交通枢纽	建设站前广场、地下停车场、地下换乘设施、站前道路等配套设施	完工	永川区政府
418	渝湘高铁重庆至黔江段黔江站综合交通枢纽工程一期	建设枢纽及交通换乘空间，游客集散中心，黔州大道拓宽工程及掉头专用匝道工程等	完工	黔江区政府
419	★重庆东站交通枢纽	建设铁路枢纽、换乘枢纽、疏解道路、综合配套设施	续建	市住房城乡建委
420	重庆至黔江铁路武隆段配套基础设施建设项目	总建筑面积18.4万平方米，建设综合客运枢纽建筑、站前广场建筑、高铁站配套服务建筑、站前广场地下车库等配套设施	续建	武隆区政府
421	彭水高铁南站交通枢纽及配套设施建设项目	总建筑面积4.7万平方米，站前大道全长1.8公里	续建	彭水县政府
422	渝湘高铁南川北站综合智能交通枢纽中心工程一期	建设市民广场、配套公交车停车场（兼社会车辆停车场），车站服务用房站前高架道路等	续建	南川区政府
423	渝昆高铁江津北站综合交通枢纽配套基础设施项目	总建筑面积4.8万平方米，建设室外广场、室外停车场等	续建	江津区政府
424	渝万高铁忠县站综合客运枢纽	总建筑面积5.6万平方米，建设站前广场、换乘枢纽，包含出站大厅、换乘通道、生活办公用房、配套商业等	新开工	忠县政府
425	★重庆站	建设站场及相关工程20.3万平方米，铁路综合开发工程14.3万平方米，配套市政交通工程20万平方米	新开工	市交通运输委
426	巴南南彭站铁路货运中心物流仓储及配套设施项目	建设南彭站铁路货运中心、站前综合交通枢纽、配套道路10公里	新开工	巴南区政府
427	开州万达开高铁新区交通枢纽配套工程	总建筑面积10.4万平方米	新开工	开州区政府
（三）轨道交通
428	★市郊铁路璧山至铜梁线	全长37.5公里，9座车站	续建	市住房城乡建委
429	★轨道交通18号线北延伸段	全长10.6公里，8座车站	续建	市住房城乡建委
430	★轨道交通4号线西延伸段	全长10.9公里，9座车站	续建	市住房城乡建委
431	★轨道交通6号线东延伸段	全长6.7公里，4座车站	续建	市住房城乡建委
432	★轨道交通15号线一期	全长38.7公里，14座车站	续建	市住房城乡建委
433	★轨道交通15号线二期	全长32.8公里，11座车站	续建	市住房城乡建委
434	★轨道交通24号线一期	全长18.8公里，11座车站	续建	市住房城乡建委
435	★轨道交通27号线	全长56公里，15座车站	续建	市住房城乡建委
436	★轨道交通7号线一期	全长27.9公里，18座车站	续建	市住房城乡建委
437	★轨道交通17号线一期	全长14公里，10座车站	续建	市住房城乡建委
438	市郊铁路跳磴至江津线圣泉寺至鼎山段	全长4.5公里，2座车站	续建	江津区政府
439	轨道交通中梁山大修基地	大修设计规模11列位，总建筑面积13.2万平方米	续建	市住房城乡建委
440	轨道交通维修改造及增车项目	轨道交通1号线增购、大修车辆，轨道交通2号线增购车辆、大修和更新改造，轨道交通3号线技术改造、大修车辆，轨道交通6号线大修车辆等	续建	市住房城乡建委
（四）机场
441	★江北国际机场T3B航站楼及第四跑道	建设3400米跑道，36.8万平方米航站楼及配套设施	续建	市交通运输委
（五）港口航运
442	万州港区新田作业区二期	建设4个5000吨级泊位	完工	市交通运输委
443	重庆港龙头作业区二期工程12号、13号散货泊位	建设2个5000吨级散货泊位等	完工	涪陵区政府
444	重庆港涪陵港区清溪作业区	建设1个5000吨级通用泊位	续建	涪陵区政府
445	涪江干流梯级渠化双江航电枢纽工程	建设四级船闸，装机4.8万千瓦，渠化四级航道25公里	续建	潼南区政府
446	★重庆港主城港区寸滩国际港口工程	将寸滩货运港更新改造升级为6个最大载客量570客位的轮船泊位，兼4个最大载客量500客位的两江游船泊位	续建	两江新区管委会
447	★乌江白马航电枢纽	建设四级船闸，装机48万千瓦，渠化四级航道45.3公里	续建	市交通运输委
448	主城港区黄磏作业区一期	建设1个5000吨级和1个3000吨级泊位	续建	市交通运输委
449	嘉陵江梯级渠化利泽航运枢纽	建设四级船闸，装机7.4万千瓦，渠化航道29.7公里	续建	市交通运输委
450	主城港区洛碛作业区一期	建设5个5000吨级泊位及相应配套设施	续建	渝北区政府
451	乌江白马至彭水航道整治项目	按三级航道整治，全长102公里	续建	市交通运输委
452	涪江重庆段航道整治工程	按三级航道整治，全长126公里	新开工	市交通运输委
453	开州港区白家溪作业区运行能力提升工程	建设4个3000吨级泊位，其中2个散货进口泊位、2个件杂泊位，年吞吐量500万吨	新开工	开州区政府
（六）公路
454	★渝湘高速公路扩能彭水至酉阳段	全长92公里	完工	市交通运输委
455	南川西环高速公路	全长11.1公里	完工	南川区政府
456	渝遂高速公路扩能铜梁至北碚段	全长27.2公里	完工	市交通运输委
457	★渝武高速公路扩能北碚至合川段	全长38.2公里	续建	市交通运输委
458	★万州至开江高速公路重庆段	全长50.8公里	续建	市交通运输委
459	★重庆至赤水至叙永高速公路重庆段	全长64.8公里	续建	市交通运输委
460	★渝湘高速公路扩能主城至彭水段	全长157.3公里	续建	市交通运输委
461	武隆至道真高速公路重庆段	全长31.2公里	续建	市交通运输委
462	安康至来凤国家高速公路奉节至巫山段	全长48.4公里	续建	市交通运输委
463	★巫溪至开州高速公路	全长118.6公里	续建	市交通运输委
464	永川至璧山高速公路	全长25.6公里	续建	永川区政府
465	永川至江津高速公路	全长15.5公里	续建	永川区政府
466	开州至城口高速公路	全长128.5公里	续建	市交通运输委
467	开州至云阳高速公路江口至龙缸段	全长70.5公里	续建	云阳县政府
468	合川至璧山至江津高速公路	全长95公里	续建	市交通运输委
469	武隆至两江新区高速公路平桥至大顺段	全长36.6公里	续建	武隆区政府
470	合川十塘至大石高速公路	全长27.9公里	续建	合川区政府
471	合川双槐至钱塘高速公路	全长29公里	续建	合川区政府
472	梁平至开江高速公路重庆段	全长45.1公里	续建	梁平区政府
473	开州至梁平高速公路	全长96.4公里	新开工	开州区政府
474	★成渝高速公路改扩建项目	全长100.3公里	新开工	市交通运输委
475	★垫江至丰都至武隆高速公路	全长160.5公里	新开工	市交通运输委
476	★渝遂高速公路铜梁至潼南段加宽项目	全长59.8公里	新开工	市交通运输委
477	2024年普通干线公路	普通干线公路建设	新开工	市交通运输委
三、新型城镇化
（一）城市缓堵保畅
1．桥梁隧道
478	潼南东升涪江大桥	全长6.6公里	完工	潼南区政府
479	★金凤隧道	全长2.8公里	完工	市住房城乡建委
480	李家沱长江大桥复线桥南北引道	全长5公里	续建	市住房城乡建委
481	★科学城隧道	全长5.9公里	续建	市住房城乡建委
482	★陶家隧道	全长13.5公里	续建	市住房城乡建委
483	★新燕尾山隧道	全长6.4公里	续建	市住房城乡建委
484	★白市驿隧道	全长10.4公里	续建	市住房城乡建委
485	★宝山嘉陵江大桥	全长3.3公里	续建	市住房城乡建委
486	★鹿角隧道	全长5.4公里	续建	市住房城乡建委
487	江南隧道及茶黄路工程	江南隧道主线全长5.5公里，含特长隧道1座，桥梁2座，车行下穿道2座；茶黄路全长3公里	续建	南岸区政府
2．快速路网及专用通道
488	快速路三纵线五台山立交至双山隧道段改造项目	全长2.9公里	完工	市住房城乡建委
489	嘉南线连接道	全长2.1公里	完工	市住房城乡建委
490	蚂蟥梁立交改造	快速路四纵线与建新西路相交节点	完工	市住房城乡建委
491	内环快速路道路综合整治项目	全长78.6公里	续建	市城市管理局
492	快速路一纵线科学大道二期	全长18.1公里	续建	西部科学城重庆

高新区管委会
493	快速路一纵线白彭路至小湾立交段项目	全长7.7公里	续建	市住房城乡建委
494	快速路三纵线柏树堡立交至北环立交段改造	全长4.3公里	续建	市住房城乡建委
495	快速路三纵线双山隧道至金家湾立交段改造工程	全长6.3公里	续建	市住房城乡建委
496	快速路四纵线北延伸段道路工程	全长8.7公里	续建	两江新区管委会
497	★快速路四横线茶惠大道	全长9公里	续建	市住房城乡建委
498	★渝武高速拓宽改造工程	全长13.9公里	续建	市住房城乡建委
499	江南立交改造工程	海峡路至内环快速路与学府大道相交节点	续建	南岸区政府
500	群慧立交及配套道路	全长7.4公里	续建	南岸区政府
501	★渝黔复线高速公路连接道	全长10.7公里	续建	市住房城乡建委
502	★渝长高速复线连接道	全长21.8公里	续建	市住房城乡建委
503	★两江新区至长寿快速通道	全长23.6公里	续建	市住房城乡建委
504	快速路六纵线（六横线至三环高速段）	全长4.8公里	续建	市住房城乡建委
505	鹿角隧道东延伸段	全长2.6公里	续建	市住房城乡建委
506	两江新区至涪陵龙头港快速通道	全长40公里	新开工	涪陵区政府
3．城市路网
507	金州大道与星光大道延伸段节点改造项目	全长3公里	完工	两江新区管委会
508	九龙坡通行能力提升工程	全长5公里	完工	九龙坡区政府
509	江北五宝马万路高速公路连接段	全长4公里	完工	江北区政府
510	广阳湾大桥及配套工程	全长1.1公里	完工	广阳岛领导小组办公室
511	重庆高新区新森大道	全长12公里	完工	西部科学城重庆

高新区管委会
512	南岸呼归路	全长0.7公里	完工	南岸区政府
513	大足宝顶山至北山快速通道	全长9.4公里	完工	大足区政府
514	梁平一环路南段	全长5.7公里	完工	梁平区政府
515	渝泓公司2023年零星地块项目建设	全长6.9公里	完工	市土储中心
516	重庆东站铁路综合交通枢纽高铁新经济区基础设施工程	全长13.1公里	续建	南岸区政府
517	沙坪坝东部城区道路工程	全长11.8公里	续建	沙坪坝区政府
518	火车西站东接线	全长9.4公里	续建	市住房城乡建委
519	九滨路至大滨路连接道	全长3公里	续建	市住房城乡建委
520	椿萱大道（蔡家L、R分区段）	全长3公里	续建	市住房城乡建委
521	重庆高新区沿山大道中段	全长16公里	续建	西部科学城重庆

高新区管委会
522	坪山大道以北区域路网完善工程	实施大学城南路、大学城北路改造	续建	西部科学城重庆

高新区管委会
523	江北观音桥国际消费中心配套基础设施工程	全长4.4公里（包括鹞子丘一期、二期路网工程，观音桥商圈连廊工程、观北路一期工程、观北路二期工程、观兴路等）	续建	江北区政府
524	永川科技生态城纵一路	全长2公里	续建	永川区政府
525	沙坪坝国际物流城一带一路核心区片区路网	全长5.8公里	续建	沙坪坝区政府
526	巫山龙门复线桥	全长1公里	续建	巫山县政府
527	巫山安康至来凤高速公路连接工程	全长5.4公里	续建	巫山县政府
528	江北黄观路二期春森彼岸段道路工程	全长1.1公里	续建	江北区政府
529	九龙坡智能交通系统工程	九龙坡区主要路段和西部主要路段部分重点骨架道路建设智能交通工程	续建	九龙坡区政府
530	万州万一中至驸马片区库岸及消落区综合整治工程	全长5.2公里	续建	万州区政府
531	重钢片区土地整治及市政基础设施建设项目	全长34公里	续建	市土储中心
532	市城投集团储备地片区道路	全长98.6公里	续建	市土储中心
533	重庆高新区新州大道	全长3.5公里	续建	西部科学城重庆

高新区管委会
534	重庆高新区新金大道	全长4.6公里	续建	西部科学城重庆

高新区管委会
535	重庆高新区高科大道	全长9.6公里	续建	西部科学城重庆

高新区管委会
536	重庆高新区高环大道	全长1.6公里	续建	西部科学城重庆

高新区管委会
537	重庆高新区高丰大道	全长2.9公里	续建	西部科学城重庆

高新区管委会
538	重庆高新区珊瑚大道	全长1.8公里	续建	西部科学城重庆

高新区管委会
539	江北站前路延伸段	全长0.5公里	新开工	江北区政府
（二）城市有机更新
1．优化城市空间
540	大渡口“两江四岸”治理提升长江北岸线延伸工程钓鱼嘴滨江段	整治岸线全长7公里	完工	大渡口区政府
541	“两江四岸”核心区整体提升工程—江北嘴金融中心配套基础设施工程	开展绿化提升、广场改造、人行道铺装改造、照明设施、下穿道改造，建造安全监控设施，建设交通导视系统及配套综合管网等	完工	江北区政府
542	沙坪坝“两江四岸”治理提升工程嘉陵江岸线贯通	实施沙滨路滴水岩至磁器口段生态修复	完工	沙坪坝区政府
543	涪陵长涪汇（滨江路更新改造一期）建设项目	涪陵区图书馆至涪陵港段滨江路外侧更新改造1.7公里，包含原有房屋及构建筑物改造、附属基础设施改造等	完工	涪陵区政府
544	★渝中朝天门片区安全隐患整治与维修加固工程	广场整体改造及整治岸线全长2.4公里	续建	渝中区政府
545	渝中“两江四岸”治理提升嘉陵江岸线贯通工程嘉滨路大溪沟段	整治岸线全长4公里	续建	渝中区政府
546	渝中“两江四岸”治理提升嘉陵江岸线贯通工程嘉滨路化龙桥段	整治岸线全长2.9公里	续建	渝中区政府
547	九龙坡“两江四岸”治理提升工程九龙半岛段	整治河道6.9公里、堤线6.2公里	续建	九龙坡区政府
548	渝中李子坝片区“两江四岸”治理提升工程	整治岸线全长2.6公里	续建	渝中区政府
549	南岸“两江四岸”治理提升长江南岸贯通工程南滨路段	建设岸线治理工程、交通步道系统、便民设施等	续建	南岸区政府
2．城市功能完善
550	中心城区跨江桥梁品质提升	提升中心城区朝天门、东水门、千厮门大桥品质	完工	市住房城乡建委
551	万州北滨公园	建设公园景观，配套文化设施等	完工	万州区政府
552	铜梁独立工矿区转型升级产城融合项目	提升矿区运输通道、建设产城融合配套工程	完工	铜梁区政府
553	铜梁科创新城基础设施	建设道路60公里、污水处理厂1座、自来水厂1座等	完工	铜梁区政府
554	璧山大成广场片区城市更新项目大成组团	总建筑面积38万平方米，提升大成广场中心区周边建筑外立面和环境，实施滨河景观打造、文庙修缮、烈士陵园改造等	完工	璧山区政府
555	沙坪坝重庆磨床厂旧城改造项目	道路全长2.9公里	完工	沙坪坝区政府
556	沙坪坝地质仪器厂片区旧城区改造项目	开展管网迁改、土壤治理、文物保护等，建设智慧城市技术研发中心	完工	沙坪坝区政府
557	九龙坡新商圈城市更新项目	改造杨石路特色街区外立面9万平方米，改造文化一、二村老旧小区14万平方米	完工	九龙坡区政府
558	开州城区燃气管道等老化设施更新改造项目	更新改造燃气立管、埋地管线及附属设施	完工	开州区政府
559	南川景城乡融合发展连接道路	道路全长8.4公里	完工	南川区政府
560	沙坪坝旭辰云想安置房	总建筑面积9.9万平方米	完工	沙坪坝区政府
561	沙坪坝旭辰山水庭安置房	总建筑面积9.2万平方米	完工	沙坪坝区政府
562	城口滨河体育公园	总建设面积1.1万平方米	续建	城口县政府
563	丰都仙女湖镇（B—05、B—06、B—07、B—08、B—09、B—12地块）安置房	总建筑面积14万平方米	续建	丰都县政府
564	渝北空港新城城市基础设施及公共服务项目	建设6个城市景观绿地及公园工程、1个优质教育示范基地工程、1个社区公共服务设施工程等	续建	渝北区政府
565	渝中十八梯片区配套设施项目	全长3.2公里，包含11条道路	续建	渝中区政府
566	綦江发展大道综合管廊项目	全长3.2公里	续建	綦江区政府
567	北碚组团I28—2/05地块租赁住房	总建筑面积9.1万平方米	续建	北碚区政府
568	九龙坡民主村片区城市更新项目	改造老旧居民楼、改建公共建筑、拆迁等，新建办公楼、商业、公寓，新建社区公共配套、地下停车场，以及其他配套设施升级改造等	续建	九龙坡区政府
569	黔江石城社区城市更新项目	总建筑面积37万平方米	续建	黔江区政府
570	长安三工厂片区城市更新一期项目	总建筑面积32万平方米，建设长安科技创新中心、长安文化国际商业街、鲤鱼池纵一路等	续建	江北区政府
571	川航重庆分公司现场运行维修基地	总建筑面积7.1万平方米	续建	渝北区政府
572	沙坪坝磁器口片区城市更新	实施现状建筑保护更新，改建、收购房屋，街巷保护，建设基础设施、公共服务设施，进行景观环境提档升级等	续建	沙坪坝区政府
573	江北溉澜溪体育公园片区地下公共人防工程	总建筑面积2.9万平方米	续建	江北区政府
574	合川瑞映山—纯阳山历史文化街区排危整治工程	提升老街对外互动性，补齐市政设施短板，排除场地安全隐患	续建	合川区政府
575	重庆寸滩港中心	总建筑面积12万平方米，其中港口配建1万平方米、公共建筑5.5万平方米	续建	两江新区管委会
576	九龙半岛幸福城	建设医院、公园、养老中心、学校等，实施九建片区拆迁、改造、开发等	续建	九龙坡区政府
577	长寿经开区晏家片区综合开发一期工程	新建快速路、主干道、次干道等	续建	长寿区政府
578	长寿经开区晏家片区综合开发二期工程	建设主干道、次干道、雨水事故池、污水干管等	续建	长寿区政府
579	长寿经开区八颗片区综合开发一期工程	道路全长4公里	续建	长寿区政府
580	长寿经开区江南片区综合开发一期工程	新建2条次干道，全长2.7公里	续建	长寿区政府
581	彭水汉葭街道鼓楼片区基础设施改造提升项目	总建筑面积4.3万平方米	续建	彭水县政府
582	奉节移民安置区南北安全通道工程	全长5.8公里	续建	奉节县政府
583	城口东部新区配套基础设施建设项目（一期）	新建巴山大道及连接线2.6公里等	续建	城口县政府
584	巴南高职城二期配套基础设施建设项目	道路全长32公里	续建	巴南区政府
585	酉阳县停车场建设项目	新建停车位6691个	续建	酉阳县政府
586	两江协同创新区—四期房建项目（一标段）	总建筑面积10.3万平方米，建设国际交流中心	续建	两江新区管委会
587	两江协同创新区—城市共享核项目（一标段）	总建筑面积18.3万平方米	续建	两江新区管委会
588	城口高铁站前广场及配套设施项目	建设通站道路、站前广场及配套设施，其他为站前路及相关配套用房	续建	城口县政府
589	巫山高唐组团老旧小区交通出行提升中线一期工程	设置扶梯20部、电梯10部、自动人行道4部、人行天桥2座、跨线通道2座	续建	巫山县政府
590	渝中民生路11号改造工程	总建筑面积0.8万平方米	续建	渝中区政府
591	梁平金带片区双桂旅游景区互通工程	道路全长6.5公里	续建	梁平区政府
592	涪陵光明片区配套基础设施工程一期	占地面积810亩，其中道路全长1.3公里	续建	涪陵区政府
593	万州黄泥包还房工程	总建筑面积4.2万平方米	续建	万州区政府
594	北碚温泉谷安置房三期	总建筑面积11.4万平方米	续建	北碚区政府
595	北碚组团I44—1—2/05地块农转非安置房二期	总建筑面积8万平方米	续建	北碚区政府
596	沙坪坝上新雅苑安置房	总建筑面积10万平方米	续建	沙坪坝区政府
597	北碚组团I38—1/05地块农转非安置房	总建筑面积19万平方米	续建	北碚区政府
598	巫溪马镇坝南岸片区安置房一期	总建筑面积15万平方米	续建	巫溪县政府
599	彭水蚩尤九黎城公租房	总建筑面积8.5万平方米	续建	彭水县政府
600	垫江新型城镇化补短板强弱项项目	建设县城中水回用设施6370平方米、生活垃圾收集转运一体化设施3500平方米等	续建	垫江县政府
601	垫江城乡一体化项目一期	建设狮子坡综合提升工程，配套实施停车场、充电桩、装饰装修、给排水设施等	续建	垫江县政府
602	巴南国际生物城金嘉花园	总建筑面积23万平方米，建设安置房及相关配套设施	续建	巴南区政府
603	开州浦里新区长沙片区保障性租赁住房及配套设施建设项目	总建筑面积5.8万平方米	续建	开州区政府
604	合川汽车产业园区保障性租赁住房项目	总建筑面积9.6万平方米	续建	合川区政府
605	沙坪坝坪桥白鹤岭保障性租赁住房项目	总建筑面积2.5万平方米，建设保障性租赁住房商业、配套用房、车库等	续建	沙坪坝区政府
606	重庆（万盛）内陆无水港绿色储能产业园一期	实施产业配套基础设施，道路、边坡河道治理及综合管网，城乡配套基础设施等工程	续建	万盛经开区管委会
607	重庆东站交通枢纽骨架道路二期工程经开段及整备所段	全长2.2公里	续建	南岸区政府
608	大足北厅片区城中村改造项目	建设安置房748套	续建	大足区政府
609	大足东部片区城中村改造项目	建设安置房490套	续建	大足区政府
610	2024年城镇老旧小区改造	改造城镇老旧小区1835个，4186万平方米	新开工	市住房城乡建委
611	2024年城市危旧房改造项目	完成城市危旧房改造约7000户	新开工	市住房城乡建委
612	沙坪坝成渝中线高铁科学城站上盖广场、腰部落客匝道及站房地下城市换乘厅项目	建设科学城站房扩站、上盖广场、腰部落客匝道、站房地下城市换乘大厅等	新开工	沙坪坝区政府
613	华为渝秒充充电网络体系建设项目	对现有81个社会停车场加装直流充电桩，共计3365台	新开工	九龙坡区政府
614	开州浦里新区绿色转型发展及新型城镇化项目	总建筑面积70万平方米	新开工	开州区政府
615	南川龙岩组团新桥长租公寓	新建租赁住房，总建筑面积9.4万平方米	新开工	南川区政府
616	垫江牡丹湖片区城乡融合发展项目	建设智能化农贸市场、综合文化活动中心、片区提档升级等	新开工	垫江县政府
617	璧山绿色低碳材料产业园一期	总建筑面积9万平方米	新开工	璧山区政府
618	南岸软件园D区配套基础设施项目	完善软件产业园布局和区域公共服务功能提升，改造规模12万平方米	新开工	南岸区政府
619	垫江东门片区综合市场更新项目	总建筑面积21.2万平方米，改造幼儿园、新建农贸市场等	新开工	垫江县政府
620	渝中长滨片区基础设施改造工程	对长滨路沿线4.8公里滨江区域进行治理提升	新开工	渝中区政府
621	沙坪坝1491未来设计创意中心	按照“留、改、拆、建”的方式对地块进行城市更新建设，包括历史建筑保护及修缮，新建商业、写字楼、酒店、停车场、道路、广场、人行天桥、景区大门、游客服务中心、管网迁改等	新开工	沙坪坝区政府
622	南川中医药科技产业园区保障性租赁住房	总建筑面积5.8万平方米	新开工	南川区政府
623	铜梁正街社区现代社区建设项目	建设引领型老旧类现代社区建设试点工程	新开工	铜梁区政府
624	南岸上海城商业改造城市更新项目	对现状26万平方米上海城商业中心进行内部重新布局、外立面装饰改造等	新开工	南岸区政府
625	南岸铜元局重庆时光	对4万平方米的原职工宿舍保留建筑，按照“留、改、拆、建”的方式进行建设、修缮加固、装修等	新开工	南岸区政府
626	南岸重庆人家片区建设项目	实施重庆人家片区核心区城市更新	新开工	南岸区政府
627	重庆东站交通枢纽项目骨架道路二期工程兴塘路拓展及东延伸段与周边路网相交节点	共三个节点，包含2座菱形立交和2座人行天桥	新开工	南岸区政府
628	南岸莲花村石龙村城中村改造项目	改造占地面积283.3公顷，涉及1288户	新开工	南岸区政府
629	北碚灯塔村片区城中村改造项目	改造占地面积67公顷，涉及930户	新开工	北碚区政府
630	重庆高新区含谷白市驿片区城中村改造项目	改造占地面积186.4公顷，涉及611户	新开工	西部科学城重庆

高新区管委会
631	涪陵老城片区城中村改造项目	改造占地面积598.7公顷，涉及2568户	新开工	涪陵区政府
632	江津享堂片区城中村改造项目	改造占地面积93公顷，涉及555户，总建筑面积14.1万平方米；新建安置房794套，总建筑面积12.8万平方米	新开工	江津区政府
633	合川利川村、渠口村城中村改造项目	改造占地面积140.2公顷，涉及1119户	新开工	合川区政府
634	南川隆化片区城中村改造项目	改造占地面积174公顷，涉及2337户	新开工	南川区政府
635	綦江永城镇中华村片区城中村改造项目	改造占地面积155.3公顷，涉及204户	新开工	綦江区政府
636	璧山双龙片区城中村改造项目	改造占地面积136.8公顷，涉及471户	新开工	璧山区政府
637	潼南梓潼街道碉楼坡及江石岭片区城中村改造项目	改造占地面积67.6公顷，涉及1545户	新开工	潼南区政府
638	万盛经开区麒麟莲池片区城中村改造项目	改造占地面积63公顷，涉及558户	新开工	万盛经开区管委会
639	开州浦里新区长沙组团城中村改造项目	改造占地面积215.6公顷，涉及1482户	新开工	开州区政府
640	大渡口民新民乐片区城中村改造项目	改造占地面积88.6公顷，拆迁建筑面积42.7万平方米，安置3179户，新建安置房30.04万平方米	新开工	大渡口区政府
641	巴南其龙片区城中村改造项目	改造占地面积54.7公顷，涉及939户，配套道路建设约3.9公里	新开工	巴南区政府
642	江津白沙—慈云片区城中村改造项目	改造占地面积249.3公顷，涉及735户	新开工	江津区政府
643	合川南津街街道白鹿新村城中村改造项目	改造占地面积53.6公顷，涉及1365户	新开工	合川区政府
644	九龙坡中梁山一体化城中村改造项目	改造占地面积460.6公顷，涉及1729户	新开工	九龙坡区政府
645	北碚蔡家老场镇村片区城中村改造项目	改造占地面积48公顷，涉及858户	新开工	北碚区政府
646	江津德感坝片区城中村改造项目	改造占地面积79.7公顷，涉及922户	新开工	江津区政府
647	九龙坡华岩二社城中村改造项目	改造占地面积35.8公顷，涉及530户	新开工	九龙坡区政府
648	荣昌石河村城中村改造项目	改造占地面积188.8公顷，涉及农村居民580户，建设安置房340套，建筑面积3.6万平方米	新开工	荣昌区政府
649	九龙坡双岗村城中村改造项目	改造占地面积133.8公顷，涉及523户	新开工	九龙坡区政府
650	重庆高新区金凤走马片区城中村改造项目	改造占地面积598.7公顷，涉及2568户	新开工	西部科学城重庆高新区管委会
651	涪陵倪峰片区城中村改造项目	建设北环东路、太白大道北延伸段二期、锦绣实训基地、倪峰安置小区等配套项目	新开工	涪陵区政府
652	长寿阳鹤山片区城中村改造项目	改造占地面积82公顷，涉及421户	新开工	长寿区政府
653	江津长岭片区城中村改造项目	改造占地面积293.3公顷，涉及拆迁安置524户，拆迁房屋建筑面积8.4万平方米；新建安置房786套，总建筑面积10万平方米	新开工	江津区政府
654	璧山新能源片区城中村改造项目	改造占地面积228.6公顷，涉及325户	新开工	璧山区政府
655	万盛经开区五里天池片区城中村改造项目	改造占地面积33公顷，涉及299户	新开工	万盛经开区管委会
656	开州丰乐片区城中村改造项目	改造占地面积82公顷，涉及424户	新开工	开州区政府
657	江津圣泉片区城中村改造项目	改造占地面积97.4公顷，涉及793户	新开工	江津区政府
658	大足西街农贸市场片区城中村改造项目	改造区域二类居住面积10.8公顷；公园绿化1.1公顷	新开工	大足区政府
659	大渡口五一互助城中村改造项目	改造占地面积182.6公顷，涉及1035户	新开工	大渡口区政府
660	江北上坪村单元（近期）城中村改造项目	改造占地面积155.2公顷	新开工	江北区政府
661	九龙坡上游村五社城中村改造项目	改造涉及1514户	新开工	九龙坡区政府
662	梁平西大街片区城中村改造项目	改造占地面积68.4公顷，涉及24户	新开工	梁平区政府
663	万州天城街道诗仙、麻柳片区城中村改造项目	整体拆除后新建402户，修建还建房7万平方米，修建配套保障性住房基础设施建设（含对外连接道路、燃气、供水、供电和排水等管线工程）	新开工	万州区政府
3．产业园区及基础设施
664	万州经开区高峰产业园基础设施建设项目—青杠塝综合枢纽工程	建设道路及匝道19条，全长13.1公里	完工	万州区政府
665	梁平都梁新经济产业园	总建筑面积5万平方米	完工	梁平区政府
666	两江A06—6、A06—7号地块项目	总建筑面积50万平方米	完工	两江新区管委会
667	科学谷二期	总建筑面积36万平方米	完工	西部科学城重庆高新区管委会
668	北碚蔡家仪器仪表基地三期	总建筑面积3.6万平方米	完工	北碚区政府
669	南岸长江绿色创新产业园核心区基础设施一期项目	总建筑面积15.1万平方米	完工	南岸区政府
670	九龙坡智能高科技产业基地	总建筑面积18.5万平方米，建设智能高科技产业基地标准厂房	完工	九龙坡区政府
671	巴南软件与信息服务外包产业园	总建筑面积16万平方米	完工	巴南区政府
672	璧山高新技术成果转化产业园区配套项目	建设道路8.5公里、经济适用房10万平方米	完工	璧山区政府
673	梁平高新区集成电路产业园及配套设施二期项目	总建筑面积40万平方米	完工	梁平区政府
674	梁平高新区绿色食品产业园及配套设施二期项目	建设产业园区配套基础设施	完工	梁平区政府
675	梁平高新区新材料孵化园及配套设施建设项目	总建筑面积28万平方米，建设新材料产业园及配套基础设施	完工	梁平区政府
676	潼南遂潼涪江创新食品产业园	总建筑面积26万平方米，配套道路长7.7公里	完工	潼南区政府
677	潼南中新食品产业园	总建筑面积20万平方米，配套道路长4.3公里	完工	潼南区政府
678	黔江正阳工业园区产城融合协调发展配套基础设施建设项目	建设园区连接道，新改建道路15公里等	完工	黔江区政府
679	垫江智能农机产业园	总建筑面积8.2万平方米，新建钢结构厂房、贴片厂房等	完工	垫江县政府
680	大足双桥经开区新能源汽车产业园一期	总建筑面积2万平方米	完工	大足区政府
681	梁平高新区预制菜产业园厂房	总建筑面积32万平方米，建设标准化厂房及配套设施	完工	梁平区政府
682	垫江明月山网货研发加工营销基地	总建筑面积2.3万平方米，建设集网货研发加工、新媒体营销于一体的快大厨公司总部基地	完工	垫江县政府
683	垫江软件产业道路工程	全长4.1公里	完工	垫江县政府
684	南岸保亿数字经济总部城	总建筑面积20万平方米	完工	南岸区政府
685	巫溪工业园区农产品流通中心及配套基础设施项目	总建筑面积4.5万平方米	完工	巫溪县政府
686	荣昌电子电路产业园	总建筑面积100万平方米	完工	荣昌区政府
687	南山控股·巴南新能源科技园	建设高端智能装备智造创新园，包括以新能源汽车配套、电子信息以及高端装备制造等为主导产业的高端智能制造产业园	完工	巴南区政府
688	奉节生态工业园眼镜科研试验基地	总建筑面积32.9万平方米	完工	奉节县政府
689	巫山工贸园区多功能厂房项目	用地面积4.8万平方米，总建筑面积11.6万平方米	完工	巫山县政府
690	江津团结湖大数据智能产业园	总建筑面积60万平方米，建设生产服务用房、公共服务设施以及配套基础设施	续建	江津区政府
691	秀山中医药产业园保健饮片加工区一期	总建筑面积16万平方米	续建	秀山县政府
692	★科学会堂	总建筑面积33万平方米	续建	西部科学城重庆

高新区管委会
693	重庆高新区金凤城市中心一期	总建筑面积56万平方米	续建	西部科学城重庆

高新区管委会
694	重庆高新区思拓凡生物药高端制造基地	总建筑面积10万平方米	续建	西部科学城重庆

高新区管委会
695	重庆高新区石板大健康产业园一期（“生命芯谷”一期）	总建筑面积34万平方米	续建	西部科学城重庆

高新区管委会
696	渝中挑花厂数字文创产业园	总建筑面积8.1万平方米	续建	渝中区政府
697	科学城北碚高新产业园综合开发一期项目	总建筑面积23万平方米	续建	北碚区政府
698	均和云谷·重庆北碚智造港	总建筑面积5.5万平方米	续建	北碚区政府
699	南岸广联达智慧生态城市总部基地	总建筑面积2万平方米	续建	南岸区政府
700	江北华能国际能源先行区西南区域总部	总建筑面积19.5万平方米	续建	江北区政府
701	中国宝武西南产业总部项目	总建筑面积12.6万平方米	续建	大渡口区政府
702	九龙坡设计产业园	重庆设计集团落户，建设中机中联办公区域、周边三条配套道路等	续建	九龙坡区政府
703	沙坪坝拾光格（重师）数字经济产业创新港	总建筑面积6.2万平方米，改建、提档升级建筑、室内空间、综合管网、园林景观等	续建	沙坪坝区政府
704	重庆国际生物城配套公寓项目	总建筑面积16万平方米	续建	巴南区政府
705	巴南智慧总部新城首开区基础设施及开发建设项目	建设智慧总部新城基础设施、研发中心、总部大楼、产业孵化项目、河流整治项目、公园等	续建	巴南区政府
706	巴南经济园区界石工业园S标准分区配套设施项目	道路全长16公里	续建	巴南区政府
707	西部（重庆）科学城璧山片区曙光湖智造城	道路全长50公里	续建	璧山区政府
708	璧山新能源产业园区配套项目	总建筑面积79万平方米	续建	璧山区政府
709	涪陵新能源汽车产业园A区配套基础设施工程	道路全长7.4公里	续建	涪陵区政府
710	涪陵新能源汽车产业园B区配套基础设施工程	道路全长4.4公里	续建	涪陵区政府
711	坤煌长寿食品产业园	总建筑面积17万平方米	续建	长寿区政府
712	永川生物技术产业园一期	建设多功能综合楼、研发楼、生产楼等	续建	永川区政府
713	中南高科·綦江制造产业园	总建筑面积21万平方米	续建	綦江区政府
714	南川现代智慧科技产业园	总建筑面积14.9万平方米	续建	南川区政府
715	垫江县城产业转型升级示范园区基础设施建设一期项目	总建筑面积8万平方米，道路长10.4公里	续建	垫江县政府
716	垫江返乡创业就业示范园	总建筑面积5万平方米	续建	垫江县政府
717	彭水工业园区产业配套提质改造一期项目	实施道路改造6.3公里	续建	彭水县政府
718	重庆国际生物城创新引领示范区配套服务及基础设施项目	新建园区产业及配套设施14万平方米	续建	巴南区政府
719	沙坪坝新能源智能网联汽车零部件产业园配套基础设施项目	总建筑面积8万平方米，建设产业服务用房及生活配套设施等	续建	沙坪坝区政府
720	沙坪坝凤凰山片区城市更新	开展半山科创天街打造、房屋改造、艺术餐厅改造及环境绿化整治等	续建	沙坪坝区政府
721	长寿经开区国际合作产业园创新基地	总建筑面积20万平方米	续建	长寿区政府
722	黔江日照飞地经济产业园配套基础设施项目	总建筑面积12万平方米	续建	黔江区政府
723	垫江软件产业聚集基地产业载体建设一期项目	总建筑面积7.5万平方米	续建	垫江县政府
724	酉阳产业园区配套建设一期项目	完善配套基础设施，建设道路4.9公里等	续建	酉阳县政府
725	酉阳小坝创业园基础设施配套建设一期项目	道路全长4.3公里	续建	酉阳县政府
726	垫江西部智能阀门产业园	建设70万平方米厂房及配套用房	续建	垫江县政府
727	开州浦里新区生物医药产业园及配套设施建设项目	占地1200亩，建设开州浦里新区生物医药产业园	续建	开州区政府
728	黔江正阳工业园区创业孵化基地项目	总建筑面积9.7万平方米，建设创业孵化区、项目展示区及创业培训区，配套建设停车位、管网等	续建	黔江区政府
729	两江果园港国际枢纽经济产业园二期	总建筑面积29万平方米	续建	两江新区管委会
730	两江龙兴智能制造基地（龙兴组团I分区I1—1—6等8宗地项目）	总规划面积71万平方米	续建	两江新区管委会
731	中南高科·北碚科技智慧港	总建筑面积8.9万平方米，建设标准厂房	续建	北碚区政府
732	北碚静观花木产业谷	打造花木产业综合体，种植花木（作物）180亩，建设产品展销区、产业文化博览区、文创街区、交易市场区、物流仓储等	续建	北碚区政府
733	金凤软件园（虎溪园）二期	总建筑面积42万平方米	续建	西部科学城重庆高新区管委会
734	梁平高新产业园区生产性服务基础设施项目	建设梁平高新区智慧园区项目、休闲食品产业园污水处理厂项目、梁平高新区集成电路产业园污水处理厂一期、梁平高新区绿色食品产业园分布式能源及储能项目、梁平高新区清洁能源综合开发利用项目等	续建	梁平区政府
735	梁平高新产业园区配套服务基础设施项目	建设梁平高新区全民健身中心、梁平高新区保障性租赁住房二期、都梁大道（安福路—梁开高速）、丹桂大道北延伸段、知德大道北段、梁平高新区工业博物馆、梁平高新区综合消防基地工程、高新区公共停车场项目、创新创业人才服务中心、高新区河道生态走廊、梁平高新区食品产业园公共服务项目	续建	梁平区政府
736	梁平高新产业园区基础设施项目	建设川渝东北明月山绿色发展示范带综合物流枢纽、璧山梁平协同产业园等	续建	梁平区政府
737	涪陵苏家湾片区配套基础设施工程一期	建设片区配套基础设施，其中道路全长960米	续建	涪陵区政府
738	万盛产城景融合发展基础设施建设项目	建设绿色储能产业园标准厂房以及绿色储能产业创新中心、供应链仓库等	新开工	万盛经开区管委会
739	巴南定型钢模智能制造产业园	建设生产厂房、检测中心、研发中心、办公场地及相应配套设施，打造智能化金属生产基地	新开工	巴南区政府
740	北碚中小企业集聚区（三圣）产业园	总建筑面积30万平方米，建设消费品加工标准化厂房	新开工	北碚区政府
741	沙坪坝嘉陵湾创客带项目	围绕科创、文创、设创、数创、青创，建设滨江贯通道等	新开工	沙坪坝区政府
742	荣昌高新区双城经济圈科技创新中心	总建筑面积30万平方米，包括创新中心、人才中心、孵化中心等	新开工	荣昌区政府
743	德勤中国数智中心项目	占地面积42.7亩，打造德勤面向未来数字产业发展的创新研发和业务中心	新开工	两江新区管委会
744	巴南天明园区融合产业园	新建12万平方米标准厂房以及配套道路等基础设施	新开工	巴南区政府
745	垫江渝东电商产业园	总建筑面积8万平方米	新开工	垫江县政府
746	荣昌川渝合作新能源电池产业园	引进10吉瓦时动力及储能电池项目、10万吨正极材料项目、20万吨电池回收项目、电池相关配套项目等	新开工	荣昌区政府
747	巴南东盟国际食品产业园配套设施项目一期工程	建设东盟国际农产品集散中心、东盟国际食品产业园转运中心、配套道路等	新开工	巴南区政府
748	璧山中新重庆生命科技城一期	建设产业主干路、支路共23.6公里，商务办公楼3.4万平方米、标准厂房39.7万平方米、康养社区48万平方米	新开工	璧山区政府
749	垫江软件产业集聚基地产业载体二期	总建筑面积9.8万平方米	新开工	垫江县政府
750	渝中黄花园现代服务业产业园	总建筑面积10万平方米	新开工	渝中区政府
751	渝北大洋电机新能源汽车动力总成基础设施项目	总建筑面积7万平方米	新开工	渝北区政府
752	沙坪坝青凤高科产业园二期	建设青凤高科产业园二期配套基础设施	新开工	沙坪坝区政府
753	南川采煤沉陷区中医药科技产业园区一期基础设施及配套工程	总建筑面积7.2万平方米，新建标准化厂房	新开工	南川区政府
754	江津中联金先进材料智慧产业园	建设不锈钢及有色金属交割库、不锈钢加工贸易中心、新材料交易市场等	新开工	江津区政府
755	成渝双城经济圈潼南战新产业合作示范园区（循环经济产业园）	新建道路20公里、污水处理厂、供水厂、土石方工程、道路管网工程、地质灾害治理工程等	新开工	潼南区政府
756	奉节甘溪沟小微企业园及配套设施建设项目	总建筑面积9.2万平方米	新开工	奉节县政府
757	西部陆海新通道枢纽港产业园	一期选址于支坪—临港产业城内，包含道路、平场、隧道及桥梁建设等	新开工	江津区政府
758	铜梁新型储能产业园基础设施建设项目	建设道路工程、雨污管网改造等	新开工	铜梁区政府
759	永川智慧产业园	总建筑面积24万平方米	新开工	永川区政府
760	永川科技片场二期	建设10个标准影棚，以及置景车间、临时用地、数字影音制作中心等配套设施	新开工	永川区政府
761	忠县现代农业柑橘产业园	建设柑橘交易中心、数字柑橘分拣中心、柑橘电子交易中心、快递物流分拨中心、万吨冷库等	新开工	忠县政府
762	灰度环保西南区域智能循环装备及物流产业园项目	新建厂房3.5万平方米，购置新设备，新建智能循环载具生产线6条	新开工	忠县政府
（三）能源保障
1．电源
763	★綦江蟠龙抽水蓄能电站	装机规模120万千瓦	完工	綦江区政府
764	云阳洞鹿风电项目	装机规模10万千瓦	完工	云阳县政府
765	石柱七曜山玉龙风电场	装机规模7.4万千瓦	完工	石柱县政府
766	黔江麒麟二期风电项目	装机规模5万千瓦	完工	黔江区政府
767	黔江金洞风电场	装机规模10万千瓦	完工	黔江区政府
768	南川白杨坪风电项目	装机规模5万千瓦	完工	南川区政府
769	南川凉风垭风电项目	装机规模5万千瓦	完工	南川区政府
770	酉阳轿子顶风电项目	装机规模5万千瓦	完工	酉阳县政府
771	酉阳荆竹坝风电项目	装机规模3万千瓦	完工	酉阳县政府
772	酉阳大风堡分散式风电项目	装机规模3.5万千瓦	完工	酉阳县政府
773	奉节金凤山风电场扩建（望天坪）项目	装机规模6万千瓦	完工	奉节县政府
774	城口咸宜风电项目	装机规模5万千瓦	完工	城口县政府
775	巫山大风口风电场项目	建设规模6万千瓦	完工	巫山县政府
776	奉节三峡集中光伏项目	装机规模23万千瓦	完工	奉节县政府
777	秀山龙凤坝光伏发电项目	装机规模5万千瓦	完工	秀山县政府
778	开州东里片区一二期光伏项目	装机规模11万千瓦	完工	开州区政府
779	巫溪樟木垭光伏项目	装机规模10万千瓦	完工	巫溪县政府
780	云阳宝坪光伏项目	装机规模3万千瓦	完工	云阳县政府
781	忠润能源三期扩能项目	新建日处理100万立方米液化天然气生产线	完工	忠县政府
782	★丰都栗子湾抽水蓄能项目	装机规模140万千瓦	续建	丰都县政府
783	★云阳建全抽水蓄能电站项目	装机规模120万千瓦	续建	云阳县政府
784	★奉节菜籽坝抽水蓄能电站	装机规模120万千瓦	续建	奉节县政府
785	★华能两江燃机二期项目	装机规模140万千瓦	续建	两江新区管委会
786	中广核新能源重庆渝北燃气发电（调峰）项目一期	装机规模70万千瓦	续建	渝北区政府
787	江津燃机项目	装机规模108万千瓦	续建	江津区政府
788	涪陵白涛燃机热电联产项目	装机规模49万千瓦	续建	涪陵区政府
789	石柱火风储一体化试点项目	装机规模25万千瓦	续建	石柱县政府
790	石柱枫木扩建增容风电项目	装机规模6万千瓦	续建	石柱县政府
791	酉阳骨干山风电项目	装机规模5万千瓦	续建	酉阳县政府
792	华能秀山膏田风电项目	装机规模7万千瓦	续建	秀山县政府
793	彭水冯家盖风电项目	装机规模6.8万千瓦	续建	彭水县政府
794	武隆兴顺风电项目	装机规模5.6万千瓦	续建	武隆区政府
795	彭水靛水风电项目	装机规模10万千瓦	续建	彭水县政府
796	巫山红椿风电二期项目	装机规模4万千瓦	续建	巫山县政府
797	巫溪朝阳风电项目	装机规模5万千瓦	续建	巫溪县政府
798	酉阳李家盖风电项目	装机规模3万千瓦	续建	酉阳县政府
799	酉阳龙洞湾分散式风电项目	装机规模3.2万千瓦	续建	酉阳县政府
800	巫溪下堡风电项目	装机规模10万千瓦	续建	巫溪县政府
801	万州李家坪风电场	装机规模7.5万千瓦	续建	万州区政府
802	黔江五福岭风电场二期	装机规模10.8万千瓦	续建	黔江区政府
803	武隆四眼坪三期风电项目	装机规模5万千瓦	续建	武隆区政府
804	云阳高阳光伏发电项目	建设规模10万千瓦	续建	云阳县政府
805	南岸绿能充换电站	新建充换电综合服务站25座、设置箱式变电站30台、120千瓦快充桩300台	续建	南岸区政府
806	长寿狮子滩抽水蓄能项目	装机规模120万千瓦	新开工	长寿区政府
807	★武隆银盘抽水蓄能电站	装机规模120万千瓦	新开工	武隆区政府
808	★合川双槐电厂三期	装机规模210万千瓦	新开工	合川区政府
809	潼南天然气发电项目	装机规模100万千瓦	新开工	潼南区政府
810	铜梁区分布式能源（燃机发电热电联产）项目	装机规模30万千瓦	新开工	铜梁区政府
811	万州鹿鸣垭风电场	装机规模9.5万千瓦	新开工	万州区政府
812	酉阳龙洞湾风电项目	装机规模7万千瓦	新开工	酉阳县政府
813	酉阳贾盖风电项目	装机规模10万千瓦	新开工	酉阳县政府
814	酉阳大垭口风电项目	装机规模4.9万千瓦	新开工	酉阳县政府
815	彭水新田风电项目	装机规模5万千瓦	新开工	彭水县政府
816	彭水桑拓大同风电项目	装机规模10万千瓦	新开工	彭水县政府
817	南川民主镇风电项目	装机规模10万千瓦	新开工	南川区政府
818	南川太乾山风电项目	装机规模10万千瓦	新开工	南川区政府
819	石柱风电市场化并网项目	装机规模10万千瓦	新开工	石柱县政府
820	奉节杉树包三期风电项目	装机规模3万千瓦	新开工	奉节县政府
821	涪陵太和风电项目	装机规模7万千瓦	新开工	涪陵区政府
822	彭水石柳光伏项目	装机规模3.6万千瓦	新开工	彭水县政府
823	彭水新田光伏项目	装机规模10万千瓦	新开工	彭水县政府
824	南川中广核光伏项目	装机规模10万千瓦	新开工	南川区政府
825	大唐南川光伏项目	装机规模7.3万千瓦	新开工	南川区政府
826	京能奉节150兆瓦集中式光伏发电项目	新建1座升压站以及不低于10万千瓦集中式光伏发电项目	新开工	奉节县政府
827	石柱县金彰共享储能电站项目	建设1座10万千瓦/20万千瓦时的电化学储能电站	新开工	石柱县政府
828	黔江共享储能电站项目	建设1座5万千瓦/10万千瓦时的电化学储能电站	新开工	黔江区政府
829	九龙坡西彭储能电站项目	建设1座12万千瓦/24万千瓦时的电化学储能电站	新开工	九龙坡区政府
830	江津先锋独立储能电站项目	建设1座12万千瓦/24万千瓦时的电化学储能电站	新开工	江津区政府
831	璧山狮子独立储能电站项目	建设1座4万千瓦/8万千瓦时的电化学储能电站	新开工	璧山区政府
832	璧山七安独立储能电站项目	建设1座4万千瓦/8万千瓦时的电化学储能电站	新开工	璧山区政府
833	北碚同兴独立储能电站项目	建设1座3.6万千瓦/7.2万千瓦时的电化学储能电站	新开工	北碚区政府
2．电网
834	★川渝1000千伏特高压交流工程重庆段	续建1000千伏线路长度46公里，变电容量600万千伏安	完工	市能源局
835	金山500千伏变电站3号主变扩建	变电容量100万千伏安	完工	市能源局
836	金山—明月山500千伏线路工程	全长159公里	续建	市能源局
837	★哈密北至重庆±800千伏特高压直流输电工程重庆段	新建渝北±800千伏换流站、哈密北至重庆特高压直流线路重庆段54公里	续建	市能源局
838	铜梁1000千伏特高压站500千伏送出工程	线路长度342公里	续建	市能源局
839	新玉500千伏输变电工程	线路长度98公里，变电容量200万千伏安	续建	市能源局
840	2024年220千伏电网续建项目	线路长度569.6公里，变电容量354万千伏安	续建	市能源局
841	2024年110千伏电网续建项目	线路长度541.5公里，变电容量150.6万千伏安	续建	市能源局
842	石坪500千伏变电站主变增容工程	变电容量300万千伏安	新开工	市能源局
843	★渝北±800千伏特高压直流换流站配套500千伏接入工程（二期）	线路长度261.7公里	新开工	市能源局
844	张家坝500千伏变电站主变增容工程	变电容量240万千伏安	新开工	市能源局
845	万县—五马500千伏线路补强工程	线路长度405公里	新开工	市能源局
846	2024年电气化铁路外部供电项目	线路长度176.4公里	新开工	市能源局
847	2024年220千伏电网新开工项目	线路长度552.6公里，变电容量384万千伏安	新开工	市能源局
848	2024年110千伏电网新开工项目	线路长度676.2公里，变电容量199.5万千伏安	新开工	市能源局
849	2024年新能源及电源送出项目	线路长度120公里	新开工	市能源局
3．油气
850	南川至两江新区天然气输气管道工程	新建天然气管道121公里，设计输气能力10亿立方米/年	完工	市能源局
851	★黄草峡储气库	总库容19亿立方米	续建	长寿区政府
852	武隆页岩气新能源综合产业园	一期建设1座日产35万立方米页岩气液化加工处理LNG工厂、LNG工厂自备管道及相关配套设施，二期扩容建设页岩气液化处理装置	续建	武隆区政府
853	★铜锣峡储气库	总库容13.8亿立方米	续建	市能源局
854	相国寺储气库扩压增量工程	扩建日排量1000万立方米的脱水装置	续建	市能源局
855	南川页岩气液化工厂	建设1座页岩气液化工厂	续建	南川区政府
856	★川气东送二线重庆段	重庆段554公里，设计年输送气量200亿立方米	续建	市能源局
857	渝西页岩气开发配套管网工程	建设足202井脱水站至重燃虎溪门站、永川临江至港桥产业园区等输气管道	续建	市能源局
858	江津至南川天然气管道	新建140.5公里天然气输气管线，设计年输送气量48亿立方米	续建	市能源局
859	2024年页岩气勘探开发及产能建设项目	新增页岩气井50口，年产气115亿立方米	新开工	市能源局
860	南川迪升LNG项目	建成日处理100万标准立方米页岩气液化工厂	新开工	南川区政府
861	重庆高新区西永线三合阀室至外环双福阀室天然气输气管道工程	新建24公里天然气输气管线，设计年输送气量8.8亿立方米	新开工	市能源局
862	涪陵白涛至丰都水天坪天然气输气管道工程	新建58公里天然气输气管线	新开工	市能源局
863	黄草峡储气库至江南清管站天然气输气管道工程	新建24公里天然气输气管线，设计年输送气量3.3亿立方米	新开工	市能源局
864	綦江生物油脂资源再生项目	分两期建设，一期建设1条餐厨废弃油脂回收加工生产线，形成年产20万吨生物柴油及相关产品的生产能力；二期扩建1条生产线，增加年产15万吨生物柴油及相关产品的生产能力	新开工	綦江区政府
4．煤炭
865	年产精煤120万吨选煤厂项目	年产120万吨洗煤	完工	涪陵区政府
（四）水安全
1．水利工程
866	渝北碑口水库	中型水库，总库容6500万立方米	完工	渝北区政府
867	梁平龙象寺水库	中型水库，总库容3263万立方米	完工	梁平区政府
868	秀山马西水库	中型水库，总库容1292万立方米	完工	秀山县政府
869	巴南高洞子水库	中型水库，总库容1025万立方米	完工	巴南区政府
870	忠县黄钦水库	扩建后总库容1152万立方米	完工	忠县政府
871	★綦江藻渡水库	大型水库，总库容2亿立方米	续建	市水利局
872	★渝西水资源配置工程	建设水源泵站7座、水库二级提水泵站8座、加压泵站5座	续建	市水利局
873	★云阳向阳水库	大型水库，总库容1.1亿立方米	续建	云阳县政府
874	★开州跳蹬水库	大型水库，总库容1亿立方米	续建	开州区政府
875	秀山桐梓水库	中型水库，总库容2259万立方米	续建	秀山县政府
876	万州青龙水库	中型水库，总库容1654万立方米	续建	万州区政府
877	潼南铜车坝水库	中型水库，总库容1137万立方米	续建	潼南区政府
878	綦江福林水库	中型水库，总库容1124万立方米	续建	綦江区政府
879	南川洪塘水库	中型水库，总库容1111万立方米	续建	南川区政府
880	黔江茶园水库	中型水库，总库容1100万立方米	续建	黔江区政府
881	巫溪凤凰水库	中型水库，总库容1070万立方米	续建	巫溪县政府
882	巫山庙堂水库	中型水库，总库容1064万立方米	续建	巫山县政府
883	云阳幸福水库	中型水库，总库容1062万立方米	续建	云阳县政府
884	江津鹅公水库	中型水库，总库容1035万立方米	续建	江津区政府
885	綦江城区防洪提升工程下北街段综合治理工程	綦江城区段堤防护岸新建、加固等	续建	綦江区政府
886	合川涪江渭沱镇段防洪护岸综合治理项目	护岸长1.6公里，新建防汛抢险道路1.8公里	续建	合川区政府
887	奉节百岛湖水库	中型水库，总库容1056万立方米	续建	奉节县政府
888	万盛天星水库	中型水库，总库容1118万立方米	续建	万盛经开区管委会
889	梁平银河桥水库	中型水库，总库容1043万立方米	新开工	梁平区政府
890	其他重点防洪工程	开展中小河流综合治理、山洪沟治理，建设小型水库、水文基础设施，新建中型灌区、改造中小型灌区等	新开工	市水利局
2．城乡供水
891	南川严家坝水厂	新建供水规模5万吨/日	完工	南川区政府
892	江津新德感水厂扩建工程	扩建供水规模20万吨/日	续建	市城市管理局
893	合川城乡供水一体化项目	新建供水管道4500公里	续建	合川区政府
894	垫江乡镇移民安置“一改三提”供水工程	建设2座日供水能力3万吨、1座日供水能力5000吨的制水厂区，以及200公里管网	续建	垫江县政府
895	彭水城区供水保障工程	新建水厂4座，以及智能信息平台建设等	续建	彭水县政府
896	长寿小石门长江水源工程	新建取水泵站1座，新建明桃水厂，总供水规模达18万吨/日	续建	长寿区政府
897	酉阳桃花源新城供水工程	新建供水规模5万吨/日	续建	酉阳县政府
898	秀山马西水厂	新建供水规模3万吨/日，配套完善输水供水管网37公里	续建	秀山县政府
899	酉阳酉东片区村镇供水一体化项目	新建水厂4座、水源2处、30个乡镇智慧供水系统	续建	酉阳县政府
900	彭水城乡供水一体化建设项目一期	建设供水规模6.6万吨的集中供水工程，安装管道708公里	新开工	彭水县政府
901	涪陵李渡新区水厂工程（一期）	一期新建供水规模10万吨/日（总规模20万吨/日）	新开工	涪陵区政府
902	永川城区第四水厂及配套管网工程	新建供水规模30万吨/日	新开工	永川区政府
903	永川农村供水管网巩固提升改造工程	扩建供水管道400公里	新开工	永川区政府
904	悦来水厂四期扩建工程	扩建供水规模40万吨/日	新开工	市城市管理局
905	荣昌再生水利用配置试点项目	建设日处理量8万立方米再生水厂、再生水输配管网、市政用水管网等	新开工	荣昌区政府
906	城市排水防涝能力提升工程	建设排水管道及其他设施	新开工	市住房城乡建委
四、乡村振兴
（一）农业综合效益和竞争力
907	大足蚕桑茧丝产业发展项目	种植桑树，建设大棚12.5万平方米	完工	大足区政府
908	成渝现代高效特色农业带大足、安岳粮药合作示范园区	新建和改造提升高标准稻田内循环稻渔产业基地、中药材标准化种植基地，形成10万亩的坝区“水稻+”、丘区“中药+”的产业群；建设集农产品加工、物流集散、商贸合作、电商、产品展销等于一体的合作园区	完工	大足区政府
909	奉节生态工业园区中药材科研试验基地	总建筑面积19万平方米	完工	奉节县政府
910	合川欧盟标准养殖一体化暨生态循环处理项目	建设原种猪场和饲料厂各1个、生猪标准化规模养殖场100个	完工	合川区政府
911	开州鲁渝寿光蔬菜现代产业园	建设标准化示范蔬菜园2万亩，其中设施蔬菜基地1万亩，露天蔬菜基地1万亩	完工	开州区政府
912	北碚吉跃屠宰智能加工项目	猪年屠宰量100万头、牛羊年屠宰量20万头	续建	北碚区政府
913	云阳中农智慧冷链物流港项目一期	建设智慧冷边温控冻库、冻品水产海鲜交易市场、蔬菜水果生鲜交易市场、干调粮油交易市场、农艺花卉展示及交易市场、智慧冷链物流分拨区等	续建	云阳县政府
914	武隆高山番茄谷	建设1280公顷连片番茄种植园、番茄产业服务中心、番茄产业核心示范园、番茄休闲体验带、番茄试验示范带、番茄双创示范带等及配套设施	续建	武隆区政府
915	垫江新民仙草园生态农业旅游融合发展建设二期项目	建设中医药康养中心、中医药博物馆等	续建	垫江县政府
916	潼南“平急两用”重点保供基地	建设冷链物流贸易港	续建	潼南区政府
917	铜梁巴岳农庄试点扩面工程	建设侣俸巴岳农庄和围龙巴岳农庄项目	续建	铜梁区政府
918	★高标准农田建设项目	统筹实施高标准农田新建和改造提升200万亩	新开工	市农业农村委
919	合川国家现代农业产业园	种植全桑枝食用菌（作物）100亩；建设存栏2500头种猪场（建筑物、构筑物）5000平方米；做强农产品加工业，支持企业扩能	新开工	合川区政府
920	中国农科院蔬菜花卉研究所西南研发中心（铜梁）	总建筑面积2.7万平方米，建设实验室、土壤监测系统等田间基础设施，购置植物生长培养箱等试验仪器设备	新开工	铜梁区政府
（二）乡村建设
921	开州长沙镇南门片区乡村振兴综合示范区项目	进行农田改造、农作物种植、森林康养、民房改造等	完工	开州区政府
922	彭水乌江画廊旅游示范带善感片区乡村振兴项目	新（改）建善感片区乌江沿线游船码头、旅游配套设施以及实施善感乡村振兴项目	完工	彭水县政府
923	永川水系连通及水美乡村建设项目	整治河道29公里，新建护岸51公里，河道清淤27.4公里，改造拦河堰18座，新建补水泵站2座等	完工	永川区政府
924	渝北木耳新乡村农旅融合示范项目	建设居民新村、水田整理、十二景观等	续建	渝北区政府
925	南川清凉山特色农旅融合一期项目	建设稻花田园综合体和禅意养生、田园享老度假区以及配套设施	续建	南川区政府
926	潼南城乡融合发展试验区暨乡村振兴大佛坝片区一期项目	开展环境综合治理，建设配套基础设施	续建	潼南区政府
927	铜梁小安溪流域生态治理与乡村振兴融合发展项目	实施生态环境治理、关联产业开发等5个项目	续建	铜梁区政府
928	合川涪江片区城乡融合发展试验区暨市级乡村振兴示范镇项目	建设风景绿道及生态停车场、旅游驿站、农业产业园等	续建	合川区政府
929	巫溪物流园区至通城片区乡村振兴提升工程	总建筑面积25万平方米	续建	巫溪县政府
930	潼南农业科技城乡村振兴示范项目	总建筑面积2.5万平方米，建设种质创制大科学中试基地、组培实验室、综合型创新中心、科技推广与体验中心、企业总部等	续建	潼南区政府
931	巫山五里坡片区乡村振兴示范项目一期	改造当阳游客接待中心8000平方米、配套管理用房2400平方米，改建世界自然遗产体验馆1600平方米等	续建	巫山县政府
932	潼南城乡融合发展试验区暨乡村振兴双江片区建设项目	开展金龙山生态整治、文旅改造，建设印象水街、配套道路等	续建	潼南区政府
933	璧山乡村振兴“云雾花涧”项目	实施梯田改造1.3万亩；利用闲置农房改造及新建民宿400间，新建或改建乡村研学、游乐设施，配套实施民房风貌改造、景观及道路工程等	续建	璧山区政府
934	巫山摩天岭哨路片区乡村振兴项目（一期）	建设游客服务中心：总占地面积3.4万平方米、总建筑面积1.7万平方米，主要建设内容为云岭风情艺术民宿、社区服务设施、休闲设施、文化中心、商业设施、交通集散中心	续建	巫山县政府
935	开州国家农业绿色发展先行区建设项目	建设粮果茶有机肥替代化肥试点基地20个、山地绿色农业种养基地30个、乡村经济林生态治理10万亩，以及10个重点乡镇农业面源污染治理，同步打造绿色农业科普旅游基地15个	新开工	开州区政府
936	酉阳河湾山寨乡村振兴项目	新建公共基础设施，含公共服务中心及配套停车场、公厕、人行步道、渡口等，开展人居环境整治提升	新开工	酉阳县政府
937	2024年农村公路项目	完善农村公路护栏；建设农村公路	新开工	市交通运输委
五、生态环保
（一）污染治理
938	沙坪坝沙田污水处理一期工程	处理能力10万吨/日	完工	沙坪坝区政府
939	大足华新年处理19万吨工业固体废弃物资源化综合利用项目	年处理19万吨工业固体废弃物资源化综合利用	完工	大足区政府
940	云阳生活垃圾焚烧发电项目	处理能力400吨/日	完工	云阳县政府
941	大足循环经济产业园	处理生活、厨余垃圾，处理能力600吨/日	完工	大足区政府
942	伏牛溪污水处理工程	处理能力3万吨/日	续建	市住房城乡建委
943	悦来污水处理厂二期扩建工程	处理能力5万吨/日	续建	市住房城乡建委
944	界石垃圾二次转运站改扩建工程	改造生活垃圾转运工艺，调整其他垃圾转运规模，新建“两网融合”物资集散地等	续建	市城市管理局
945	夏家坝垃圾二次转运站改扩建工程	改扩建垃圾二次转运站，调整其他垃圾转运规模，新建“两网融合”物资集散地等	续建	市城市管理局
946	涪陵大耍坝污水处理厂扩建及改造工程	处理工业污水，处理能力10万吨/日	续建	涪陵区政府
947	万州万博特铝甘宁尾矿库项目	一期库容829万立方米，二期库容1919万立方米	续建	万州区政府
948	大足中态盛信环保产业深加工及资源化综合利用项目	建设液晶背光源等物料无害化处理及资源化综合利用、动力电池及锂电池资源化综合利用系列厂房和装置	续建	大足区政府
949	鸡冠石污水处理厂四期扩建工程	处理能力40万吨/日	续建	市住房城乡建委
950	万州江南（密溪沟）污水处理项目	处理能力4万吨/日	续建	市住房城乡建委
951	万州何家岩污水处理厂工程	处理能力3万吨/日	续建	万州区政府
952	万州渝东北危险废物处置项目	处理能力100吨/日	新开工	万州区政府
953	酉阳桃花源新城污水处理厂工程项目	新建污水处理厂1座，处理能力3.5万吨/日，污水管线管网全长90公里	新开工	酉阳县政府
954	綦江城乡塑料垃圾综合治理项目	改扩建垃圾收集站30座，新建中转站7座、垃圾二次中转站1座，以及建设生活垃圾综合管理信息化平台等	新开工	綦江区政府
955	垫江建筑垃圾消纳场改造及生态环境治理项目	改造建筑垃圾消纳场17万平方米，填埋库容430万立方米	新开工	垫江县政府
956	璧山绿色循环经济产业园城市固废综合处理项目	建设生活垃圾焚烧发电项目（包含渗漏液处理项目）、餐厨厨余垃圾处理项目、城市生活污泥处置项目、建筑垃圾及炉渣综合利用项目	新开工	璧山区政府
（二）生态系统修复治理
957	广阳大道生态修复及品质提升工程	建设道路12.7公里，实施两侧景观生态修复和品质提升	完工	南岸区政府
958	丰都水环境综合治理一期项目	新建23个乡镇污水管网，对27座乡镇污水处理厂进行提标升级，对82座污水处理站进行升级改造，对部分管网进行整治等	完工	丰都县政府
959	石柱水环境综合治理项目	新建污水管网83.4公里，雨水管网20.8公里，修复管网54.4公里；新、扩建污水处理厂5座，总规模2.8万吨/天；新建污泥处理厂1座（50吨/天）；新建餐厨垃圾处理厂1座（65吨/天）	完工	石柱县政府
960	城口水系连通及水美乡村建设试点项目	治理河道全长30.5公里	完工	城口县政府
961	梁滩河流域龙凤河支流水环境综合整治沙坪坝段	实施龙凤河、虎溪河水生态修复	完工	沙坪坝区政府
962	广阳湾生态修复工程	实施广阳湾生态修复和登台岗生态修复	完工	广阳岛领导小组办公室
963	丰都暨龙河河流综合治理工程	治理河道16.4公里	续建	丰都县政府
964	三峡库区丰都县城岸线环境综合整治工程（长江大桥至龙洞湾段）	整治库岸3.9公里	续建	丰都县政府
965	巫山两江四岸消落区生态环境综合治理工程	实施145—175米消落区生态环境综合治理和175米以上库岸生态修复	续建	巫山县政府
966	沙坪坝梁滩河百里生态画廊首开区示范段（通道数字经济产业园周边环境品质提升）	实施苏家桥河流域生态环境综合治理	续建	沙坪坝区政府
967	重庆市林业生态建设暨国家储备林	建设国家储备林330万亩	续建	市林业局
968	长江“两岸青山·千里林带”营造林项目	实施营造林315万亩，涉及28个区县	续建	市林业局
969	江北长江北岸塔子山至金科太阳海岸段岸线生态综合修复工程	建设滨江道路11.5公里、生态景观修复等	续建	江北区政府
970	渝北城区环境综合整治项目	实施渝北城区九个街道80平方公里范围的雨污管网整治、道路提档升级等	续建	渝北区政府
971	綦江綦河流域水环境综合治理一期项目	新建及提标改造19座污水处理厂，新增配套污水管网及改造雨污分流管网90公里	续建	綦江区政府
972	南岸长生河流域系统综合治理二期项目	全长19.3公里	续建	南岸区政府
973	城口大巴山南麓和嘉陵流域生物多样性保护与水源涵养项目	人工造乔木林8000亩、退化林修复18万亩、封山育林10.8万亩	续建	城口县政府
974	万盛水环境综合治理项目	新建污水处理厂1座、改造14座，新建、改造排水管网215公里、给水管网158公里	续建	万盛经开区管委会
975	北碚环缙云山生态建设及生态产业化EOD项目（试点）一期	建设西部（重庆）科学城北碚园区科学自然里项目等	续建	北碚区政府
976	奉节长江大保护项目	建设朱衣河东段治理工程、康乐消落区岸线环境综合治理工程等	续建	奉节县政府
977	开州水环境综合治理项目	新建平桥泵站至宝塔窝站污水一级干管、污水处理厂及配套一级干管项目等	续建	开州区政府
978	奉节草堂湖岸线及消落区综合整治工程	治理岸线全长23公里	续建	奉节县政府
979	开州城区安康、驷马、三中滨湖公寓等移民小区环境综合治理项目	综合整治长14.5公里，环境改善面积20万平方米	续建	开州区政府
980	长江沿线（九龙半岛段）排口整治项目	改造管网21公里，修复管网15公里	续建	九龙坡区政府
981	丰都县城横五路片区环境综合治理工程	实施环境整治，全长2.8公里	续建	丰都县政府
982	忠县城区㽏井河库岸综合整治工程（西段）	建设㽏井湖环湖大道（西段）市政道路，全长3公里，以及道路影响范围内的环湖综合整治	续建	忠县政府
983	酉阳5个电解锰渣场（尾矿库）综合整治工程	实施天雄锰业尾矿库、海北锰业尾矿库老渣场、湘台锰业老渣场、万泰锰业老渣场、天雄锰业老渣场综合整治	续建	酉阳县政府
984	涪陵水环境综合治理项目	建设老城区水环境综合治理工程、新城区“厂网河湖岸”一体综合治理工程等	续建	涪陵区政府
985	巴南一品河和黄溪河“清水绿岸”治理提升工程	实施一品河、黄溪河清水绿岸治理提升以及干流治理	续建	巴南区政府
986	梁平“国际湿地城市”生态保护与绿色发展EOD项目	建设湿地生态系统保护与治理工程、梁平赤牛城文化体验中心、梁平国际生态康养中心等	新开工	梁平区政府
987	大渡口中梁山环境综合治理与绿色产业融合发展项目—中梁山片区生态环境治理及产业提升项目	建设3个中梁山生态环境综合治理子工程、3个国家环保产业发展重庆基地（中梁山片区）绿色产业发展子工程	新开工	大渡口区政府
988	大渡口中梁山环境综合治理与绿色产业融合发展项目—中梁山片区道路及配套设施建设工程	总建筑面积12万平方米，建设道路工程、停车场工程、生态节能环保产业园C区厂房工程等	新开工	大渡口区政府
989	重点自然灾害综合防治体系建设工程	建设重庆市三峡库区危岩地灾防治气象保障项目、重庆市智慧气象“四天”系统建设工程	新开工	重庆气象局
990	森林草原防火阻隔系统	建设森林草原生物防火隔离带、防火道路等	新开工	市林业局
六、文化强市
（一）文化设施
991	渝中老鼓楼衙署遗址公园	总建筑面积2万平方米	完工	渝中区政府
992	九龙坡图书馆、档案馆	总建筑面积2.7万平方米	完工	九龙坡区政府
993	重庆广播电视发射新塔一期	总建筑面积0.5万平方米	完工	市广电局
994	重庆文化艺术职业学院教学实训综合楼	总建筑面积2万平方米	完工	市文化旅游委
995	两江新区市民中心	总建筑面积12.4万平方米	续建	两江新区管委会
996	万州天生城大遗址公园	开展文物本体保护修缮、考古发掘，以及基础设施建设等	续建	万州区政府
997	彩云数字文化中心—平急两用综合体项目（酒店及配套设施）	总建筑面积5万平方米，建设具有隔离功能及临时安置的酒店房间及配套设施、文化中心等	新开工	九龙坡区政府
998	涪陵中国水文博物馆	建设中国水文博物馆（室内展陈）、白鹤梁题刻复原（室外展陈）及附属工程	新开工	涪陵区政府
999	国家方志馆长江分馆	总建筑面积2.8万平方米，包括教育实践、文化展示、配套服务等	新开工	长寿区政府
1000	渝中大鹅岭景区	串联鹅岭公园、虎头岩公园、红岩公园、半山崖线、关岳庙、李子坝历史文化街区等	新开工	渝中区政府
（二）文旅融合发展
1001	南川东街故城项目	改建原始建筑面积9万平方米，复建危旧房屋建筑面积7万平方米	完工	南川区政府
1002	开州环汉丰湖旅游开发项目（西湖景区）	建设马道、公园等配套基础设施	完工	开州区政府
1003	开州环汉丰湖体娱文旅综合建设项目	建设汉丰水世界、卡路里运动场等	完工	开州区政府
1004	开州城市更新汉丰湖核心区文旅综合建设项目	建设水上运动中心、游客接待及展销中心等	完工	开州区政府
1005	巫溪红池坝国际滑雪场	建设集滑冰、滑雪训练和体育旅游于一体的综合性基地	完工	巫溪县政府
1006	巫溪兰英大峡谷景区项目	建设游客服务中心、停车场、旅游厕所、标识系统等	完工	巫溪县政府
1007	酉阳菖蒲农旅融合示范项目	新建游客接待中心、航空飞行营地、温泉康养中心、停车场、露营基地等基础设施	完工	酉阳县政府
1008	南岸康莱德文旅升级改造项目	康莱德酒店及现有建筑改造，总建筑面积4万平方米	完工	南岸区政府
1009	大足莲山艺术基地	建设集加工、文创、旅游于一体的雕塑艺术基地	完工	大足区政府
1010	酉阳楠木湾美丽乡村旅游区建设项目	建设原寨生活体验区、农耕生产美景区、乡野农趣乐活区、新村乡宿休闲区等	完工	酉阳县政府
1011	涪陵展销中心	占地面积25亩，总建筑面积1.5万平方米	完工	涪陵区政府
1012	巫峡神女景区5A创建提质	游客接待中心提升，包括游客接待中心、水上乐园提档升级、停车场改造，重要道路提升，进行神女天路15公里地面及护栏两侧IP形象建设	完工	巫山县政府
1013	沙坪坝灿若湖耕读研学休闲基地	建设民宿及配套设施、耕读研学场景等	续建	沙坪坝区政府
1014	渝中重庆十八梯传统风貌区	总建筑面积17万平方米	续建	渝中区政府
1015	长寿湖文化产业园	建设未来水世界、天鹅堡酒店、森林树屋、罗山半岛自然探索项目等	续建	长寿区政府
1016	南川山王坪国际旅游度假区一期	建设龙岩城山地运动基地一期和游客接待中心等	续建	南川区政府
1017	南川金佛山北坡景区综合提档升级一期项目	建设人民坝至仙女洞公路、北坡索道、金佛山北坡集散中心、游客接待中心等项目	续建	南川区政府
1018	永川石笋山旅游开发项目	实施景区全面提档升级，新建文创街区、景观茶园、庄园绿道及配套设施	续建	永川区政府
1019	永川松溉古镇旅游综合开发项目	现有古建筑进行保护性修复，建设游客集散设施及拓展服务区	续建	永川区政府
1020	云阳普安恐龙地质公园一期	建设恐龙博物馆、恐龙遗址馆、游客中心、遗迹馆路、云阳县磨刀溪郎家段（侏罗纪恐龙公园）岸线环境综合整治工程等	续建	云阳县政府
1021	涪陵美心红酒小镇“高速+泡桐村”国际生态农旅示范区	新建红酒小镇至梨香社区至泡桐村索道线、红酒小镇西普陀综合楼等	续建	涪陵区政府
1022	彭水摩围山创建国家级度假区综合配套设施一期项目	建设度假区路网、智慧生态观光园、污水处理厂、供水厂等配套管网基础设施	续建	彭水县政府
1023	长征国家文化公园（酉阳段）南腰界革命根据地景区建设项目	总建筑面积11.8万平方米	续建	酉阳县政府
1024	九龙美术半岛文旅体综合开发项目	总建筑面积24万平方米	续建	九龙坡区政府
1025	江北徐悲鸿艺术街区项目	建设江北区徐悲鸿艺术街区项目—巴人汲水公园、盘溪汉阙文物公园建设工程、大石坝徐悲鸿片区老旧小区配套基础设施工程等	续建	江北区政府
1026	武隆仙女山小火车风景线项目	全长30公里，建设相关配套设施	续建	武隆区政府
1027	巫山客运码头趸船配套设施提升项目	新建趸船12艘	续建	巫山县政府
1028	垫江迎春河保和寺传统风貌建设项目	更新改造迎春片区，包含书院桥、保合寨、老红军院等文物保护单位	续建	垫江县政府
1029	垫江明月天香旅游度假区综合开发一期项目	改建巴谷宿集至峰门铺森林防火通道，新建明月竹乡旅游区，对峰门铺进行生态修复和文物保护，重建京蜀古驿站等	续建	垫江县政府
1030	合川草街古圣红色美丽村庄暨陶行知生活教育基地	升级陶行知先生纪念馆及育才学校旧址；打造研学中心、红色体验教育基地、文旅融合基地等	续建	合川区政府
1031	北碚偏岩老街打造项目	对偏岩古镇进行修缮打造，涉及建筑面积改造2万平方米，新增景观桥2座，改建公共厕所2座等	续建	北碚区政府
1032	万盛奥陶纪（板辽湖）水世界项目	建设商业水街、水上乐园、音乐喷泉等	续建	万盛经开区管委会
1033	酉阳龚滩旅游度假区乡村振兴项目	新建游客综合集散中心、停车场、度假康养医疗中心、滨江游步道、水上运动基地、特色民宿等	新开工	酉阳县政府
1034	武隆启明东方星聚城	总建筑面积2.9万平方米，建立主客共享的微度假暖城市文化产业集群，建设星光图书馆、公益教育馆等	新开工	武隆区政府
1035	北碚采煤沉陷区天府户外拓展训练基地	建设展览馆、室外展场、综合训练场等	新开工	北碚区政府
1036	开州水上国民休闲运动中心	改建运动主题酒店、综合服务中心、智慧旅游平台、智慧停车场等	新开工	开州区政府
1037	重庆游乐园项目	占地面积207亩，建筑面积4.6万平方米	新开工	南岸区政府
七、民生
（一）就业服务和社会保障
1038	梁平高新区保障性租赁住房项目	总建筑面积2.5万平方米，配套消防基地、地下车库等	完工	梁平区政府
1039	重庆市食品药品检验检测研究院迁扩建项目	总建筑面积6.5万平方米	完工	市市场监管局
1040	沙坪坝青木殡仪馆改扩建工程	总建筑面积1.6万平方米	完工	沙坪坝区政府
1041	中国（重庆）康养高技能人才培训基地暨老年养护中心	总建筑面积7万平方米	续建	市人力社保局
1042	云阳军民一体化融合基地	总建筑面积4.1万平方米	续建	云阳县政府
1043	石桥铺殡仪馆守灵服务设施项目	总建筑面积1.7万平方米	续建	市民政局
1044	秀山殡仪馆及配套设施建设工程	总建筑面积1.6万平方米	续建	秀山县政府
1045	三峡库区危岩地灾防治气象保障项目	建设危岩地灾隐患点精密气象监测网，建立健全危岩地灾隐患点精细报预警服务体系、以预警为先导的危岩地灾应急联动机制	新开工	重庆气象局
1046	渝东片区军民融合实训基地	总建筑面积5.5万平方米	新开工	长寿区政府
1047	金凯安置房建设项目	金凯国际（二期），总建筑面积29万平方米，含配套基础设施；金凯盛世华庭，总建筑面积12万平方米，含配套基础设施；大足区三驱镇隆河花苑安置房建设项目，总建筑面积1.8万平方米	新开工	大足区政府
1048	重庆市第三社会福利院福寿楼项目	总建筑面积1.2万平方米，建设养老床位及配套设施	新开工	市民政局
（二）教育
1．高等教育
1049	重庆幼儿师范高等专科学校新校区二期（万州）	总建筑面积10万平方米	完工	万州区政府
1050	★重庆工商大学茶园校区一期	总建筑面积25万平方米	完工	市教委
1051	重庆工商大学茶园校区人工智能教学实验楼	总建筑面积3.1万平方米	完工	市教委
1052	重庆三峡医药高等专科学校扩建工程	总建筑面积26万平方米	续建	万州区政府
1053	长江师范学院李渡校区实习实训中心	总建筑面积4.8万平方米	续建	市教委
1054	★柴可夫斯基音乐学院	总建筑面积22万平方米	新开工	市教委
1055	重庆工业职业技术学院南川校区	总建筑面积16万平方米	新开工	南川区政府
2．职业教育
1056	重庆市医药科技学校迁扩建一期项目	总建筑面积6.4万平方米	完工	市市场监管局
1057	重庆城市管理职业学院荣昌校区	总建筑面积19万平方米	完工	荣昌区政府
1058	秀山产教一体基地	总建筑面积4.6万平方米，建设学生食堂、学生公寓楼、理实一体教学大楼、产教融合大楼、旅游服务实训大楼等	完工	秀山县政府
1059	重庆水利电力职业技术学院学生宿舍工程	总建筑面积3万平方米	完工	永川区政府
1060	长江生态环境学院项目	总建筑面积18.2万平方米	完工	广阳岛领导小组办公室
1061	忠县乌杨新区科技人才培育中心	建筑面积7万平方米	续建	忠县政府
1062	重庆五一职业技术学院实训楼	总建筑面积3.5万平方米	续建	市人力社保局
1063	重庆五一职业技术学院二期	总建筑面积9.1万平方米	续建	市人力社保局
1064	重庆工商职业学院物联网产教融合实训中心	总建筑面积3.6万平方米	续建	市教委
1065	潼南产教融合示范片区项目	总建筑面积37万平方米	续建	潼南区政府
1066	重庆中医药技师学院龙水湖校区一期建设项目	总建筑面积27万平方米	续建	大足区政府
1067	重庆移通学院綦江校区	总建筑面积50万平方米	续建	綦江区政府
1068	梁平职教中心双桂校区	总建筑面积15.3万平方米	续建	梁平区政府
1069	重庆城市职业学院新校区一期	总建筑面积11.5万平方米	续建	永川区政府
1070	重庆公共运输职业学院扩建二期	总建筑面积9.8万平方米	续建	江津区政府
1071	重庆健康职业学院二期	总建筑面积22万平方米	续建	大足区政府
1072	巫溪职业教育综合园建设项目	总建筑面积12万平方米	续建	巫溪县政府
1073	永川民进学校扩建项目	一期建设教学楼等3.5万平方米，二期建设体育馆等3.5万平方米	续建	永川区政府
1074	重庆建筑工程职业学院东站校区一期	总建筑面积17万平方米	续建	市住房城乡建委
1075	重庆经贸职业学院綦江校区	建筑面积约5万平方米	续建	綦江区政府
1076	重庆安全技术职业学院高峰新校区建设项目一期	总建筑面积14.9万平方米	新开工	万州区政府
1077	重庆三峡职业学院高峰校区一期工程	总建筑面积8.5万平方米	新开工	万州区政府
1078	重庆市科能高级技工学校铜梁校区建设项目一期	总建筑面积5.6万平方米	新开工	市人力社保局
1079	重庆科创职业学院扩建工程	一期建设重庆科创职业学院学生综合服务中心，二期建设教学实训及科研用房等	新开工	永川区政府
1080	重庆现代制造职业技术学院二期工程	建设留学生宿舍2栋、教师公寓1栋、培训中心1栋、学生宿舍8栋	新开工	永川区政府
1081	大渡口产教融合基地项目	总建筑面积3万平方米	新开工	大渡口区政府
3．基础教育
1082	两江O38—1—1地块中学	总建筑面积12万平方米，78个班级	完工	两江新区管委会
1083	九龙坡育才中学	总建筑面积14万平方米，102个班级	完工	九龙坡区政府
1084	江北两江国际实验学校	总建筑面积5.2万平方米，60个班级	完工	江北区政府
1085	江北养和教育学校	总建筑面积8.6万平方米，54个班级	完工	江北区政府
1086	城口第二实验中学	总建筑面积11万平方米，90个班级	完工	城口县政府
1087	沙坪坝中小学建设项目	新建及改扩建西藏中学、融汇沙小、联芳园区规划小学等3所学校	完工	沙坪坝区政府
1088	渝中二十九中分部初中教学楼	总建筑面积2.2万平方米，30个班级	完工	渝中区政府
1089	江北溉澜溪实验学校	总建筑面积3万平方米，54个班级	完工	江北区政府
1090	大渡口李雪芮运动学校	总建筑面积3万平方米，36个班级	完工	大渡口区政府
1091	大渡口D9地块学校	总建筑面积3.8万平方米，48个班级	完工	大渡口区政府
1092	垫江松林小学及幼儿园	总建筑面积2.8万平方米，36个班级	完工	垫江县政府
1093	九龙坡陈家坪小学扩建项目	总建筑面积1.8万平方米，30个班级	完工	九龙坡区政府
1094	九龙坡巴国城配套小学	总建筑面积1.8万平方米，24个班级	完工	九龙坡区政府
1095	大渡口H13地块新建学校	总建筑面积8万平方米，72个班级	完工	大渡口区政府
1096	北碚A26地块小学	总建筑面积2万平方米，24个班级	完工	北碚区政府
1097	北碚中山路小学改扩建项目	总建筑面积1万平方米，18个班级	完工	北碚区政府
1098	北碚蔡家组团L标准分区小学	总建筑面积3万平方米，24个班级	完工	北碚区政府
1099	万州其芳小学功能完善和附属工程	总建筑面积2.4万平方米，36个班级	完工	万州区政府
1100	万州中学附属小学功能完善和附属工程	总建筑面积2.6万平方米，36个班级	完工	万州区政府
1101	大足双桥中学	总建筑面积4.4万平方米，48个班级	完工	大足区政府
1102	秀山凤凰中学新校区	总建筑面积4万平方米，48个班级	完工	秀山县政府
1103	两江星光学校柏溪校区	总建筑面积5.7万平方米，48个班级	完工	两江新区管委会
1104	南川道南小学扩建工程	总建筑面积1.1万平方米，新增学位1000个	完工	南川区政府
1105	两江十方界中学	总建筑面积6万平方米，54个班级	续建	两江新区管委会
1106	丰都观塔社区学校（丰都培元中学）	总建筑面积7.4万平方米，72个班级	续建	丰都县政府
1107	两江金海学校	总建筑面积7.5万平方米，78个班级	续建	两江新区管委会
1108	两江新村实验学校（P43—2、P43—1）	总建筑面积6万平方米，84个班级	续建	两江新区管委会
1109	铜梁中学新校区	总建筑面积21万平方米，120个班级	续建	铜梁区政府
1110	渝中马家堡小学改扩建工程	总建筑面积3.5万平方米，48个班级	续建	渝中区政府
1111	渝中求精中学河运路校区	总建筑面积4万平方米，60个班级	续建	渝中区政府
1112	渝中中华路小学改扩建工程	总建筑面积4万平方米，48个班级	续建	渝中区政府
1113	渝中金银湾小学	总建筑面积3.1万平方米，36个班级	续建	渝中区政府
1114	大渡口实验小学扩建项目	总建筑面积2.5万平方米，48个班级	续建	大渡口区政府
1115	大渡口茄子溪中学改扩建项目	总建筑面积3.5万平方米，60个班级	续建	大渡口区政府
1116	北京师范大学重庆科学城实验学校	总建筑面积30万平方米	续建	西部科学城重庆高新区管委会
1117	九龙坡育才实验学校华岩分校	总建筑面积5万平方米，60个班级	续建	九龙坡区政府
1118	黔江城南中心校迁建工程	总建筑面积2.6万平方米，42个班级	续建	黔江区政府
1119	北碚作孚小学	总建筑面积3万平方米，48个班级	续建	北碚区政府
1120	巴南云篆山水公租房二小工程	总建筑面积3.5万平方米，48个班级	续建	巴南区政府
1121	华中师范大学重庆学校	总建筑面积24万平方米	续建	西部科学城重庆

高新区管委会
1122	西部（重庆）科学城谢家湾学校	总建筑面积约11万平方米	续建	西部科学城重庆

高新区管委会
1123	武隆实验中学迁建项目	总建筑面积7.5万平方米，72个班级	新开工	武隆区政府
1124	巴南滨江路学校	总建筑面积4.4万平方米，54个班级	新开工	巴南区政府
1125	巴南鹿角学校	总建筑面积3万平方米，48个班级	新开工	巴南区政府
1126	沙坪坝井双片区中小学	建设实验一小井双校区、名校联中井双校区	新开工	沙坪坝区政府
1127	秀山民办高中	总建筑面积8.8万平方米	新开工	秀山县政府
1128	江南新城A46—2/03地块小学校新建工程	总建筑面积约4.5万平方米，45个班级	新开工	南岸区政府
1129	巫溪城区幼儿园	总建筑面积5.3万平方米，72个班级	新开工	巫溪县政府
（三）卫生健康
1130	丰都县人民医院感染控制中心	总建筑面积2.8万平方米，床位200张	完工	丰都县政府
1131	沙坪坝区疾病预防控制中心迁扩建项目	总建筑面积2.7万平方米	完工	沙坪坝区政府
1132	万州区疾病预防控制中心迁建项目	总建筑面积2.1万平方米	完工	万州区政府
1133	潼南区人民医院重大疫情救治中心	总建筑面积2.2万平方米，床位200张	完工	潼南区政府
1134	南川区疾病预防控制中心迁建项目	总建筑面积2万平方米	完工	南川区政府
1135	合川区疾病预防控制中心迁建项目	总建筑面积2.3万平方米	完工	合川区政府
1136	两江新区第一人民医院扩建项目	总建筑面积26.5万平方米，床位1000张	完工	两江新区管委会
1137	江北区人民医院两江分院	总建筑面积7.2万平方米，床位470张	完工	两江新区管委会
1138	酉阳县中医院迁建二期项目	总建筑面积7.6万平方米，床位800张	完工	酉阳县政府
1139	秀山县人民医院肿瘤中心	总建筑面积1.6万平方米，床位252张	完工	秀山县政府
1140	云阳县江南急救中心	总建筑面积2.3万平方米	完工	云阳县政府
1141	黔江区民族医院康养综合楼	总建筑面积3.2万平方米	完工	黔江区政府
1142	石柱县人民医院西沱分院	总建筑面积2万平方米，床位200张	完工	石柱县政府
1143	重庆市第五人民医院迁建项目	总建筑面积26.4万平方米，床位1200张	完工	南岸区政府
1144	★江苏省中医院重庆医院（永川）	总建筑面积13.6万平方米	完工	永川区政府
1145	九龙坡区人民医院迁建项目	总建筑面积21.8万平方米，床位1200张	完工	九龙坡区政府
1146	沙坪坝区妇幼保健院一期	总建筑面积5.8万平方米，床位300张	完工	沙坪坝区政府
1147	垫江县中医院门诊综合楼	总建筑面积1.8万平方米	完工	垫江县政府
1148	荣昌区中医院感染性疾病楼	总建筑面积0.8万平方米，床位100张	完工	荣昌区政府
1149	长寿区精神卫生中心扩建项目	总建筑面积3万平方米，床位415张	完工	长寿区政府
1150	渝西精神卫生传染病救治中心项目	总建筑面积3万平方米，床位500张	完工	永川区政府
1151	荣昌区黄金坡失能人员集中照护中心	总建筑面积2.9万平方米，床位500张	完工	荣昌区政府
1152	合川区体育中心	建设2万座位体育场、8000座位综合体育场馆、1500座位游泳跳水馆，以及配套附属设施	完工	合川区政府
1153	彭水靛水新城体育中心	总建筑面积1.1万平方米	完工	彭水县政府
1154	★重庆大学附属肿瘤医院科学城院区一期工程	总建筑面积56.7万平方米，床位2500张	续建	市卫生健康委
1155	重庆三峡医药高等专科学校附属中医院江南院区建设工程	总建筑面积11.7万平方米，床位800张	续建	市卫生健康委
1156	★重庆市第四人民医院科学城院区一期工程	总建筑面积20万平方米，床位1500张	续建	市卫生健康委
1157	重庆市第十三人民医院蔡家院区建设一期工程	总建筑面积13.8万平方米，床位600张	续建	市卫生健康委
1158	重庆三峡医药高等专科学校附属人民医院新区医院	总建筑面积17万平方米，床位800张	续建	市卫生健康委
1159	重庆医药高等专科学校附属第一医院北部院区一期	总建筑面积11.6万平方米，床位400张	续建	市卫生健康委
1160	重庆市东南医院二期	总建筑面积7.2万平方米，床位500张	续建	市住房城乡建委
1161	★华中科技大学同济医学院附属协和医院重庆医院	总建筑面积38.5万平方米，床位1500张	续建	两江新区管委会
1162	★江苏省人民医院重庆医院	总建筑面积13.7万平方米，床位1000张	续建	綦江区政府
1163	江北区人民医院	总建筑面积25.5万平方米，床位1200张	续建	江北区政府
1164	荣昌区人民医院迁建项目	总建筑面积26万平方米，床位1499张	续建	荣昌区政府
1165	合川区人民医院急危重症中心	总建筑面积4.2万平方米，床位495张	续建	合川区政府
1166	潼南区妇幼保健计划生育服务中心妇幼保健体系建设项目	总建筑面积5万平方米，床位220张	续建	潼南区政府
1167	万州区上海医院门诊及住院综合业务用房项目	总建筑面积14万平方米，床位600张	续建	万州区政府
1168	★广州中医药大学第一附属医院重庆医院一期	总建筑面积12.9万平方米，床位516张	续建	北碚区政府
1169	秀山县人民医院医技楼	总建筑面积2.2万平方米	续建	秀山县政府
1170	重庆市第九人民医院两江分院	总建筑面积10.3万平方米，床位506张	续建	两江新区管委会
1171	重庆大学附属涪陵医院高新区院区	总建筑面积30万平方米，床位1500张	续建	涪陵区政府
1172	璧山区中医院一期	总建筑面积23.1万平方米，床位1500张	续建	璧山区政府
1173	两江新区中医院迁建项目工程	总建筑面积19.6万平方米	续建	两江新区管委会
1174	南川中医医院三甲建设提标扩能项目	改建中医医院门诊综合楼7000平方米、住院综合楼手术室3000平方米、产房800平方米、ICU600平方米等	续建	南川区政府
1175	长寿城区医养康融合项目（晏家康养服务中心）	总建筑面积2.6万平方米，床位178张	续建	长寿区政府
1176	沙坪坝宜德养老中心	总建筑面积3万平方米，床位400张	续建	沙坪坝区政府
1177	忠县博爱佳园拓展区项目	总建筑面积2.8万平方米，床位680张	续建	忠县政府
1178	重庆市残疾人康复中心二期	总建筑面积5.1万平方米，床位470张	续建	市残联
1179	★重庆医科大学附属第一医院第一分院二期工程	总建筑面积16.3万平方米，床位780张	新开工	市卫生健康委
1180	重庆市人民医院两江院区二期	总建筑面积9万平方米，床位500张	新开工	市卫生健康委
1181	大渡口区公立三甲医院	总建筑面积21.4万平方米，床位1200张	新开工	大渡口区政府
1182	彭水妇幼保健院及托育中心建设项目	总建筑面积5万平方米，床位300张	新开工	彭水县政府
1183	国家中医紧急医学救援基地	新建紧急医学救援业务用房3.6万平方米，以及相关配套设施	新开工	永川区政府
1184	巫溪县第二人民医院建设项目	总建筑面积5.3万平方米，床位501张	新开工	巫溪县政府
1185	武隆区人民医院内科综合楼	总建筑面积8.6万平方米，床位310张	新开工	武隆区政府
1186	永川鼎泓颐养健康管理中心	总建筑面积6.4万平方米，床位852张	新开工	永川区政府
1187	北碚区公立综合性示范托育服务中心	总建筑面积1.2万平方米	新开工	北碚区政府
1188	江津华健未来国际创新医药总部一期	总建筑面积4万平方米	新开工	江津区政府
1189	重庆仙女山体育综合训练基地一期	总建筑面积3万平方米	新开工	市体育局
备注：标“★”的，为百项重点关注项目。

附件2

2024年市级重点前期规划研究项目

序号	项目名称	主要建设内容及规模	牵头单位
一、现代化产业体系
（一）制造业
1	重庆高新区万帮综合能源总部及万帮星星能源储能电池系统先进制造基地	建设年产12GWh电芯和3GWh储能电池系统先进制造基地	西部科学城重庆

高新区管委会
2	重庆高新区斯达半导体车规级模块生产基地	建设斯达半导体重庆车规级模块生产基地	西部科学城重庆

高新区管委会
3	开州年产432万片OLED载板项目	建设年产432万片OLED载板项目	开州区政府
4	武隆亿航航空科技智能制造及应用项目	一期建设航空科技科普基地、航空应急救援及智慧管理基地；二期建设LC300重载运输无人机、Fly shark（飞鲨）物流运输无人机等生产线	武隆区政府
5	万州镀锡铜线生产项目	建设镀锡铜线生产线，年产4万吨镀锡铜线产品	万州区政府
6	黔江50万吨玻璃纤维生产基地二期	新建30万吨玻璃纤维生产线	黔江区政府
7	万州年产40万吨离子膜烧碱项目	建设年产40万吨烧碱、35万吨氯气及高附加值含氯精细化工产品生产线	万州区政府
8	南川高端耐火材料产业园	建设6万平方米耐火材料厂房及配套设施	南川区政府
9	璧山嘉陵特种装备产业基地	建设主厂区、特种装备生产区	璧山区政府
10	长寿天然气化工新材料一体化项目	一期建设天然气制10万标准立方米每小时合成气、50万吨/年乙醇、30万吨/年乙醇制乙烯等装置及配套建设公辅工程、附属设施；二期建设6万吨/年天然气制乙炔、38万吨/年甲醛、20万吨/年BDO装置及配套建设公辅工程、附属设施	长寿区政府
11	万州新材料产业园绿色建材基地	建设万州新材料产业园绿色建材基地	万州区政府
12	重庆秀山西南年产200万吨砂石骨料项目	建设一条年产200万吨的精品砂石骨料生产线，新建厂房3万平方米，购置设备180台（套）	秀山县政府
13	南川低阶煤清洁加工及尾气综合利用项目	新建120万吨/年低阶煤清洁加工生产兰炭装置	南川区政府
14	万州迪康大健康产业园	建设中药产品、可降解医用合成材料等生产线	万州区政府
15	酉阳油茶产业园二期	总建筑面积2万平方米，建设压榨车间、精炼车间、罐装车间、油罐、仓库等	酉阳县政府
16	万州辣文化产业园	建设万州休闲烤鱼和辣椒酱系列产品产业园区，建设休闲烤鱼食品、年加工量10万吨辣椒酱生产线	万州区政府
17	万州100万吨粮油综合加工项目	建设100万吨粮油综合加工生产线	万州区政府
18	万州粮食物流及粮油精深加工产业园	建设100万吨粮油综合加工生产线及物流中转项目	万州区政府
19	黔江烟草配套项目	建设年产滤嘴棒30亿支、年产丝束3.2万吨、烟标印刷50万标箱生产线	黔江区政府
20	涪陵阳雪年产3万吨鸡肉屠宰及精深加工厂项目	建设年产3万吨鸡肉屠宰及精深加工厂	涪陵区政府
（二）科技创新
21	积声科学装置	研制利用声波驱动实现1000亿Pa极端压强条件科学装置及超声效应精确测量装置，建设相关地下实验室及配套设施	市科技局
22	嘉陵江实验室	建设空天地一体化平台，构建多域全时空信息互联互通的空天地一体化网络，搭建陆海空无人平台及集群系统，建设城市、山地等场景的外场试验基地	市科技局
23	国家生猪技术创新中心（区域性种业创新基地）	总建筑面积8万平方米，建设顶级父系猪育种基地、国家核心种公猪站、中国地方猪种质资源冷冻保存库等	荣昌区政府
24	巴南唐颐细胞智能制造西南基地	总建筑面积3万平方米，建设唐颐控股成渝地区总部、细胞智能制造公共服务平台、细胞质量与标准公共服务平台等	巴南区政府
25	巴南重庆国际生物城生物医药孵化器项目	总建筑面积23.2万平方米，建设实验区、办公区及相关配套设施	巴南区政府
26	巴南重庆国际生物城生物医药研发中试平台及模式动物中心	总建筑面积3.6万平方米，建设模式动物中心、中试基地及相应配套设施	巴南区政府
（三）现代服务业
27	綦江重庆南部综合物流园	开展重庆南部综合物流园项目可研编制，三江物流基地新建仓储5000平方米、集装箱堆场5000平方米、铁路装卸线400米和物流连接大道2公里	綦江区政府
28	北碚东阳陆港物流园（首开区）项目	总建筑面积40万平方米	北碚区政府
29	巫溪渝陕鄂川边贸物流中心	总建筑面积40万平方米，建设国家战略物资储备基地、现代化川渝应急仓储中心、城乡物流集散分拨中心、物流加工中心等	巫溪县政府
30	涪陵韵达快递物流基地物流通道	全长2.5公里	涪陵区政府
31	沙坪坝陆海新通道西部国际物流总部基地	总建筑面积25.9万平方米	沙坪坝区政府
32	西部陆海新通道渝南集散分拨中心	建设集石油、天然气、钢材等能源、原材料大宗物资仓储加工、集散分拨于一体的物流基地，建设仓储用房10万平方米	綦江区政府
33	国际开放枢纽新城物流集疏运项目一期	建设集装箱中心站、区域性铁路编组站、口岸自贸区、公路物流基地等	永川区政府
34	大渡口金鳌山轨道TOD工程	总建筑面积35万平方米	大渡口区政府
35	荣昌北站TOD综合开发项目	商业面积10万平方米	荣昌区政府
36	九龙坡万象城木棉花酒店	在万象城北区引进木棉花酒店，酒店定位为五星级，暂定以T1栋综合楼为载体，规划面积4万平方米	九龙坡区政府
（四）数实融合
37	中国联通西部（重庆）科学城数字创新产业基地	建设中国联通西部（重庆）科学城数字创新产业基地	西部科学城重庆

高新区管委会
38	永川云谷大数据中心	按照不低于国A标准建设机架2000个	永川区政府
39	铜梁数字经济产业园	建设研发办公区、共享配套区、园区招商运营服务区、科技成果转化园等	铜梁区政府
二、内陆开放高地
（一）铁路
40	黔江至吉首段高速铁路	重庆境内长137公里	市发展改革委
41	广安至涪陵铁路	全长120公里	市发展改革委
42	黔江至万州高速铁路	全长223公里	市发展改革委
43	渝贵高速铁路	重庆境内长105公里	市发展改革委
44	成渝铁路江津至隆昌段扩能改造	全长132公里	市发展改革委
45	达万铁路扩能改造项目	全长158公里，重庆境内长85公里	市发展改革委
46	安张铁路	重庆境内长215公里	市发展改革委
47	长垫梁万铁路	全长150公里	万州区政府
48	涪陵至武隆高速铁路	全长93公里	涪陵区政府
49	武隆南涪铁路鸭江货运站扩能改建项目	延建既有货物线及货物作业区252米，建设物流基地8000平方米、装卸作业场地6700平方米，完善进出公路等配套设施	武隆区政府
（二）交通枢纽
50	渝西高速铁路北碚南站综合交通枢纽及配套设施建设项目	新增4条连接道、9条匝道，全长9.6公里	北碚区政府
（三）轨道
51	轨道交通第五期建设规划项目	全长262公里	市住房城乡建委
（四）机场
52	重庆新机场	规划建设4条3200—3800米的平行跑道及航站楼等配套设施，一期新建两条跑道、50万平方米航站楼及相关附属设施	市交通运输委、市发展改革委
53	黔江机场跑道延长项目	在现有2400米的跑道基础上向南延长200米，在跑道北端新建一套跑道特性材料拦阻系统（EMAS），增设及改造相应配套设施	黔江区政府
（五）港口航运
54	涪江渭沱船闸升级改造工程	改扩建1000吨级船闸1座	市交通运输委
55	嘉陵江草街库尾航道整治工程	按三级航道整治，全长72公里	市交通运输委
56	乌江彭水船闸改扩建工程	新建1000吨级船闸上下游各1座，以及通航隧道、通航渡槽	市交通运输委
57	涪江富金坝船闸升级改造工程	改扩建1000吨级船闸1座	市交通运输委
58	涪江安居船闸升级改造工程	改扩建1000吨级船闸1座	市交通运输委
59	嘉陵江井口生态航运枢纽工程	建设生态航运枢纽1座，满足1000吨级船舶通航	市交通运输委
60	潼南港	建设码头1座、1000吨泊位3个，年通过能力300万吨	潼南区政府
61	重庆港奉节港区夔门作业区一期工程（奉节物流园夔门港口码头一期工程）	年通过能力130万吨	奉节县政府
62	綦江梯级渠化项目	一期实施江津区支坪镇顺江场长江口至桥河船闸段改造，升级为三级航道；二期工程实施河船闸至赶水段，升级为四级航道	綦江区政府
63	奉节县红湾子货运码头一期工程	建设5000吨级泊位3个，其中通用泊位1个、散货泊位2个，设计年吞吐能力750万吨	奉节县政府
64	万州姚家村石化码头及后方石化库区项目（小周作业区）	新建4个5000吨级泊位、后方陆域储罐区及8.2公里疏港道路	万州区政府
65	巫山红石梁综合货运码头	建设多用途泊位1个、散货泊位2个、新能源码头泊位2个以及配套设施，后方仓储物流区1个以及相应附属设施	巫山县政府
（六）公路
66	沿江高速公路南线万州至巴东段	全长176公里	市交通运输委
67	沿江高速公路北线涪陵至万州段	全长148公里	市交通运输委
68	渝宜高速公路长寿至梁平段改扩建工程	全长97公里	市交通运输委
69	渝邻高速公路改扩建工程	全长39公里	市交通运输委
70	涪陵北环高速公路	全长30公里	市交通运输委
71	绕城高速公路改扩建工程	全长188公里	市交通运输委
72	渝泸高速公路改扩建工程	全长28公里	市交通运输委
73	云阳龙缸至利川高速公路	全长40公里	云阳县政府
74	璧山七塘至北碚澄江至合川草街高速公路	全长26公里	北碚区政府
75	巫溪巫神路三期清水桥至大九湖段改建工程	全长11.7公里，重庆境内长9.1公里	巫溪县政府
76	涪陵绕城高速公路李渡至新妙段	全长22.9公里	涪陵区政府
77	永川至自贡高速公路永川至荣昌段	全长28公里	永川区政府
78	武胜至潼南至安居高速公路	全长65公里	潼南区政府
79	璧山至铜梁至潼南至大英高速公路	全长55.5公里	潼南区政府
80	安荣合高速公路荣昌段	全长53公里	荣昌区政府
81	石柱西沱至冷水高速公路	全长75.9公里	石柱县政府
82	黔江至彭水高速公路	全长120公里	黔江区政府
83	石柱至彭水至务川高速公路（彭水段）	重庆境内长89公里	彭水县政府
84	开州至宣汉高速公路	重庆境内长40公里	开州区政府
85	江东至白涛高速公路	全长20公里	涪陵区政府
86	合川大石至武胜赛马高速公路	全长31公里	合川区政府
87	重庆万州至四川达州高速公路高梁至分水段新建工程	全长18公里	万州区政府
88	巫山至巫溪高速公路巫溪至大昌段	全长31.5公里	巫山县政府
89	秀山至印江高速公路重庆段	全长45公里	秀山县政府
90	宣汉至开州至云阳至巫溪至巫山高速公路巫山至官渡段	全长18.1公里	巫山县政府
91	永自高速公路荣昌段及荣昌环线高速公路	全长27.9公里	荣昌区政府
92	G246动物园至泸州界段改扩建工程	全长39.4公里	永川区政府
93	S101载英中学至郭家沱段（铜锣峡隧道、花红湾隧道）	全长8.6公里	江北区政府
94	丰都游轮辅港至南天湖至仙女山机场高速公路	全长39.8公里	丰都县政府
三、新型城镇化
（一）城市缓堵保畅
95	小南海长江大桥	全长10.6公里	市住房城乡建委
96	支坪长江大桥	全长5.3公里	市住房城乡建委
97	土湾嘉陵江大桥	全长6.2公里	市住房城乡建委
98	果园长江大桥	全长6.2公里	市住房城乡建委
99	铜罐驿长江大桥	全长6.9公里	市住房城乡建委
100	佛耳岩长江大桥	全长5.6公里	市住房城乡建委
101	宝山大桥西延伸段	全长3.4公里	市住房城乡建委
102	西永隧道	全长8.1公里	市住房城乡建委
103	虎溪隧道	全长5.2公里，包含立交2座、隧道1座	璧山区政府、西部科学城重庆高新区管委会
104	兜子背两江隧道	全长11.4公里	市住房城乡建委
105	朝天门两江隧道	全长4.6公里	市住房城乡建委
106	蔡家隧道	全长9.2公里	市住房城乡建委
107	鹿角复线隧道	全长5.2公里	市住房城乡建委
108	曾家隧道	全长10.7公里	市住房城乡建委
109	平顶山隧道	全长2.5公里	市住房城乡建委
110	悦港隧道	全长2.9公里	市住房城乡建委
111	巴南鱼胡路隧道	全长9.4公里	巴南区政府
112	云篆山隧道	全长8.7公里	巴南区政府
113	内环东南半环改造	全长51.6公里	市住房城乡建委
114	快速路五纵线扩容改造工程	全长14.2公里	市住房城乡建委
115	快速路三横线扩容改造工程	全长9公里	市住房城乡建委
116	快速路六横线	全长37公里	市住房城乡建委
117	渝蓉高速公路连接道	全长21公里	市住房城乡建委
118	渝遂立交改造三期	全长0.5公里	市住房城乡建委
119	大佛寺大桥立交	内环、腾龙大道、南滨路相交形成的立交节点	南岸区政府
120	鱼洞长江大桥南桥头立交	鱼洞长江大桥南引道与规划道路相交节点	市住房城乡建委
121	加工区立交	二横线金渝大道与渝长射线高速相交节点	市住房城乡建委
122	中梁山东侧沿山路一期工程	全长14.1公里	市住房城乡建委
123	中梁山东侧沿山路二期工程	全长22.4公里	市住房城乡建委
124	快速路五联络线椿萱大道春华立交至桃源立交段	全长1.2公里	市住房城乡建委
125	快速路一纵线农马立交至白彭路立交段二期工程	全长4.5公里	市住房城乡建委
126	渝遂立交接经纬大道连接道	全长2.5公里	市住房城乡建委
127	黄桷坪长江大桥	全长2.9公里	市住房城乡建委
128	八横线白市驿隧道至黄桷坪长江大桥段	全长8.6公里	市住房城乡建委
129	珊瑚大道东延伸段	全长5.4公里	西部科学城重庆

高新区管委会
130	秋成大道接绕城高速连接道	全长1.2公里	渝北区政府、北碚区政府
131	华岩隧道东延伸段	全长5公里	巴南区政府
132	巴南公平大道	全长14.5公里	巴南区政府
133	巴南南湖大道	全长15公里	巴南区政府
134	巴南茶园至木洞连接道	全长8.2公里	巴南区政府
135	南滨路东延伸段一期工程	全长2.6公里	南岸区政府
136	南岸植物园至快速路六纵线连接道	全长7公里	南岸区政府
137	南岸南滨路分流通道	全长8公里	南岸区政府
138	南岸江南隧道西延伸段	全长2公里	南岸区政府
139	黛山大道北碚段	全长8.3公里	北碚区政府
140	江北五宝运动大道万马路二期拓宽工程	全长4.1公里	江北区政府
141	江北G210五宝改线段一期、二期工程	全长4.6公里	江北区政府
142	江北观东路	全长2.3公里	江北区政府
143	涪陵新石大道一期项目	全长6.6公里	涪陵区政府
144	梁平高新大道草堂路至二环路段	全长3.6公里	梁平区政府
145	垫江东部新区支路	全长10公里	垫江县政府
146	垫江县城至高新区高安组团产业大道	全长11.7公里	垫江县政府
（二）城市有机更新
147	中心城区东部片区干线综合管廊	全长52.4公里，收纳电力、给水、通信、中水等4类管线入廊	市住房城乡建委
148	中心城区西部片区干线综合管廊	全长115公里，收纳电力、给水、通信、中水等4类管线入廊	市住房城乡建委
149	中心城区北部片区干线综合管廊	远期规模121.2公里，收纳电力、给水、通信、中水等4类管线入廊	市住房城乡建委
150	渝中菜园坝滨江城	结合重庆站建设，将菜园坝片区打造成集高速铁路、轨道、公交于一体的现代综合交通枢纽	渝中区政府
151	荣昌东湖湾片区综合开发项目	综合开发面积2145亩	荣昌区政府
152	巴南环理工大学双创示范圈配套道路工程	全长3公里	巴南区政府
153	大足石刻文化城核心区综合整治（高速铁路站广场配套设施）	建设市政道路、交通设施、市政综合管网等	大足区政府
154	开州环汉丰湖片区生态治理和产业开发项目	对乌杨岛、井泉片区、竹溪高速铁路片区实施片区开发建设	开州区政府
155	长寿经开区国际交流展示中心	总建筑面积2.1万平方米	长寿区政府
156	武隆园区旅游装备及消费品产业园	建设旅游装备及消费品产业园	武隆区政府
157	沙坪坝新媒体总部经济产业园	总建筑面积7.3万平方米	沙坪坝区政府
158	酉阳电力产业园	建设11万平方米电气设备生产用房，配套绿化、照明、管网等附属工程	酉阳县政府
159	江北五宝西部汽摩产业基地	建设主副看台、赛场指挥中心、新闻中心、车队生活区、维修站、汽摩俱乐部基地等	江北区政府
160	酉阳板溪园区产业工人改善性住房建设项目	总建筑面积8万平方米，建设1000套产业工人改善性住房	酉阳县政府
161	江北北城天街地下人防工程	建设单建式人防工程，总建筑面积17万平方米	江北区政府
162	北碚百年夏坝展街城市更新项目（首开区）	建设乡村建设文化交流基地，实施产业升级改造、片区景观品质提升、市政配套道路设施建设、滨江生态综合治理等	北碚区政府
163	巴南重庆国际生物城免疫研究院配套设施工程	建设9条道路，全长4.9公里	巴南区政府
164	秀山高新区中医药产业园中成药加工区建设项目	总建筑面积15.4万平方米	秀山县政府
165	江北叶水坊城市更新项目	总建筑面积46万平方米	江北区政府
166	北碚郭家沱片区保障性租赁住房项目	总建筑面积8.9万平方米	北碚区政府
167	北碚卢作孚片区城市更新（核心区）项目	开展建筑改造、环境改造、产业升级、停车场建设、休闲广场改造等	北碚区政府
168	永川绿色低碳及环境敏感型产业总部基地建设工程	总建筑面积4万平方米，建设辐射监测中心、应急中心等	永川区政府
169	永川高新区凤凰湖汽车生态产业园及配套设施二期工程	总建筑面积8万平米，建设生产厂房、研发楼等	永川区政府
170	永川生物技术产业园二期	总建筑面积9.5万平方米，建设医药产品研发、试验、生产等功能区域	永川区政府
171	永川大数据产业园F区	总建筑面积20万平方米，建设人才公寓等	永川区政府
172	巫溪大宁古城城市更新项目	总建筑面积29万平方米，包括南门片区、北门片区、漫滩路、人民街风貌提升和八点片区、两山片区等提升改造	巫溪县政府
173	荣昌电子电路产业园基础设施建设项目一期	总建筑面积16.5万平方米	荣昌区政府
174	巴南大江科创城片区城市更新项目	规划范围3.8平方公里，其中核心区范围1.9平方公里；提升改造核心区范围内老旧厂房为科创研发基地，新建配套人才公寓、配套建设管理服务用房，完善项目范围内道路、充电桩、停车位等基础服务设施	巴南区政府
175	奉节朱衣创业园建设工程	总建筑面积8.5万平方米	奉节县政府
176	渝中长滨片区整体更新项目	对重庆长滨沿线8个地块实施更新改造，地上房屋面积24万平方米	渝中区政府
177	渝中CBD区域步行连廊建设项目	在CBD区域楼宇间设置步行连廊，完善区域步行系统	渝中区政府
178	渝中磨房巷片区整体更新项目	新建高端娱乐载体	渝中区政府
179	渝中大坪正街城市更新项目	总建筑面积20.5万平方米，打造数字内容产业城市综合体	渝中区政府
180	渝中中山三路片区整体更新项目	在中山三路东侧与春森路南侧区域、新都巷区域实施城市提升	渝中区政府
181	武隆南溪沟片区开发项目	新建城市综合体18万平方米	武隆区政府
182	江北长安四分厂片区城市更新项目	更新区域占地面积约76公顷，其中核心区占地面积约49.2公顷，实施内容包括土地整治建设、产业导入、运营管理、基础设施建设等	江北区政府
183	南岸四公里城市更新改造及配套基础设施建设项目	征收总户数2116户、总建筑面积14.6万平方米	南岸区政府
184	永川影视乐园	建设以影视拍摄服务为主，兼具观光旅游、文化娱乐、休闲度假等功能的综合性旅游区	永川区政府
185	北碚缙云山“一心四片”产业综合提升项目	建设缙云山“一心四片”产业项目及基础设施配套、金果园以及缙云山片区道路管网配套等	北碚区政府
186	江北嘉陵江顺水寺段岸线治理提升工程	建设公园道、活力道、亲水道、顺水寺石刻景观节点，开展景观绿化、消落带治理等	江北区政府
187	长江（奉节段）朱衣河流域综合治理与产业开发EOD项目	开展长江（奉节段）朱衣河流域环境质量提升、朱衣河沿线农文旅融合发展等	奉节县政府
188	南川国际小型实验建筑博览园	建成500栋单体实验建筑，打造试验建筑与新型材料研究院及新型材料产业园	南川区政府
189	沙坪坝重庆科学城站综合交通换乘枢纽	利用成渝中线高速铁路科学城站南广场地下空间设置综合交通换乘枢纽，地下建筑面积11.8万平方米	沙坪坝区政府
190	沙坪坝大学城北拓区综合开发	引进重庆大学联合创新中心等川渝创新资源，建设集成果转化、企业孵化、产业培育、高端社区为一体的产城融合综合体	沙坪坝区政府
191	沙坪坝上桥楼宇工业园区	总建筑面积50万平方米，打造生命健康楼宇工业产业园	沙坪坝区政府
192	沙坪坝井口小康地块楼宇工业园区	总建筑面积51万平方米，打造数字软件、智能制造产业园	沙坪坝区政府
193	国际开放枢纽新城基础设施项目一期	建设国际开放枢纽新城道路、水厂、要素配置基础设施等	永川区政府
194	两江新区人和片区城市更新项目	基础设施新建提升、老旧小区微改造等	两江新区管委会
195	梁平低空经济产业园	规划面积5.1平方公里，打造航空仓储物流园、航空小镇、航空服务产业园等	梁平区政府
196	铜梁H2—1地块保障性住房项目	总建筑面积13万平方米	铜梁区政府
197	北碚卫星村城中村改造项目	改造房屋面积2.9万平方米，安置农户120户	北碚区政府
198	北碚小湾村城中村改造项目	改造房屋面积2.7万平方米，安置农户25户	北碚区政府
199	北碚长滩村片区城中村改造项目	改造房屋面积3万平方米，安置农户60户	北碚区政府
200	南岸莲花村、石龙村一期改造项目	用地面积32.6公顷，涉及307户	南岸区政府
201	秀山郭园片区城中村改造项目	拆除、新建、改造房屋20万平方米，新建住宅2500套	秀山县政府
202	万州龙宝片区城中村改造项目	整体拆除新建115户，修建还建房2.3万平方米，修建配套保障性住房基础设施建设	万州区政府
203	万州钟鼓楼街道桑树社区桑树片区城中村改造项目	整体拆除新建283户，修建还建房6万平方米，修建配套保障性住房基础设施建设	万州区政府
（三）能源保障
1．电源
204	巫山大溪抽水蓄能项目	装机规模120万千瓦	巫山县政府
205	忠县抽水蓄能项目	装机规模120万千瓦，安装4台单机容量30万千瓦的机组	忠县政府
206	石柱狮子坪抽水蓄能电站	建设装机规模120万—160万千瓦的抽水蓄能项目	石柱县政府
207	酉阳银岭盖风电项目	装机规模10万千瓦	酉阳县政府
208	酉阳何家界风电项目	装机规模8万千瓦	酉阳县政府
209	酉阳大坪盖风电项目	装机规模10万千瓦	酉阳县政府
210	酉阳天龙山风电项目	装机规模10万千瓦	酉阳县政府
211	黔江鹅池风电项目	装机规模10万千瓦	黔江区政府
212	黔江金洞风电二期项目	装机规模5万千瓦	黔江区政府
213	奉节蜀鄂风电项目	装机规模5万千瓦	奉节县政府
214	奉节黄连坝风电项目	装机规模10万千瓦	奉节县政府
215	奉节分水岭二期风电项目	装机规模10万千瓦	奉节县政府
216	奉节分水岭三期风电项目	装机规模20万千瓦	奉节县政府
217	秀山平阳盖风电项目	装机规模10万千瓦	秀山县政府
218	奉节南部复合光伏发电项目	装机规模7万千瓦	奉节县政府
219	奉节新民永乐光伏发电项目	装机规模10万千瓦	奉节县政府
220	奉节甲高光伏项目	装机规模10万千瓦	奉节县政府
221	铜梁高楼维新光伏项目	装机规模15万千瓦	铜梁区政府
222	京能忠县能源项目	建设天然气（调峰或热电冷三联供）发电项目	忠县政府
223	国能重庆万州电厂二期扩建项目	建设两台1000兆瓦等级燃煤发电机组、脱硫、脱硝设施	万州区政府
2．电网
224	藏电入渝输电通道规划研究	建设西藏至重庆特高压直流输电通道	市能源局
225	川渝特高压环网及重庆主网架结构研究	建设川渝1000千伏特高压交流环网，川南至江津至涪陵至铜梁、涪陵至万州北等1000千伏输变电工程	市能源局
226	渝滇黔电网加强互联互通研究	建设渝滇黔电网交流或直流工程	市能源局
227	青电等西北电入渝	建设青海等西北省份至重庆特高压直流输电通道	市能源局
3．油气
228	忠县万顺场储气库建设工程	设计库容70亿立方米，新建大型集注站及注采井场，新钻20余口注采井，各类管道长度40公里	忠县政府
229	合川储油库	新建油库库容10万立方米	市能源局
230	荣昌储油库	新建油库库容7.2万立方米	市能源局
231	綦江丁山页岩气输气管道工程	新建95.2公里天然气输气管线，设计年输送气量10亿立方米	市能源局
232	南川天然气提氦项目	年产能500万立方米	南川区政府
233	开州LNG暨液化天然气应急调峰及提氦项目	建设日处理200万立方米、年处理6亿—7亿立方米天然气生产线	开州区政府
234	国家千亿能源基地开州滚子坪项目	建设天然气净化厂1座	开州区政府
235	开州天然气深加工项目	建设年产16万吨BDO和2.8万吨氢气生产线及配套设施	开州区政府
236	涪陵页岩气提氦项目	新建1套BOG提氦装置（规划年产氦气30万立方米/年），新建1个氦气（惰性气体）充装站等辅助配套设施	涪陵区政府
（四）水安全
1．水利工程
237	渝西大型灌区	大型水利工程	市发展改革委
238	长垫梁大型灌区	大型水利工程	市发展改革委
239	川渝东北一体化水资源配置工程	总调水规模4.7亿立方米，覆盖人口580万人，灌溉面积300万亩	市水利局
240	渝南水资源配置工程	大型水利工程，建设水源、输水工程等	市水利局
241	长江上游干流重庆段防洪达标治理工程	综合治理长江干流岸线总长39.3公里，其中新建护岸工程31.9公里，改建护岸工程8.4公里	市水利局
242	万开云同城化发展水网建设先导工程	共18个子项，包括15项水资源配置工程、2项防洪治理工程、1项水环境、数字孪生项目	市水利局
243	万州大滩口水库扩建工程	大型水库，总库容1.2亿立方米	万州区政府
244	江津福寿岩水库	大型水库，总库容1.1亿立方米	江津区政府
245	秀山平邑水库	大型水库，总库容1.1亿立方米	秀山县政府
246	彭水阿依河水库	大型水库，总库容1亿立方米	彭水县政府
247	忠县香山水库	大型水库，总库容1亿立方米	忠县政府
248	奉节天赐湖水库	中型水库，总库容1757万立方米	奉节县政府
249	万州杨家河水库	中型水库，总库容1688万立方米	万州区政府
250	丰都飞龙水库	中型水库，总库容1334万立方米	丰都县政府
251	北碚金刀峡水库	中型水库，总库容1297万立方米	北碚区政府
252	万州双河口水库	中型水库，总库容1116万立方米	万州区政府
253	巫山大丘塝水库	中型水库，总库容1116万立方米	巫山县政府
254	江津毗罗水库	中型水库，总库容1090万立方米	江津区政府
255	石柱七曜湖水库	中型水库，总库容1071万立方米	石柱县政府
256	忠县两河水库	中型水库，总库容1064万立方米	忠县政府
257	酉阳夹州水库	中型水库，总库容1050万立方米	酉阳县政府
258	彭水郁山湖水库	中型水库，总库容1020万立方米	彭水县政府
259	潼南涪江右岸水资源配置工程	新建输水管渠30公里，扩建双江幺磨咀水库，调蓄后供琼江沿岸灌溉和城南水厂使用	潼南区政府
260	潼南琼江分洪保安治理工程	在琼江崇龛水库上游新建青岗调节闸，防洪高水位264米，调洪库容1525万立方米，新建琼涪分洪道等	潼南区政府
261	秀山平邑大灌区	新建大（2）型灌区	秀山县政府
262	南岸长江防洪护岸综合整治第五期工程（一期）	新建堤防1.7公里	南岸区政府
263	合川嘉陵江张弓滩至沙溪段防洪护岸综合治理工程	堤线全长9公里，新建护岸4.3公里、防汛抢险道路10公里	合川区政府
264	合川涪江太和场镇段防洪护岸综合治理工程	新建防洪护岸工程1.7公里，以及节制闸1座、排洪泵站1座	合川区政府
265	合川嘉陵江小白塔至花滩段防洪护岸综合整治工程	新建堤防全长7.5公里，护岸全长4.7公里	合川区政府
266	合川涪江铜溪场镇段防洪护岸综合治理工程	新建闸泵工程1座，排水流量62立方米/秒，防洪护岸700米	合川区政府
267	潼南米心镇二期防洪护岸综合治理工程	治理岸线长353米，新建堤防护岸工程312.7米、排涝泵站1处；提高防洪标准达20年一遇	潼南区政府
2．城乡供水
268	丰收坝水厂三期扩建工程	扩建供水规模30万吨/日	市城市管理局
269	西彭水厂扩建二期工程	扩建供水规模20万吨/日	市城市管理局
270	綦江城乡供水一体化工程	新建一批水处理设施，新建输配水管道及其他供水设施	綦江区政府
271	永川港桥片区供水工程	新建供水规模7万吨/日	永川区政府
272	永川三教工业园区水厂及配套设施项目	新建5万吨/日水厂1座及配套设施工程，新建原水管网20公里	永川区政府
273	北碚城乡供水一体化工程	新建水厂1座，改扩建水厂4座、泵站5座，安装供水管网3500公里，新建供水规模1.5万吨/日	北碚区政府
四、乡村振兴
274	秀山城郊现代农业生态园	新建农业观光休闲步道12公里	秀山县政府
275	秀山清溪农业园区农产品加工园基础设施建设项目	总建筑面积5万平方米，新建标准化加工厂房等	秀山县政府
276	荣昌国家现代农业产业园特色农产品加工区	总建筑面积15万平方米	荣昌区政府
277	巴南农产品加工园	建设火锅食材基地、农产品加工设计赋能中心、综合服务中心等	巴南区政府
278	荣昌猪稳产保供基地	养殖基地存栏2400头基础母猪，年出栏2.8万头商品肉猪，外供仔猪2.2万头	荣昌区政府
五、生态环保
（一）污染治理
279	唐家沱污水处理厂四期扩建工程	生活污水处理规模20万吨/日	市住房城乡建委
280	肖家河污水处理厂四期扩建工程	污水处理规模6万吨/日	渝北区政府
281	开州建筑垃圾处置项目	建设1条处理规模为500吨/日的建筑装修垃圾处理线、1条处理规模为1000吨/日的一般建筑垃圾处理线、填埋容积57万立方米的填埋场	开州区政府
282	开州污染治理提升项目	开展医废处理厂搬迁和污水处理厂污泥无害化处置	开州区政府
283	酉阳垃圾焚烧发电项目	建设设计处理能力200吨/日生活垃圾焚烧厂1座	酉阳县政府
284	梁平污水处理厂三期扩建工程	处理规模3万吨/日	梁平区政府
285	大足石刻文创园污水处理厂及管网建设工程	处理工业污水，处理规模为0.6万吨/日	大足区政府
（二）生态系统修复治理
286	江北御临湖生态修复综合整治项目	开展御临湖岸线治理70亩，御临湖生态修复治理600亩，建设御临湖环湖公路5.3公里	江北区政府
287	龙溪河（垫江段）环境综合整治与生态保护示范中期调整项目	建设乡镇污水管网、乡镇污水处理厂及泵站技改、农村水环境及供水设施保障能力提升工程等	垫江县政府
288	武隆两水四岸项目一期	建设河道防护工程、道路工程等	武隆区政府
289	秀山梅江河、龙潭河中小河流治理工程	新建堤防、护岸，河道清淤疏浚等	秀山县政府
290	潼南涪江桂林蔬菜基地段水环境综合治理工程	整治河道全长5公里	潼南区政府
291	重庆高新区金凤湖水库工程	建设集堤、林、路、水为一体的沿河带	西部科学城重庆高新区管委会
六、文化强市
292	重庆非物质文化遗产博览馆	总建筑面积1.4万平方米	市文化旅游委
293	重庆博物馆新馆	总建筑面积6万平方米	市文化旅游委
294	重庆图书馆分馆	总建筑面积8万平方米	市文化旅游委
295	重庆自然博物馆园区建设项目	总建筑面积2.8万平方米	市文化旅游委
296	两江国际旅游度假区项目	占地6000亩，打造国际旅游度假区	两江新区管委会
297	江北五宝国际生态运动城接待中心	建设温泉酒店、赛事发布中心、城市展厅、停车场、公交换乘中心、地面广场等	江北区政府
298	南岸较场坝至铁山坪索道工程	建设索道、配套公共停车场等	南岸区政府
299	南岸桂花新村至一棵树缆车及配套设施工程	建设景区游客接待中心、缆车、栈道、景观聚散广场等	南岸区政府
300	南山矿山地质文化公园一期	新建园路及硬质铺装、原有路面彩化、景观桥、绿化（含换填土壤）等	南岸区政府
301	永川西部欢乐城旅游度假区	建设疯狂动物主题街区、冰雪运动综合体、山水运动馆等，打造国家级旅游度假区	永川区政府
302	合川东津沱数字文创基地	保护、修缮、加固和功能改造原重棉四厂厂区，打造特色数字文创园区	合川区政府
303	大足巴岳山生态康养基地	建设集禅茶康养、禅茶研学、禅茶深度体验、医疗康养、团建等于一体的康养研学团建基地	大足区政府
304	大足龙水湖旅游度假区综合整治提升	对现有游乐设施升级改造，构建“休闲运动+康体疗养+研学体验+主题游乐+创意夜游”5类休闲度假产品体系	大足区政府
305	大足石刻文化城石窟寺保护利用国际交流基地配套设施	建设交流基地配套宴会厅、会议中心、文化展示厅以及其他附属配套设施	大足区政府
306	开州环汉丰湖高品质酒店项目	建设汉丰湖国际度假酒店、赛艇运动星级酒店、军旅主题酒店、亲子主题度假酒店、原乡精品度假酒店等不同类型酒店	开州区政府
307	武隆归原艺术农业旅游三期项目	建设文创体验区、民宿、影视文化基地等	武隆区政府
308	武隆云上恋桥文化产业项目	总建筑面积4.4万平方米，建设索道、黄蜡李子林、绣球花海等	武隆区政府
309	武隆羊角温泉不夜城	总建筑面积7.4万平方米，建设历史文化古街、商周遗址、游客接待中心、县衙水街、温泉及相关配套工程等	武隆区政府
310	武隆武陵山滑雪场综合体	总造雪面积64.8万平方米，建设滑雪赛道29条、魔毯4条、缆车4条，配套建设度假酒店、滑雪服务大厅及停车场等	武隆区政府
311	武隆大洞河生态旅游园区	建设大佛岩文创旅游区、百胜梯田生态旅游区、大洞河河谷亲水探幽旅游区等	武隆区政府
312	云阳侏罗纪世界（中国）恐龙公园	建设大型室内外沉浸式游乐主题园、国际特效工作摄影棚等	云阳县政府
313	云阳清水岐山康养社区	总建筑面积8万平方米，结合土家族特色文化打造康养社区和旅游度假区配套	云阳县政府
314	云阳龙缸5A级旅游景区配套设施提升项目	提升改造旅游步道37公里、景区内道路9公里，改造地质文化研学基地1.1万平方米，新建排水管网1.8公里	云阳县政府
315	酉阳楠木湾美丽乡村旅游区配套设施建设项目	建设酉阳县楠木湾美丽乡村旅游区配套旅游基础设施等	酉阳县政府
316	涪陵点易园景区北岩书院项目	总建筑面积0.7万平方米，建设钩深堂、伊川祠堂、四贤祠及服务性用房等仿古建筑	涪陵区政府
317	涪陵点易园景区伊川别院整治改造工程	开展伊川别院老建筑结构加固及改造等	涪陵区政府
318	北碚采煤沉陷区天府军事小镇平急两用项目一期	围绕平急两用，对天府片区进行整体打造	北碚区政府
七、民生
（一）就业服务和社会保障
319	三峡库区应急救援基地	建设应急救援基地	市应急管理局
320	长江乌江流域区域性应急中心	建成涵盖辐射垫江、丰都、武隆、南川区域性应急指挥中心、区域性应急救援物资储备中心	涪陵区政府
321	重庆市应急救援综合实训演练基地	建设“一基地三中心”：多灾种实训演练基地、数字化模拟训练中心、物资装备保障中心和训练保障中心	大足区政府
322	巫山应急救援基地	建设区域性综合应急救援基地指挥中心、队伍驻防公寓、应急避难场所、训练演练场地、航空救援基地等	巫山县政府
323	铜梁科创新城人才公寓	总建筑面积40.5万平方米	铜梁区政府
324	北碚经营性公墓扩建项目一期	对原北碚天赋陵园进行扩建，一期实施1.3万个墓位	北碚区政府
325	中国·重庆人力资源服务产业园三期	总建筑面积14.6万平方米	市人力社保局
326	荣昌殡仪馆建设项目	新建殡仪馆及1.8万个墓位	荣昌区政府
（二）教育
327	中国（重庆）职业技能公共实训中心二期	总建筑面积4万平方米	市人力社保局
328	重庆工贸职业技术学院涪陵高新区分校区	总建筑面积12.7万平方米	涪陵区政府
329	重庆城乡发展职业学院	总建筑面积约28万平方米	长寿区政府
330	重庆体育职业学院	总建筑面积32.8万平方米	市体育局
331	垫江南阳职业技术学校	总建筑面积5.6万平方米，建设教学综合楼、实训实作楼、学生食堂、室内体育场等	垫江县政府
332	奉节职教中心扩建升院工程	总建筑面积10万平方米	奉节县政府
333	重庆电子工程职业学院永川校区一期	总建筑面积80万平方米	永川区政府
334	西部职教基地一期	总建筑面积9万平方米	永川区政府
335	沙坪坝南渝中学物流园校区	总建筑面积9.9万平方米	沙坪坝区政府
336	奉节西部新区第二小学	总建筑面积2万平方米	奉节县政府
337	重庆市人民小学奉节分校	总建筑面积4万平方米	奉节县政府
338	石柱好望山小学	总建筑面积1.8万平方米，42个班级	石柱县政府
339	垫江文化路幼儿园	总建筑面积0.8万平方米，24个班级	垫江县政府
（三）卫生健康
340	重庆市疾病预防控制中心迁建二期工程	总建筑面积7.3万平方米	市卫生健康委
341	垫江县疾病预防控制中心	总建筑面积1万平方米	垫江县政府
342	酉阳县疾病预防控制中心业务综合大楼扩建项目	总建筑面积1万平方米，床位300张	酉阳县政府
343	大足区中医院中医特色重点医院建设工程	总建筑面积3.7万平方米，床位400张	大足区政府
344	南川区中医院中医传承及康养大楼建设项目	总建筑面积7.5万平方米，床位800张	南川区政府
345	垫江县人民医院门急诊医技综合楼	总建筑面积3.8万平方米	垫江县政府
346	垫江县人民医院外科住院楼	总建筑面积5.2万平方米，床位530张	垫江县政府
347	垫江县中医院创新传承大楼新建项目	总建筑面积6万平方米，整合门诊、医技、科教、住院区综合楼等	垫江县政府
348	垫江县精神卫生中心二期工程	总建筑面积2.7万平方米，床位300张	垫江县政府
349	璧山区公共卫生防治建设项目	建筑总面积1.7万平方米，其中地上建筑面积1.3万平方米	璧山区政府
350	奉节县人民医院医疗技术（科研创新）综合楼	总建筑面积1.8万平方米，建设培训综合楼、学术交流中心及停车场	奉节县政府
351	奉节县兴隆镇中心卫生院建设工程（奉节县第二人民医院）	建设门诊、住院部及附属配套设施，总建筑面积3.3万平方米	奉节县政府
352	两江龙盛新城医疗服务智慧谷	总建筑面积34万平方米	两江新区管委会
353	市奥体中心综合馆	总建筑面积16.7万平方米、观众席位1.5万—1.8万座	市体育局
354	重庆国际小球赛事中心	建设国际网球赛事中心和国际乒羽赛事中心	市体育局、

大渡口区政府
355	重庆市小球训练基地	总建筑面积3.8万平方米	市体育局

抄送：市委办公厅，市人大常委会办公厅，市政协办公厅，市监委，

市高法院，市检察院，重庆警备区。

重庆市人民政府办公厅 2024年4月15日印发